附件

达州市第三轮省级生态环境保护

督察整改落实情况

一、达州市生态文明建设和生态环境保护工作虽然取得了重要进展和成效，但在贯彻落实习近平生态文明思想、生态环境问题整改、水污染防治等方面还存在一些薄弱环节和突出问题，需要引起高度重视。“生态优先、绿色发展”理念树得不牢。达州市一些地方和部门对绿色发展认识不够深入，没有统筹好发展与保护的关系，仍习惯走“先污染、后治理”的老路。生态环境保护“一岗双责”落实不到位。达州市部分行业主管部门履行生态环境保护责任不力。

整改时限：立行立改，长期坚持

进展情况：达序时进度

1．将学习习近平生态文明思想纳入2024年全市党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排，作为会前学习、党委（党工委、党组）中心组学习和领导干部读书班的重要任务、干部培训的重要内容、宣传教育的重要方面，督促指导各地各部门（单位）持续抓好理论学习，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

2．将生态环境保护党政同责考核结果和生态环境保护工作履职情况作为党政领导干部考核评价、评先选优、组织处理的重要依据。在市管领导班子和领导干部年度考核等次评定过程中，征求市生态环境局意见。

3．2023年6月，印发《关于贯彻落实〈关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见〉的通知》（达市生环委〔2023〕2号），不断压实各地各部门（单位）生态环境保护政治责任。2023年10月，出台《达州市深入打好污染防治攻坚战实施方案》，强化责任落实和监督考核机制，并按照方案扎实推进。按照《达州市生态环境保护责任清单》要求，持续推动市级有关部门（单位）落实生态环境保护职责，做好行业指导监督工作。

4．每年统筹选派政治素质过硬、综合能力较强的县处级卸任干部，组建市委生态环保督查督办组。2024年1月，重新统筹选派王建等8名县处级卸任干部到市委生态环保督查督办组工作，常态化开展督查督办。

5．截至2024年8月，已完成通川区小流域水环境问题、万源市石材城生态环境破坏问题的问责工作。

二、万源市位于秦巴山区腹心地带，是国家生态主体功能区和限制性开发区。督察发现，万源市政府为推动石材城建设项目落地，在明知其总体规划与控制性详细规划已指出“占用生态保护红线约150亩”，且国家生态保护红线未作调整的情况下，于2021年2月违规批复同意以上规划。石材城项目在无用地等行政许可手续的情况下，于2021年5月开工建设。万源市自然资源、林业等部门履职不尽责，对石材城违法行为以罚代管、以罚代改。万源市自然资源部门在上级移交问题线索后才查处违法占地行为，但只罚款、不整改，导致“退还非法占用的514.659亩土地和124.1235亩基本农田，拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施”整改要求沦为一纸空文。石材城项目“三同时”落实不到位，未按环评批复要求同步建设固废综合处置中心和园区生活污水处理厂。石材城已投产的5家企业和4家砂岩矿均不同程度存在粉尘污染、污水直排、废渣超界堆存等问题。马家岩砂岩矿废渣倾倒区域已形成高陡边坡，生态修复难度极大，且紧邻公路，存在严重安全隐患。燕子岩砂岩矿、木竹尖砂岩矿废水收集池均未采取防渗措施，开采过程中随意倾倒废渣，压覆破坏周边林地，其中燕子岩砂岩矿倾倒的废渣侵占林区道路，安全风险突出。泓腾石业公司和欣森源石材公司矿山堆场临时用地手续分别于2019年6月、2021年6月到期后，仍长期非法占用土地共31.87亩，更未按照要求开展修复及复垦工作，被侵占区域已基本丧失生态功能。相关职能管理部门对以上问题熟视无睹，听之任之。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．2022年11月，万源市已完成“三区三线”优化调整和国家审定工作，督察指出的“占用生态保护红线约150亩”问题已整改，后期将严格执行划定成果。

2．2023年12月，万源市已召开省生态环境保护督察反馈问题剖析检视会。2024年1月，万源市召开四川省第三轮生态环境保护督察反馈问题整改工作推进会暨万源市落实省督典型案例曝光问题警示教育会。2023年12月，万源市委常委会第90次会议已组织学习《中华人民共和国城乡规划法》。2024年1月，万源市政府常务会七届57次会议已组织学习《中华人民共和国城乡规划法》。2024年4月，万源市政府常务会七届61次会议已组织学习《中华人民共和国土地管理法》，进一步强化国家生态主体功能区和限制开发区意识，树立“绿水青山就是金山银山”理念。

3．2024年2月，第三方机构出具《万源市黄钟镇桂家河村马家岩饰面用石材砂岩矿西侧挡土墙稳定性评价报告》，结论为稳定。企业现已根据评估报告制定了整改方案，根据方案于2024年5月消除了安全隐患。

4．2024年3月，达州市万源生态环境局、万源市自然资源局、万源市林业局、万源市应急管理局已对石材城内8家企业完成联合执法检查，依据部门职责分工，各部门执法人员分别就企业环境污染、违规占地、违规占林、安全生产隐患等问题及整改情况进行了现场实地复查和整改督导。8月，园区周边植被恢复已完成。

5．已完成石材城项目涉林违法问题调查处理；正在进一步健全林地管理机制。

6．2024年6月，燕子岩砂岩矿、木竹尖砂岩矿林地上违规压占物已全部清除完毕。达州市万源生态环境局分别对万源市万宝源城市建设投资有限公司下属燕子岩砂岩矿、木竹尖砂岩矿立案调查，并分别下达了行政处罚事先告知书。7月底已完成燕子岩砂岩矿和木竹尖砂岩矿的废水收集池修复。8月底已完成植被恢复。

7．2024年4月，万源市自然资源局完成石材城项目涉及用地违法行为的调查处理，下达处罚决定书并送达当事人，该项目涉及的行政处罚事项已履行完毕并结案。

8．欣森源石材有限公司和泓润腾飞石材有限公司两个堆码场已制定林业生产条件和植被恢复方案，两家企业正在清理地上压占物，欣森源清理完成量约20%，泓润腾飞清运量约40%。万源市自然资源局已通过合矿优化矿权规划，目前已取得采矿许可证，正在组卷林地报征资料。

9．石材城项目加工园区且位于城镇开发边界范围内已取得林地使用手续。

10．万源市经信局会同达州市万源生态环境局等部门已完成园区生活污水处理厂和固废综合处置中心选址工作，固废处置中心已完成工程设计。

11．2024年4月，四川省国土空间规划委员会办公室主任会议审议通过了《万源市国土空间总规划（2021-2035年）》，2024年6月20日省政府批复该规划。已完成石材城（城镇开发边界内）控制性详细规划修编草案，正在按照要求修改完善该规划。

12．已将石材城纳入万源市白沙片区成片开发方案，方案已于2024年5月取得省人民政府批复，批复文号为川自然资函〔2024〕192号。目前第1批次185亩土地已通过省自然资源厅审查。第2批70余亩土地已通过省自然资源厅技术系统审查。

三、达州市发展改革部门对严控“两高一低”项目盲目上马的重要性认识不足，“默许”四川中陶建材项目在未取得节能审查手续的情况下就违规上马。

整改时限：2023年12月

进展情况：已完成

1．2023年11月，四川中陶建材项目已办理节能审查手续。

2．2023年12月，印发《关于进一步加强全市固定资产投资项目节能审查管理工作的通知》，进一步规范节能审查工作。

四、达州市自然资源部门斗争精神不强，没有守住职责底线，只“服务”不处罚，成达万高铁15标段的1个拌合站、1个弃土场，未批先占耕地110亩。

整改时限：2024年4月

进展情况：已完成

1．2023年10月，印发《达州市耕地保护工作领导小组关于建立健全耕地保护六项工作机制的通知》。

2．开江县自然资源局对陕西宾高建筑工程有限公司（成达万高铁项目施工单位）正线范围内的违法用地进行（开江县境内十五标段）立案查处，于2023年7月下达《行政处罚决定书》，责令该公司退还非法占用的土地、没收非法占用土地上新建的建筑物和其他设施，处罚款36352667元，处罚已履行到位，2023年9月结案。

3．2023年5月，市自然资源规划局批复成达万高铁涉及的1个拌合站和1个弃土（渣）场，分别是《达州市自然资源和规划局关于中铁北京工程局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部一期临时用地的批复》和《达州市自然资源和规划局关于中铁北京工程局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部二期临时用地的批复》。

五、达州市住建部门不担当、不碰硬，对达州市人大常委会指出的达州东部经开区建筑工地扬尘污染问题，未采取有力措施，问题长期存在，周边群众反复投诉高达46次。

整改时限：2024年6月

进展情况：已完成

1．达州东部经开区园区建设局、区城管执法大队等相关单位对辖区58个在建项目工地开展扬尘专项督导检查，发现问题督促建设及施工单位限期整改，2024年6月底，发现的43个问题均已完成整改销号。

2．建立完善信访投诉办理处置机制，公布投诉电话，落实专人受理和闭环处置机制，及时有效解决1起群众关于扬尘污染投诉举报。

3．制定《全市房屋市政工程扬尘防治方案》，组织质安站、监察支队、专家开展扬尘专项督导检查，检查项目32个，发现的183条问题均已督促整改到位，指导各县（市、区）、市直园区开展扬尘防治排查整治，对排查问题建立台账，跟踪督促闭环整改。

4．督促指导在建项目安装使用扬尘监控设备28台，增加相关降尘设施设备62台，充分利用视频监控系统和智慧住建平台，实时查询工地扬尘监测数据，提升科技管控能力和水平，群众关于工地扬尘投诉大幅度减少。

5．全面落实《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》，印发《全市房屋市政工程扬尘防治方案》。对检查发现的问题通过下发督办通知限期整改、停工整改、信用扣分、移交违法线索、行政处罚等手段，发出整改通知书32份，停工通知书3份，不良行为记录3个，行政处罚4起，金额21.36万元，压紧压实参建单位主体责任，重点压实施工单位主体责任。

六、达州市水务部门监管缺失，对国家级水土流失重点治理区内的建设项目放松要求，以“容缺审批”为借口，未依法查处达州市投资公司的水土保持未批先建违法行为。

整改时限：2024年6月

进展情况：已完成

1．2024年3月，达州东部经开区园区法治和应急局对达州市投资有限公司建设的达州东部经开区生态智慧城综合开发项目水土保持未批先建违法问题进行调查核实，并对达州市投资有限公司开出责令停止违法通知书及限期整改通知书。达州市投资有限公司按照要求立即整改，2024年4月取得达钢土石方和护坡工程水土保持批复、达钢异地搬迁北侧地块及配套工程水土保持批复。根据《中华人民共和国水土保持法》第五十三条第一款规定，达州市投资有限公司在限定期限内取得了水土保持方案，因此不再进行立案查处。

2．2024年4月，达州市投资有限公司取得达钢土石方和护坡工程水土保持批复、达钢异地搬迁北侧地块及配套工程水土保持批复。

3．2024年4月，市水务局开展了全市生产建设项目水土保持“未批先建”违法行为整治专项行动，收集水土保持“未批先建”项目40个，下达限期整改通知书40份，立案3起，形成了整治清单，每个问题均制定整改措施和计划，分类推进问题整改。截至2024年8月底，已完成整改14个，剩余清单问题均按制定计划有序推进。

七、达州市林业部门监督指导不力，万源市因破坏森林资源案件高发频发于2022年被省林业和草原局约谈督办，但地方林业部门未深刻汲取教训，依然“我行我素”，林长制工作流于形式。上级2020年交办的494亩林地破坏问题，直至2023年10月仍未整改到位，且类似违法行为在附近区域再次出现；对欣森源石材破坏林地违法行为处以罚款后，继续放任该公司违法破坏林地。

整改时限：2025年6月

进展情况：达序时进度

1．2024年4月，出台《达州市林业局贯彻落实四川省第三轮生态环境保护督察报告涉林问题整改方案》。3月以来，联合省林草局3次到万源专项督导石材城涉林问题整改。

2．2024年4月，达州市林长办向各县（市、区）林长办印发了《关于进一步强化林长履职效能的通知》，要求各地林长切实提高政治站位，带着“任务书”“问题表”开展巡林工作。达州市林长办向联系万源市的达州市市级林长和万源市县级林长发出《关于督促指导万源市做好林长制工作流于形式问题整改的函》，要求达州市市级林长和万源市县级林长，将石材城破坏森林环境问题作为当前巡林重点内容，指导督促万源市加快石材城环保问题整改，确保按时销号。

3．燕子岩砂岩矿、木竹尖砂岩矿林地上违规压占物已通过清理或覆土的方式清除完毕。

4．已完成涉林违法问题行政处罚，涉及刑事案件的已移交公安部门侦查办理。

5．已完成城镇开发边界外的拟恢复区域植被恢复。

6．欣森源和泓润腾飞两个堆码场已制定林业生产条件和植被恢复方案；欣森源地上压占物清理完成量约20%，泓润腾飞地上压占物清运量约40%。万源市自然资源局已通过合矿优化矿权规划，目前已取得采矿许可证，正在组卷林地报征资料。

7．石材城项目加工园区且位于城镇开发边界范围内已取得林地使用手续。

8．2023年度国家森林督查案件的查处整改，已全部完成。2024年3月，已完成2024年1期国家森林督查遥感变化图斑的县级核实与市级审核工作，已通过国家森林督查系统上传相关资料，正在开展查处整改工作。2024年2期国家森林督查遥感变化图斑已完成县级自查，正在录入系统。

八、2019年省级生态环境保护督察和2022年国家长江经济带生态环境警示片均指出，通川区污水直排问题突出。通川区未在雨污分流、截污纳管、提升处理能力上下功夫，反而寻找捷径敷衍应付，做表面文章。魏家河上游宣汉段水质为地表水Ⅱ类，流经通川区后恶化为Ⅳ类。为解决水质超标问题，通川区采取“送污出境”的策略，“舍近求远”修建魏兴污水处理厂尾水管网5.28公里，未经批准将排污口变更至州河。通川区污染治理工作不严不实，不在源头下真功夫，却在末端做假文章，以“达标”为目的，投入4500万元建成3万立方米/日的水质净化厂，不治污水治河水。

整改时限：2025年6月

进展情况：达序时进度

1．2022年5月，完成通川区魏兴场镇污水处理厂入河排污口设置批复。

2．通川区已完成魏家河沿线污水管网排查，17个点位纳入污水项目实施，28个维修点位已全部完成维修。

3．2024年3月，通川区人民政府制定《通川区第三轮省级生态环境保护督察典型案例曝光问题整改方案》，将该项工作纳入了区委、区政府目标考核。

4．委托西华大学科研团队就魏家河水质净化厂开展论证，功能转变方案已报生态环境厅审核同意。目前魏家河水质净化厂运营正常，出水监测达到设计要求。

5．截至2024年8月底，通川区已完成蒲家场镇雨污分流项目，建成污水管网1800米、雨水管网3600米。

6．截至2024年8月，魏兴污水处理厂二期建设项目现已完成鼓风机房、配电房、加药间等浇筑工作，完成综合楼、细格栅桩施工，完成总工程量的77%。正在进行厂区土石方回填和主体结构建设、进水与尾水管网施工。

九、通川生态环境局作为项目建设业主单位，知法违法，为争取上级专项资金支持而弄虚作假，在未编制项目环评的情况下，凭空出具环评批复。

整改时限：2024年4月

进展情况：已完成

1．2024年2月，达州市通川生态环境局召开“凭空出具环评批复”警示教育会议。

2．2024年4月，达州市通川生态环境局印发《达州市通川生态环境局建设项目环境影响报告表审批流程（试行）》，进一步规范审批流程。

十、达州市餐厨垃圾处置项目，属第一轮中央生态环境保护督察和第二轮省级生态环境保护督察整改任务，应于2020年12月前建成。督察发现，达州市重视不够、紧迫感不强，在长达2年多时间内，未实质启动项目前期工作，直至临近整改最后时限，达州市才仓促开展项目建设。同时，为按期完成整改任务，达州市在项目尚未开工的情况下，紧急安装临时应急设施，于2020年12月虚报整改完成，实际上截至2023年9月，该项目配套的废水预处理设施仍未建成，无法正常投运。

整改时限：2024年6月

进展情况：已完成

1．2023年11月，达州市餐厨垃圾项目完成土建工程、设备安装，投入试运行。

2．2023年11月，制定《达州市餐厨垃圾收运处置项目运营考核监督管理办法》，从监管职责及工作方式、计量监管、收运处置过程、考核方式及结果运用四个方面对餐厨垃圾项目进行全过程监管，将主城区3200余家餐饮经营单位纳入智慧监管，采用“一店一码”方式推行数字化收运台账，成立监管小组，强化日常监管，有效防范风险。

3．2024年4月，对平华（达州）环境科技有限公司开展了现场调查，并督促平华（达州）环境科技有限公司加快完成环保设施自主验收工作。2024年4月已完成验收工作。

4．2023年12月，已完成达州市餐厨垃圾处置项目配套废水预处理设施建设，污水处置系统开始进水调试，并启用项目污水处理系统及自动化管理系统，2024年4月完成调试并正式投运。

5．达州市餐厨垃圾处置项目已完成餐厨垃圾项目环保验收专家论证，2024年4月将验收情况报环保部门备案。加强日常监管，督促企业合法运行。

十一、2022年国家长江经济带生态环境警示片指出，达州市仙鹤路涵洞口溢流污水。达州市城管部门作为整改牵头单位，达川区作为整改责任单位，分析研判不充分，未在完善片区雨污分流管网上下功夫，仅采取末端截污，将涵洞口污水引入周家坝污水处理厂，但雨季时每天仍有约2万吨污水通过调节池溢流口直排州河。表面看仙鹤路涵洞口无溢流问题，实际上污水已“转移阵地”，问题未得到实质解决。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．2023年12月，已完成仙鹤路涵洞东西方向截污工程建设，建成截流井15座、检查井72座，附属管道1.8公里。

2．已完成达州市第二污水处理厂（周家坝污水处理厂）调节池溢流口处视频监控安装。

3．截至2024年8月底，华蜀南路及石家湾内涝治理工程已完成新建排水管网2公里。

4．截至2024年8月底，达州市第三污水处理厂（一期）及配套管网工程项目进度总体完成92%。

5．截至2024年8月底，华仙、金久、新桥三大片区老旧小区雨污分流改造已改造排水管网约6公里。

6．截至2024年8月底，麻柳大道至七河路南北向分流二期工程项目已完成管网改造1.3公里。

十二、大竹县、渠县卷硐片区多家露天矿山越界开采、侵占林地、破坏生态等问题，被第二轮省级生态环境保护督察、2021年省级自查长江生态环境问题多次指出，达州市要求2022年9月底前完成整改。大竹县、渠县对整改工作重视不够、动作迟缓，自然资源、林业等部门监督不力。督察发现，大竹县直到2022年8月、渠县直到2022年11月才制定矿山生态修复实施方案，且整改措施未落实到位，工作浮于表面。督察组抽查发现，大竹县恒源矿业巨峰矿区、渠县钰翔矿业未落实矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，重开采、轻修复；大竹县海银碎石厂、渠县金窝凼碎石厂生态修复管护不到位，植被存活率低，效果不佳。

整改时限：2024年12月

进展情况：达序时进度

1．已完成恒源矿业巨峰矿区底部矿坑、开采台阶覆土填方和覆土，播撒草籽并栽种灌木树苗。目前长势良好，正在持续对修复区域进行日常管护。

2．督促渠县钰翔矿业编制完成《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，完成渣石清运工作，消除安全隐患。完成渠县钰翔矿业与大竹县交界处高陡边坡喷播，对终了边坡及采空区进行了覆土，植树300余株。

3．大竹县海银碎石厂矿坑底部集中堆放的渣石已清运完成，并对矿区底部填方、覆土，栽种树苗和播撒草籽，目前长势良好。已完成大竹县海银碎石厂已修复区域补栽补喷。正在持续进行日常管护。

4．长原金窝凼碎石厂已完成终了边坡等复绿工作，并对采空区开展全面覆土、植树、撒播草籽等复绿。

5．大竹县、渠县常态化组织相关部门对卷硐片区矿山落实《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的情况进行了监督检查，督促企业严格履行“边开采、边修复”的主体责任。并对恒源矿业（巨峰矿区、福达矿区、吉旺矿区）就地质环境恢复治理基金进行执法整改，现已完成整改。2024年3月至8月，坚持每月对卷硐片区矿山开展督导。

十三、第一轮中央、省级生态环境保护督察整改任务要求，宣汉县生活垃圾环保发电项目应于2019年12月底前建成投运。督察发现，宣汉县推进不力，达州市住建部门督促指导不够，2020年才开工建设，先后4次延后整改完成时限至2022年6月，但2022年12月才建成投运，逾期半年。截至2023年10月，该项目仍未完成竣工环保验收。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．2024年4月，宣汉县已完成该企业生态环境违法行为调查工作，对环境违法行为依法依规进行处理。

2．宣汉县海诺尔生活垃圾发电项目配套飞灰填埋场已完成用地选址、立项等前期工作，已取得环评批复(宣环审〔2024〕22号)。

3．宣汉县海诺尔飞灰填埋场于2024年7月开工建设。

4．2024年以来，宣汉县相关部门已开展7次生态环境执法检查，进行1次测管协同检查。

十四、2021年以来，任市河联盟桥国控断面，东柳河墩子河省控断面，以及魏家河、双龙河等流域水质不能稳定达到地表水Ⅲ类水质。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．已完成双龙、东岳、罗江污水处理厂升级改造。

2．截至2024年8月底，蒲家场镇雨污分流项目已完成新建污水管网1800米，雨水管网3600米。复兴场镇雨污分流项目已完成复兴段3080米管网安装，正在开挖剩余段管道。石化大道莲湖郡片区雨污管网工程已完成雨污管网约2100米，正在进行管道开挖及架空管道桩基施工。

3．截至2024年8月底，大竹县东柳河清河镇和杨家镇防洪治理工程已完工，完成河道综合治理9200米、完成新建堤防7600米、完成综合清淤疏浚9200米。东柳河沿线已完成新建生活污水支管网9公里，其中城区7公里、杨家镇0.8公里、柏林镇1.2公里，已完成工程量100%。东柳河流域生态修复（一期）项目已完成总工程量的90%。

4．截至2024年8月底，魏兴污水处理厂二期建设项目现已完成鼓风机房、配电房、加药间等浇筑工作，完成综合楼、细格栅桩施工，完成总工程量的77%。正在进行厂区土石方回填和主体结构建设、进水与尾水管网施工。

5．截至2024年8月底，已完成大竹县城市污水处理厂三期建设项目总工程量的68%。杨家镇生活污水处理厂提质扩能建设项目预算送财政评审。清河镇生活污水处理厂提质扩能建设已完成。

6．每月对任市河、东柳河、魏家河、双龙河流域开展水质监测，2024年1月至8月，任市河联盟桥、东柳河墩子河断面水质稳定达到III类，魏家河罗江断面水质为III类、双龙河柏林口断面水质为IV类。

7．为进一步加强与重庆市梁平区的沟通协作，加大任市河联盟桥上游污染源排查力度，2023年，达州市开江生态环境局与重庆市梁平区生态环境局对新盛河流域开展了联合执法3次、联合巡查3次。2024年以来，开展了联合执法1次、联合巡查1次。

十五、万家河、凤凰山人工湖等两条城市黑臭水体未实现长治久清，末端水质为劣V类。

整改时限：2024年12月

进展情况：达序时进度

1．截至2024年8月，新锦社区片区雨污管网改造工程已完成新锦街、冬梅街、巴渠西路雨污水管网建设，凤凰大道、紫荆花路、永兴路、金龙大道等管网建设完成工程量的70%，共计新（改）建雨污管网9000余米；市政府、大寨子和鹿鼎寨片区污水整治工程已开工，正在加快推进。

2．常态化开展雨污管网日常巡查维护，确保管网出现问题第一时间发现和处置。

3．通川区有序开展万家河巡河、护河工作，每月至少巡河10次。持续加强宣传教育，努力提升辖区群众生态环境特别是水环境保护意识。结合创文、创卫活动，发动志愿者不定期开展捡拾垃圾、护岸护绿志愿服务。市城管执法局常态化开展万家河巡查和管护区域垃圾清除，沿岸管网排查治理工作，京环等环卫企业、万家河湿地公园业主单位等市级部门（单位），对涉河环境卫生问题及时处理，发现河道水质污染等问题及时上报处置。

4．建立凤凰山人工湖环境保护长效机制，定期清捞湖面垃圾、枯叶等漂浮物，安排人员定期对人工湖沉沙池进行清掏，确保雨季来临时泄洪口畅通。

5．定期开展城市黑臭水体水质监测，凤凰山人工湖水质无黑臭。

十六、《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021—2023年）》内的项目应于2023年底完成建设。达州市住建部门推进迟缓，项目进度严重滞后，导致生活污水溢流问题普遍存在，长期未得到有效解决。截至2023年10月，广电大厦至金龙大桥雨污管网改造工程尚未开工建设，韩家坝至仙鹤路截污干管工程只完成16.8%的管道安装，达州市第三污水处理厂及配套管网建设工程仅完成40%的工程量，无法按期建成。

整改时限：2025年4月

进展情况：达序时进度

1．2023年11月，已完成《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021—2023年）》中8个项目的延期申报备案。

2．2024年6月，已完成韩家坝至仙鹤路截污干管工程建设，新建截污干管2.5公里。

- 截至2024年8月底，广电大厦至金龙大桥雨污管网工程完成总工程量的65%。

- 4．截至2024年8月底，达州市第三污水处理厂（一期）及配套管网工程项目进度总体完成92%。

十七、督察发现，二马路、侨兴新城、石岭桥等5个片区的雨污合流管网为16.9千米，占管网总长度的64.2%，且有50多处存在混接错接等问题；主城区州河沿线有污水溢流口33个，其中长期溢流口16个。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．2023年12月，已完成仙鹤路涵洞东西方向截污工程建设，建成截流井15座、检查井72座，附属管道1.8公里。

2．2024年6月，已完成韩家坝至仙鹤路截污干管工程建设，新建截污干管2.5公里。完成404至文家梁截污干管修复工程，修复整治管网5.3公里。

3．截至2024年8月底，已完成徐家坝至石龙溪截污干管工程5.73公里。达州高新区河市镇1200吨/日一体化污水处理设施已安装运行，新增800吨/日一体化污水处理设施正在调试运行。

4．截至2024年8月底，已完成达川城区老旧、破损排水管网整治工程，新改建污水管网2.32公里。

5．截至2024年8月底，麻柳大道至七河路南北向分流二期工程项目已完成管网改造1.3公里。

6．截至2024年8月底，老城区雨污管网病害治理工程已完成总工程量的95%，新建改建雨污管网14千米；石龙溪片区雨污管网整治工程已完成总工程量的15%。

7．市城管执法局牵头，每月开展督导检查，督促各地加强雨污管网排查治理，加快推进污水两年攻坚项目建设，已发出通报5期。达川区加大排查整治力度，建立排查清单，完善日常排查登记，对排查发现的破损管网、雨污水混错点及时维修、改造，完成破损管网整治2320米。达州高新区对河市镇污水管网约15公里进行全面排查，发现病害管网8处已整治完成。

十八、大竹县城市生活污水处理厂受雨污合流影响，2023年7—9月日均处理水量超设计能力50%。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．截至2024年8月底，大竹县已新建干支管10.5公里，清淤123公里。

2．截至2024年8月底，大竹县城市污水处理厂三期建设已完成总工程量的68%，正在进行构筑物的基础开挖及桩基础浇筑等。

十九、生活污水收集处理设施运维管理不到位。达州市城管部门行业监管责任履行不到位，未及时督促相关单位维护生活污水管网和处理设施，导致设施运行问题突出。全市292家乡镇污水处理厂（站）正常运行率仅67%。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．2023年，全市乡镇新改建排水管网117.12公里，其中新建管网61.37公里，改建管网55.75公里。

2．2024年4月，印发《关于加强2024年建制镇生活污水处理设施建设及运行管理工作的通知》，进一步加强建制镇生活污水处理设施建设、运行、管理及考核工作，提高建制镇生活污水处理水平。

3．截至2024年8月底，通川区已完成罗江、东岳、双龙污水处理厂改造扩容；万源市实施黄钟镇、沙滩镇、青花镇、罗文镇、魏家镇、河口镇污水处理厂管网升级改造项目，已进入施工阶段；宣汉县实施普光污水处理站提标扩能项目，正在开展前期工作；达州东部经开区完成亭子镇、麻柳镇、福善镇和安仁乡污水处理厂技改工程。

4．截至2024年8月底，通川区已完成乡镇新（改）建排水管网21.2公里；达川区已完成乡镇新（改）建排水管网1.25公里；大竹县新（改）建高明镇、庙坝镇污水管网2公里；渠县计划实施土溪镇、中滩镇等15个乡镇排水管网建设，目前正在开展初步设计工作；开江县已完成乡镇新（改）建排水管网11公里；达州高新区累计完成新（改）建管网24.64公里；达州东部经开区完成新建排水管网13.2公里。

5．通川区已于2023年12月完成魏家河沿线污水管网排查，建立维修台账，明确整改责任单位，目前正在加快维修工作。万源市各乡镇对污水处理设施开展全面排查，已制定污水处理设施修复措施。宣汉县已于2023年12月完成乡镇污水管网运行情况全面排查，针对管网病害问题建立了台账，目前正在持续整改中。大竹县（乌木镇、石河镇、高明镇、童家镇等）正在开展管网排查修复工作，已完成排查工作总进度55%。

6．截至2024年8月底，达川区已完成新建石桥镇污水处理厂调节池、罐子镇污水处理厂一体化设备基础施工，完成大堰镇污水处理厂、石桥镇永进社区污水处理厂、石桥镇沿河社区污水处理厂扩容升级项目施工图设计及预算编制。万源市已启动大竹镇、庙坡镇、官渡镇、长坝镇、花楼镇、白羊镇、新店镇污水处理厂管网及设施相关问题工程措施修复。大竹县已完成石桥铺镇、清河镇污水处理厂改（扩）建及新建（维修）污水管网建设项目。

二十、2019年以来，通川区投入2.2亿元，新建污水管网87.5公里，但未实施雨污分流，截污管道压力过载，“开孔”现象屡见不鲜，双龙河复兴场镇段仅100米长的截污管道就被开孔3处，水量稍有增加，污水便直接外排。魏家河、双龙河大部分污水主管网铺设于河道中，管道、检查井受河水长期冲刷影响，破损严重，2023年以来管网破损堵塞多达90余次。魏家河魏兴镇段每日约1000吨污水溢流入河。双龙河流域马踏洞污水处理厂因河水倒灌入管，导致进水浓度过低，2023年7月进水化学需氧量平均浓度仅为29.6毫克/升，低于50毫克/升的排放标准，清水进、清水出，长期无法正常运行。

整改时限：2025年6月

进展情况：达序时进度

1．2023年12月，通川区已完成魏家河沿线污水管网排查。金地水务公司牵头完成排查问题的整改工作，破损点位已完成维修，其余问题已纳入污水项目并安排实施。

2．罗江镇魏兴社区一体化泵站项目完成通水测试，现已全面建成。

3．截至2024年8月底，蒲家场镇雨污分流项目已完成蒲家段5300米管网安装，正在开挖剩余段管道。复兴场镇雨污分流项目完成复兴段3080米管网安装，正在开挖剩余段管道。石化大道莲湖郡片区雨污管网工程已完成雨污管网约2100米，正在进行管道开挖及架空管道桩基施工。

4．截至2024年8月，魏兴污水处理厂二期建设项目现已完成鼓风机房、配电房、加药间等浇筑工作，完成综合楼、细格栅桩施工，完成总工程量的77%。正在进行厂区土石方回填和主体结构建设、进水与尾水管网施工。

5．通川区严格落实河长制考核制度，加大巡河力度，截至2024年8月底，通川区河长办已开展巡河19次，发送交办单10份、提示函6份。

二十一、通川经济开发区于2019年被命名为省级园区，但至今未按《中华人民共和国城乡规划法》要求完成总体规划和专项规划编制工作，相应规划环评也未获批，导致园区生态环境保护工作“无章可循”。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．2024年2月，已取得水利厅对《四川达州通川经济开发区规划水资源论证报告》的审查意见。

2．2024年5月，已完成《通川经开区总体规划》编制，市自然资源规划局正在进行审查。

3．2024年8月，通川经开区规划环评已进行第一次环评公示。

二十二、通川区住建和综合执法部门在排水许可管理方面权责不清，企业办理排水许可无门，导致排水许可制度成为“一纸空文”，涉水企业长期无证排水，在督察组进驻前，才匆忙为8家涉水企业办理排水许可。城镇排水主管部门日常监管不到位，未及时依法查处超标排水行为。源美冷链物流园、孵化园纳管废水均超过《污水排入城镇下水道水质标准》B级排放标准，导致受纳其废水的魏兴污水处理厂进水浓度波动巨大，进水化学需氧量浓度最高达1600毫克/升。此外，源美冷链物流园污水处理设施批建不符，环评批复规模为600吨/日，实际建成1500吨/日。

整改时限：2024年12月

进展情况：达序时进度

1．2023年10月，通川区已明确了区住建局为排水许可主管单位，履行园区企业排水许可审批职责，对取得《排水许可证》的排水企业定期开展水质抽样检测。

2．通川区住建局每月对已办理排水许可证的企业进行取水检测。2024年5月，制定《通川区住建局城镇污水管理工作制度》，对已办证的排水企业实行分类管理。

3．2024年4月，通川区已完成源美冷链物流食品工业园区扩建工程环评批复。

4．通川区住建局每月对入园涉水企业开展监督检查，督促企业加强污水处理设施运行管理，依法查处超标排水违法行为。

二十三、高新区金垭镇多家石材加工企业将石材边角料及泥浆废渣倾倒于金牛村，部分溢流至州河。

整改时限：2024年6月

进展情况：已完成

1．2023年12月，已完成3家石材加工企业倾倒于原金牛村弃渣场的石材边角料、泥浆等固体废物清运转移。2023年12月，已完成弃渣场覆土复绿。

2．2024年3月，达州高新区管委会印发了《达州高新区石材加工行业专项整治行动方案》。组织相关部门（单位）开展专项排查，排查发现问题10个，目前均已整改到位。

3．2024年3月，市生态环境局对金垭镇万福源等3家石材加工企业环境违法行为进行了调查，对存在的环境违法行为已立案。

二十四、全市23个自然保护地中，磐石白鹭自然保护区、千口岭省级地质公园、白马山森林公园、火烽山森林公园、真佛山风景名胜区、百里峡风景名胜区等6个尚未建立保护地管理机构，监管机制不健全，监管力量薄弱。

整改时限：2024年12月

进展情况：达序时进度

1．2024年3月，市林业局已完成对真佛山风景名胜区管理的现状情况调研。2024年6月，已会同市委编办对真佛山管理机构的设立辖区、人员编制和职能职责进行讨论，并形成建议意见。目前东部经开区正在开展机构设置前期相关工作。

- 按照《中共宣汉县委机构编制委员会关于成立县森林公园管理处的通知》要求，白马山森林公园不再单独设立管理机构，现已将其归并到宣汉县森林公园管理处统一管理。目前，宣汉县正在完善白马山森林公园管理机构工作职责。

- 3．待国家林草局批复四川省自然保护地整合优化方案后，若方案中保留火峰山森林公园，在批复后6个月内建立健全管理机构。

4．待国家林草局批复四川省自然保护地整合优化方案后，若方案中保留磐石白鹭自然保护区、千口岭省级地质公园，在批复后6个月内建立健全管理机构。

二十五、通川区西里扁石料厂矿区与雷音铺森林公园重叠，尚未避让退出。

整改时限：2024年12月

进展情况：已完成

1．通川区西里扁石料厂已于2021年7月停产，未再延续矿权。

2．2024年4月，通川区西里扁石料厂矿区与雷音铺森林公园重叠范围避让退出方案已完成实施，并经市级专家评审合格。

二十六、个别地方集中式饮用水水源地保护不力。省道S303宣汉城区至南坝段道路工程穿越宣汉县东乡街道州河三河大桥头集中式饮用水水源一级保护区，未落实保护区内施工运输要采取防遗洒、防泄漏等环境风险防范措施。万源市寨子河水库作为县级饮用水源，未规范设置标识标牌，防护隔离设施不完善。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．2024年6月，宣汉县已完成东乡街道州河三河大桥头集中式饮用水水源保护区标识标牌和隔离网设置，已完成饮用水水源保护区应急池、导流渠、防撞墙等防范措施。

2．2024年5月，启动万源市寨子河水库饮用水水源保护区设施设备采购项目，正在进行采购招标程序。

3．2024年8月，宣汉县已编制芭蕉镇至原三河乡供水管网前期预算报告，正在开展财评和设计工作。

二十七、生活垃圾处置风险突出。城管等部门对生活垃圾处置监管不到位，未跟踪整治风险隐患。宣汉县海诺尔环保发电有限公司产生的3000余吨固化飞灰无安全处置去处，长期露天堆放。宣汉县垃圾填埋场以“土坑＋防渗膜”的简易方式建设4000立方米的事故应急池，容积仅为应急预案要求的50%，且长期高液位暂存渗滤液，溢流外排风险较大。开江县城市生活垃圾填埋场雨污分流不彻底，雨季渗滤液每日产生量近200吨，但渗滤液处置设施设计日处理能力仅为100吨，2022年度未开展地下水自行监测。

整改时限：2025年12月

进展情况：达序时进度

1．开江县生活垃圾填埋场已不再接收新产生的生活垃圾，同时转运生活垃圾6.12万吨至宣汉县海诺尔生活垃圾发电项目处置，其中，消除存量垃圾约3.7万吨。

2．2024年3月，印发《达州市2024年环卫领域生态环境保护突出问题专项整治实施方案》，进一步规范生活垃圾填埋场运行管理。

3．2024年5月，已对开江县生活垃圾填埋场裸露面4000余平方米进行了整形、铺设防渗膜，全面实现雨污分流，渗滤液管网雨水进入量大幅减少，有效降低渗滤液产生量。

4．2024年6月，宣汉县已完成县城生活垃圾填埋场应急池渗滤液存量处理，并对原简易应急池场地进行复耕。已加快渗滤液处置，县城生活垃圾填埋场调节池渗滤液约3000立方米。

5．截至2024年8月底，宣汉县已完成海诺尔飞灰填埋场环评工作，正在开展飞灰填埋场建设工作。厂区暂存飞灰已与达州市上实公司协商达成合作，在飞灰填埋场建成前，陆续规范转运至达州市上实公司安全处置。

6．截至2024年8月底，宣汉县垃圾填埋场生态治理（封场）项目正在组织专家进行初步设计审查。

- 截至2024年8月底，开江县垃圾处理厂渗滤液处理设备升级改造工程，已完成主体建设和设备安装，正在试运行。

- 8．开江县生活垃圾填埋场已按照排污许可证要求，对废水、雨水、无组织废气、地下水、噪声等因子开展监测，并将监测报告上传至省环保监测监管平台。

二十八、大气污染防治有短板。2023年1—9月，达州市主城区优良天数同比减少14天，优良天数率同比下降5.5个百分点。

整改时限：2024年12月

进展情况：达序时进度

1．2024年2月，出台《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》。市生态环境局牵头印发《达州市2024年臭氧污染防治管控方案》《达州市2024年秸秆禁烧和综合利用工作实施方案》《达州市主城区特别管控时段“五烧”行为监管方案》《关于成立达州市2024年臭氧污染防治管控工作专班的通知》，细化大气污染防治阶段性工作。2024年4月，完成企业活性炭更换专项检查等涉气工业企业专项执法检查。

2．2023年12月，达州市重污染天气应急指挥专项工作小组办公室修订印发了《重污染天气应急减排措施清单》，对重点工业企业应急减排“一厂一策”进行了修订完善。2024年预警发布期间，市经信局配合市生态环境局，督促工业企业严格按照预警等级和“一厂一策”要求，落实减排措施。2024年6月，市经信局联合市生态环境局印发了《达州市烧结砖瓦行业常态化错峰生产暂行办法》，指导全市烧结砖瓦行业错峰生产。

3．2024年3月，市住房城乡建设局印发《达州市建筑工地施工扬尘专项治理工作实施方案》，落实四川省工地扬尘防治标准和市大气污染防治领导小组的安排部署，强化部门职责，常态化开展建筑工地扬尘防治行动，对发现的问题依法依规调查处理并督促整改。加大国家星级绿色示范工地或标杆工地创建，正按程序申报1家国家星级绿色示范工地。

4．加大夜间烧烤、大排档、大型餐饮企业等重点油烟污染源检查力度，重点检查餐饮服务经营场所和单位食堂油烟净化装置安装及运行情况，督促餐饮企业安装油烟净化设施，截至2024年8月底，通川区共督促2861家餐饮企业安装油烟净化器，安装率达99.62%；达川区共督促1478家餐饮企业安装油烟净化器，安装率达98%；达州高新区共督促120余家餐饮企业安装油烟净化器，安装率达100%。

二十九、达州市经信、住建等部门在重点时段应急管控不力。2023年1月重污染天气橙色预警期间，达川区三里古街工程项目建筑工地、高新区毅恒明月冷链物流项目土石方作业应停未停；2023年7—8月夏季大气环境质量攻坚行动期间，高新区瓮福化工、达兴能源有限责任公司未严格落实限产措施。

整改时限：2024年12月

进展情况：达序时进度

1．2023年12月，达州市重污染天气应急指挥专项工作小组办公室修订印发了《重污染天气应急减排措施清单》，对重点工业企业应急减排“一厂一策”进行了修订完善。2024年1月至2月重污染天气预警发布期间，督促工业企业严格按照预警等级和“一厂一策”要求，落实减排措施。2024年3月至8月未发布重污染天气预警。

2．2024年3月，市住房城乡建设局制定印发《达州市建筑工地施工扬尘专项治理工作实施方案》（达市住建建发〔2024〕19号），进一步建立完善施工工地重污染天气应急管控清单。按照《达州市重污染天气应急预案（试行）》要求，在重污染天气预警时，迅即落实停止土石方作业等重污染天气应急管控措施。

三十、督察组于2023年8—10月前期暗访发现，部分地方未压实秸秆禁烧一线责任，宣汉县普毛快速通道沿线、通川区双龙镇、万源至宣汉高速沿线多点冒烟。

整改时限：2024年12月

进展情况：达序时进度

1．2024年4月，市农业农村局印发《关于进一步做好2024年秸秆综合利用工作的通知》，指导各地有效提高秸秆综合利用水平，确保全年秸秆综合利用率达90%以上。

2．依托通川区、万源市、宣汉县秸秆综合利用重点县建设项目，全市已建成收储点（中心）25个。

3．依托省上已建成的高空瞭望视频监控系统，安排专人值守高空瞭望视频监控系统，2024年以来，监控系统告警7600余次,均已督促乡镇及时处置并解除告警，处置率100%。印发《关于近期秸秆露天焚烧的通报》《关于宣汉县普光镇秸秆露天焚烧的通报》《关于宣汉县秸秆露天禁烧工作不力的通报》，对2023年落实秋冬季秸秆禁烧工作不力的单位进行通报。

4．严格按照生态环境保护党政同责考核细则，逗硬考核，扣减宣汉县2023年秸秆禁烧工作考核分值0.1分。