|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目摘目 | |  | 项目预算总投资 | 2024年度年度安排资金1476（中央557+省级919）120=1596（万元） | | | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | — | 项目类型 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 实施年度 | 中央衔接资金（产业60%） | 省级衔接资金（产业50%） | 县（市、区）级衔接资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **1596** | **557** | **919** | **120** | **—** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024年经开区相对稳定脱贫户、监测对象种养奖补 | 产业发展 | 全区 | 计划为500户相对稳定脱贫户、监测对象发展种养业，对家庭经营性纯收入达到一定标准的，给予每户奖励1000元用于发展生产。 | 2024 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2024年经开区小额信贷贴息补助 | 产业发展 | 全区 | 为全区享受扶贫小额信贷的脱贫户（含监测对象）提供贴息补助。 | 2024 | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2024年经开区公益性岗位 | 就业项目 | 全区 | 全区19个脱贫村和重点帮扶村，每个村安排5名脱贫户和监测户到公益性岗位，每人400元/月。 | 2024 | 45.6 | 45.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2024年山洪灾害危险区责任人履职补助 | 就业项目 | 全区 | 全区共有山洪灾害危险区80个，按照3600元给予每个危险区山洪灾害责任人履职补助。 | 2024 | 28.8 |  | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 达州东部经开区2024年雨露计划资金 | 巩固三保障成果 | 全区 | 为符合条件的学生发放“雨露计划”职业教育补助，每人每学期1500元。 | 2024 | 150 | 149 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2024年经开区项目管理费 | 项目管理费 | 全区 | 项目管理费 | 2024 | 15 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2024年经开区脱贫人口（含监测对象）跨省就业一次性交通补助 | 就业项目 | 全区 | 交通补助一年补助一次，采用“一卡通”直接补助给适用对象。标准为每人每年400元，交通费在400元以下的，实报实销；交通费在400元以上的只补助400元。 | 2024 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 辣椒产业发展补助项目 | 产业发展 | 全区 | 对种植艳椒808的农业企业、村集体经济和种植户等在辣椒种苗、农资等方面给予补助，补助标准150元/亩，预计全区种植3000亩。 | 2024 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 苎麻产业发展补助项目 | 产业发展 | 全区 | 对种植苎麻农业企业、村集体经济和种植户等在苎麻种苗、农资等方面给予补助，补助标准150元/亩，预计全区种植1000亩。 | 2024 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 蚕桑粮油种养殖项目 | 产业发展 | 安仁乡 | 达州东部经开区安仁乡严马庙村股份经济合作联合社发展集体经济蚕桑粮油种养殖项目，聘请技术人员现场管理及技术指导。财政资金主要用于土地流转整理、购买桑树苗化肥、蚕养殖房建设、人工栽植管理工资等。 | 2024 | 130 | 70 | 60 |  | 新型集体经济 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **福善合计金额为154万元** | | | | | | 154 | 23.5 | 112.9 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 福善镇清河村人居环境改善项目 | 产业发展 | 清河村3组 | 清河村3组沿线人居环境整治1500米（在整治沿线农田、菜园、院坝环境等方面给予补助；新建垃圾分类亭7个、垃圾桶21个）。 | 2024 | 25 |  | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 福善镇圣学村产业路加宽项目 | 乡村建设 | 圣学村3组 | 福善镇原圣学3队朝门口支路到圣学2队产业路加宽四处。 | 2024 | 8 |  | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 福善镇四合村粮油灌溉维修项目 | 产业发展 | 四合村5组 | 四合村卫星水库龙孔处至源腾河灌溉水渠维修田坎等 | 2024 | 20 | 19 |  | 1 | 重点帮扶村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 福善镇八庙村维修水渠 | 乡村建设 | 八庙村 | 维修整治水渠750米，农田灌溉面积150亩，受益群众户数400户 | 2024 | 9 |  | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 福善镇四合村新建蓄水池 | 乡村建设 | 福善镇四合村3组 | 新建蓄水池1口（100m³），改善3组群众饮水困难 | 2024 | 10 |  | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 福善镇桥亭村维修生产路 | 乡村建设 | 福善镇桥亭村1-4组 | 维修1-4组破损生产路，受益群众户数456户 | 2024 | 20 |  | 18 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 福善镇王家社区粮油产业发展生产路 | 产业发展 | 王家社区1组 | 硬化粮油产业路0.15公里（3.5\*0.2），受益群众户数740户 | 2024 | 7 |  | 6.4 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 福善镇四合村堡坎维修 | 乡村建设 | 福善镇四合村7组 | 公路堡坎维修1处，受益群众户数539户 | 2024 | 5 | 4.5 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 福善镇圣学村硬化生产道路 | 乡村建设 | 福善镇圣学村7组 | 硬化生产道路1公里（3.5\*0.2），受益群众户数740户 | 2024 | 45 |  | 39 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 福善镇清河村文化广场配套设施提升 | 乡村建设 | 清河村 | 清河村文化广场配套设施维护提升（在设立隔离带、铺设石板路、补栽苗木、修剪树木等日常管护方面给予补助）。 | 2024 | 5 |  | 4.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **亭子合计金额为209万元** | | | | | | 209 | 41.9 | 146.1 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 亭子镇燕窝岩村铺设自来水供水管道 | 乡村建设 | 亭子镇2、3、4、5、6组 | 自来水供水管道铺设5.2km，受益户数210户，受益人数605人 | 2024 | 24 |  | 21 | 3 | 重点帮扶村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 亭子镇群力村产业路建设 | 产业发展 | 亭子镇群力8组 | 亭子镇群力8组小寨子岩下约1.2公里，宽3.5m，厚0.2m | 2024 | 40 |  | 36 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 亭子镇庙梁村香椿产业发展生产路建设项目 | 产业发展 | 亭子镇庙梁村6组 | 亭子镇庙梁村6组产业路长300米，2.5米宽，0.2米厚 | 2024 | 10 | 9 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 亭子镇燕窝岩村新建公厕项目 | 乡村建设 | 亭子镇燕窝岩村 | 在红梅园基地新建公厕（50㎡） | 2024 | 20 |  | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 亭子镇大风社区中药材种殖 | 产业发展 | 亭子镇大风社区 | 粮油套种百部中药材60亩 | 2024 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 亭子镇白果村巩固安全饮水项目 | 乡村建设 | 亭子镇白果村 | 新建蓄水池3口（100m³/口），饮水管道3.5km，购买增压设备2套。 | 2024 | 100 | 17.9 | 72.1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **麻柳合计金额为472.6万元** | | | | | | 472.6 | 115 | 304.2 | 53.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 麻柳镇罗顶寨村跑山鸡基地新建蓄水池及产业路项目 | 产业发展 | 罗顶寨村3组 | 新建蓄水池一口，硬化产业路长350米，宽3.5米、厚0.2米 | 2024 | 26 |  | 23 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 麻柳镇夏家坝村产业路建设项目 | 产业发展 | 夏家坝村6组 | 麻柳镇镇夏家坝村6组产业路加宽及堡坎维修，长1.5公里、宽1米，厚0.2米 | 2024 | 24.4 | 23 |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 麻柳镇沙河村山坪塘维修项目 | 乡村建设 | 麻柳镇沙河村 | 沙河村15组堰塘堡坎整治长100米高7米厚0.6米。 | 2024 | 18 |  | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 麻柳镇仁和寨村产业路建设 | 产业发展 | 檀木仁和寨村7村三组 | 仁和寨村1组生产道硬化长1000米，宽2.5米，厚0.2米 | 2024 | 32 | 29 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 麻柳龙须寨村产业路建设 | 产业发展 | 龙须寨村3、13组 | 龙须寨村13组产业路建设，宽3.5米，长327米；龙须寨村3组产业路建设120米，宽3.5米。 | 2024 | 20 |  | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 麻柳镇山坪塘维修项目 | 产业发展 | 麻柳镇西兴寺村8组 | 堰塘维修5亩，灌溉面积380亩，受益人口380人。 | 2024 | 18 |  | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 麻柳龙须寨村辣椒产业发展生产路项目 | 产业发展 | 麻柳镇龙须寨村2组、11组 | 麻柳镇龙须寨村2组、11组种植辣椒产业370亩，耙耙柑250亩，为了提高生产生活，故硬化产业园区道路长970米，宽3.5米，厚0.2米。涵管两处，分别为，直径110，长30米。 | 2024 | 50 | 45 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 麻柳梁家坝现代农业园区渠沟及护坡整治 | 乡村建设 | 梁家坝村3、6组 | 渠沟硬化及护坡整治510米 | 2024 | 34.2 |  | 30.2 | 4 | 重点帮扶村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 麻柳镇张家店村山坪塘维修项目 | 产业发展 | 张家店1、7、8组 | 堰塘维修，总容量为5万方，灌溉农田面积160亩 | 2024 | 20 | 18 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 麻柳镇深沟子村柑橘及黄荆叶产业发展生产路建设项目 | 产业发展 | 深沟子村7组 | 麻柳镇深沟子村柑橘及黄荆叶硬化产业路及堡坎。 | 2024 | 18 |  | 16 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 麻柳梓桐观村新建铁皮石斛灌溉系统项目 | 产业发展 | 梓桐观村 | 建设泵站2处及安装管道设施建设 | 2024 | 20 |  | 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2024年度麻柳镇现代农业园区智能育秧中心建设项目 | 产业发展 | 麻柳镇 | 新建智能大棚1408平方米、新建无土展示大棚78.9平方米，水肥一体化、玻璃育苗床等 | 2024 | 192 |  | 171 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **安仁乡合计金额为222万元** | | | | | | 222 | 47 | 149 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 安仁龙头桥村黄精产业发展生产路项目 | 产业发展 | 安仁乡龙头桥村 | 安仁乡龙头桥村黄精产业路，长1000米扩展至3.5米； | 2024 | 15 | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 安仁乡斑竹沟村修建自来水取水点水池 | 乡村建设 | 安仁乡斑竹沟村2、7、8组 | 斑竹沟村新建饮用水取水点净化池（约30立方），新建蓄水池（约100立方），新建施工便道1公里，配套建设机房及安装净水等设备。 | 2024 | 36 |  | 33 | 3 | 重点帮扶村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 安仁乡金鸡牌村中药材种植项目 | 产业发展 | 安仁乡金鸡牌村6组 | 金鸡牌村郑家冲发展中药材百部105亩，新建生产便道1公里，宽2米，厚0.2米。 | 2024 | 35 | 33 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 安仁乡严马庙村人畜饮水工程维修整治项目 | 乡村建设 | 安仁乡严马庙村8、9、10、11、12、13组 | 严马庙村8-13组更换自来水主管道8500米，维修蓄水池7口，解决2343人生活用水问题。 | 2024 | 50 |  | 43 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 安仁乡龙头桥村提灌站建设项目 | 乡村建设 | 安仁乡龙头桥村 | 龙头桥村新建提灌站一座 | 2024 | 20 |  | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 安仁三绝馆升级改造项目 | 乡村建设 | 米坊村 | 对安仁三绝馆内外设施设备，一体建设装修安仁柚、板凳龙等产品展陈区、物流配送区、电商直播区、自助购物区。安仁柚产业升级改造，推动非遗数字化包装、展区布局优化调整、健全完善展览功能，建设50平方米特色产业展销中心， | 2024 | 66 |  | 58 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |