附件1：

达州市2011年“四个一批”重点项目计划汇总表

单位：万元

| 项目类别 | 竣工投产 |  |  | 加快建设 |  |  | 争取开工 |  |  | 加快前期 |  | 总 计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 个数 | 总投资 | 2011年计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 2011年计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 2011年计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 项目 个数 | 总投资 | 2011年计划投资 |
| 能 源 | 5 | 93000 | 33000 | 5 | 2711625 | 586580 |  |  |  | 1 | 600000 | 11 | 3404625 | 619580 |
| 交 通 | 3 | 110000 | 109200 | 7 | 2991270 | 785000 | 3 | 86352 | 40000 | 7 | 3115000 | 20 | 6302622 | 934200 |
| 工 业 | 8 | 594400 | 343400 | 8 | 394700 | 110000 | 9 | 322118 | 73500 | 12 | 1533770 | 37 | 2844988 | 526900 |
| 农业水利 | 7 | 31860 | 31860 | 3 | 169520 | 30000 | 3 | 153600 | 24600 | 9 | 926050 | 22 | 1281030 | 86460 |
| 城市基础设施 | 5 | 75480 | 43880 | 13 | 912430 | 196000 | 6 | 223800 | 44200 |  |  | 24 | 1211710 | 284080 |
| 社会事业 | 4 | 22950 | 11830 | 10 | 284040 | 86150 | 10 | 89026 | 17300 | 2 | 14000 | 26 | 410016 | 115280 |
| 商贸流通 | 1 | 35000 | 20000 | 5 | 148800 | 60000 | 4 | 41000 | 14500 |  |  | 10 | 224800 | 94500 |
| 小 计 | 33 | 962690 | 593170 | 51 | 7612385 | 1853730 | 35 | 915896 | 214100 | 31 | 6188820 | 150 | 15679791 | 2661000 |

附件2：

达州市2011年“四个一批”重点项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 主要建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 2010年底累计完成投资 | 2011年投资 计划 | 2011年 主要形象进 度 | 项目业主 或建设单位 | 行业主管或归口部门（公司） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计(150项) |  |  |  |  | 15079791 | 3277370 | 2661000 |  |  |  |
| 一 | 竣工投产（33项） |  |  |  |  | 962690 | 369520 | 593170 |  |  |  |
| (一) | 能 源 |  |  |  |  | 93000 | 60000 | 33000 |  |  |  |
| 1 | 龙门峡北矿 | 渠 县 | 新建 | 年产原煤45万吨 | 2008-2011 | 32000 | 22000 | 10000 | 建成投运 | 达竹煤电集团 | 市经信委 渠县政府 |
| 2 | 达县九节滩水电站 | 达 县 | 新建 | 装机3×1.3万千瓦 | 2007-2011 | 32000 | 20000 | 12000 | 建成投运 | 四川巴鼎能源开发有限公司 | 达县政府 |
| 3 | 渠县石佛滩水电站 | 渠 县 | 新建 | 装机3×0.8万千瓦 | 2007-2011 | 19000 | 11500 | 7500 | 建成投运 | 湘粤水电发展有限公司 | 渠县政府 |
| 4 | 渠县舵石鼓右岸电站 | 渠 县 | 技改 | 装机2×1000千瓦 | 2008-2011 | 7000 | 6500 | 500 | 建成投运 | 渠江水电开发有限公司 | 渠县政府 |
| 5 | 通川区110千伏输变电工程 | 通川区 | 新建 | 新建一座110千伏变电站 | 2011 | 3000 |  | 3000 | 建成投运 | 达州电力集团公司 | 市经信委 |
| (二) | 交 通 |  |  |  |  | 110000 | 800 | 109200 |  |  |  |
| 6 | 全市农村公路及国省干线改造工程 | 全 市 | 改建 | 农村通乡油路（水泥）400公里，通村公路900公里；国省干线二级公路150公里 | 2011 | 100000 |  | 100000 | 建成投运 | 各县市区交通局 | 市交通运输局 各县市区政府 |
| 7 | 河市机场飞行区改造工程 | 达 县 | 改建 | 改善飞机跑道及净空处理等 | 2010-2011 | 4500 | 500 | 4000 | 建成投运 | 达州市河市机场 | 市发改委 |
| 8 | 开江火车站扩能升级改造 | 开江县 | 改扩建 | 新建站房3000平方米，新增站台450米 | 2010-2011 | 5500 | 300 | 5200 | 建成投运 | 成都铁路公司 | 开江县政府 |
| (三) | 工 业 |  |  |  |  | 594400 | 251000 | 343400 |  |  |  |
| 9 | 瓮福磷硫化工基地 | 市化工产业区 | 新建 | 建80万吨硫酸、45万吨磷酸、60万吨磷铵、15万吨PPA、50吨碘等装置 | 2008-2011 | 377700 | 185000 | 192700 | 建成投运 | 瓮福达州有限公司 | 市化工基地指挥部 |
| 10 | 升达木地板一体化项目 | 市化工产业区 | 新建 | 年产中纤板16万立方米、1万立方米空心刨花板、1万立方米集成材生产线 | 2009-2011 | 23000 | 5000 | 18000 | 建成投运 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 达县政府 |
| 11 | “巴山雀舌”无公害富硒茶产业开发 | 万源市 | 新建 | 建有机茶标准化初加工厂2座，精加工厂1座 | 2008-2011 | 5000 | 4000 | 1000 | 建成投运 | 四川巴山雀舌名茶实业有限公司 | 万源市政府 |
| 12 | 万源中药材基地及加工 | 万源市 | 新建 | 建优质道地中药材基地，中药饮片及精加工、植物有效成分提取生产线 | 2006-2011 | 12800 | 7000 | 5800 | 建成投运 | 四川天予植物药业有限公司 | 万源市政府 |
| 13 | 达钢捣固型焦炉技改工程 | 市化工产业区 | 新建 | 新建2×45孔5.5米型捣固焦炉及相关的配套设施 | 2010-2011 | 103000 | 50000 | 53000 | 建成投运 | 四川达兴能源股份有限公司 | 市经信委 市化工基地指挥部 |
| 14 | 年产4万吨硬质炭黑生产线 | 市化工产业区 | 新建 | 建年产4万吨的硬质炭黑生产线 | 2011 | 10400 |  | 10400 | 建成投运 | 四川达兴能源股份有限公司 | 市经信委 市化工基地指挥部 |
| 15 | 年产15万吨焦油加工项目 | 市化工产业区 | 新建 | 建一套年产15万吨焦油加工装置 | 2011 | 12500 |  | 12500 | 建成投运 | 四川达兴能源股份有限公司 | 市经信委 市化工基地指挥部 |
| 16 | 年产20万吨甲醇节能技改项目 | 市化工产业区 | 新建 | 建年产20万吨甲醇装置 | 2011 | 50000 |  | 50000 | 建成投运 | 四川达兴能源股份有限公司 | 市经信委 市化工基地指挥部 |
| (四) | 农林水利 |  |  |  |  | 31860 |  | 31860 |  |  |  |
| 17 | 全市病险水库整治工程 | 全 市 | 改建 | 整治全市17座病险水库 | 2011 | 1900 |  | 1900 | 建成投运 | 各县市区水务局 | 市水务局 各县市区政府 |
| 18 | 中小河流治理 | 达 县 宣汉县 开江县 渠 县 大竹县 万源市 | 新建 | 6个重点中小河流治理及6个山洪灾害防治县级非工程措施建设 | 2011 | 6840 |  | 6840 | 建成投运 | 达县水务局 宣汉县水务局 开江县水务局 渠县水务局 大竹县水务局 万源市水务局 | 市水务局 达县政府 宣汉县政府 开江县政府 渠县政府 大竹县政府 万源市政府 |
| 19 | 全市农村饮水安全工程 | 全 市 | 新建 | 解决20万农村人口饮水问题 | 2011 | 10000 |  | 10000 | 建成投运 | 各县市区水务局 | 市水务局 各县市区政府 |
| 20 | 全市天然林资源保护工程 | 全 市 | 新建 | 实施人工造林封山育林8万亩，对867万亩森林进行管护 | 2011 | 2000 |  | 2000 | 建成投运 | 各县市区林业局 | 市林业局 各县市区政府 |
| 21 | 全市农村户用沼气工程 | 全 市 | 新建 | 新建农村户用沼气池12000口 | 2011 | 3600 |  | 3600 | 建成投运 | 各县市区农业局 | 市农业局 各县市区政府 |
| 22 | 全市农村危房改造 | 全 市 | 改建 | 改造农村危房9687户 | 2011 | 5210 |  | 5210 | 建成投运 | 各县市区住建局 | 市住建局 各县市区政府 |
| 23 | 国家新增1000亿斤粮食工程 | 达 县 开江县 | 新建 | 新增高产粮田2万亩及技术服务设施 | 2011 | 2310 |  | 2310 | 建成投运 | 达县、开江新增1000亿斤粮食项目领导小组办 | 达县政府 开江县政府 |
| (五) | 城市基础设施 |  |  |  |  | 75480 | 31600 | 43880 |  |  |  |
| 24 | 开江县城市供水设施与改造工程 | 开江县 | 新建 | 原水输送管道、配水管网及泵房改造，日供水3万吨 | 2009-2011 | 3180 | 1800 | 1380 | 建成投运 | 开江县自来水公司 | 开江县政府 |
| 25 | 市应急联动指挥中心 | 通川区 | 新建 | 建筑面积33227平方米 | 2007-2011 | 9300 | 3800 | 5500 | 建成投运 | 市公安局 | 市公安局 |
| 26 | 渠县渠江二桥建设 | 渠 县 | 新建 | 长573米，宽15.5米 | 2007-2011 | 10200 | 9000 | 1200 | 建成投运 | 渠县市政工程公司 | 渠县政府 |
| 27 | 市垃圾发电项目 | 通川区 | 新建 | 2×1.2万千瓦垃圾发电机组 | 2008-2011 | 44800 | 17000 | 27800 | 建成投运 | 市佳境环保再生资源有限公司 | 市发改委 通川区政府 |
| 28 | 城市城区堤防工程 | 通川区 万源市 宣汉县 渠 县 | 新建 | 达州主城区、万源、宣汉、渠县城区堤防建设 | 2011 | 8000 |  | 8000 | 建成投运 | 市重水局 万源市水务局 宣汉县水务局 渠县水务局 | 市水务局 万源市政府 宣汉县政府 渠 县政府 |
| (六) | 社会事业 |  |  |  |  | 22950 | 11120 | 11830 |  |  |  |
| 29 | 全市乡镇文化站建设 | 全 市 | 新建 | 建138个乡镇综合文化站4.14万平方米 | 2011 | 3530 |  | 3530 | 建成投运 | 各县市区文广局 | 市文广局 各县市区政府 |
| 30 | 香港援建项目 | 渠 县 宣汉县 通川区 | 新建 | 医院、学校建筑面积28083平方米 | 2009-2011 | 7420 | 4120 | 3300 | 建成投运 | 通川区北外小学 宣汉县人民医院 渠县中学 | 通川区政府 宣汉县政府 渠 县政府 |
| 31 | 通川区一小西外新校区 | 通川区 | 新建 | 建筑面积1.7万平方米 | 2010-2011 | 4000 | 3000 | 1000 | 建成投运 | 通川区第一小学校 | 通川区政府 |
| 32 | 达县文体中心 | 达 县 | 新建 | 建筑面积5万平方米 | 2008-2011 | 8000 | 4000 | 4000 | 建成投运 | 达县文广局 | 达县政府 |
| (七) | 商贸物流 |  |  |  |  | 35000 | 15000 | 20000 |  |  |  |
| 33 | 凤凰国际大酒店工程 | 通川区 | 新建 | 建五星级宾馆、广场等 | 2008-2011 | 35000 | 15000 | 20000 | 建成投运 | 达州市凤凰大酒店有限公司 | 市商务局 |
| 二 | 加快建设（51项） |  |  |  |  | 7612385 | 2907850 | 1853730 |  |  |  |
| (一) | 能 源 |  |  |  |  | 2711625 | 1569200 | 586580 |  |  |  |
| 34 | 中石化普光气田钻采 | 宣汉县 | 新建 | 钻井33口及配套设施 | 2005-2012 | 1570000 | 1270000 | 190000 | 钻井基本完成，配套设施加快建设 | 中石化中原油田普光分公司 | 宣汉县政府 |
| 35 | 川东北高含硫气田开发 | 宣汉县 万源市 | 新建 | 新建宣汉净化厂、万源铁山坡净化厂 | 2010-2013 | 850000 | 280000 | 350000 | 完成净化厂设备基础，内部集输场站及管沟井场道路建设 | 达州优尼科东海有限公司 | 宣汉县政府 万源市政府 |
| 36 | 川投天然气发电 | 市化工产业区 | 新建 | 装机2×35万千瓦 | 2007-2014 | 243545 | 200 | 30000 | 主体工程加快建设，完成部份设备购置 | 达州燃机项目筹备处 | 市化工基地指挥部 |
| 37 | 渠县南阳滩水电站 | 渠 县 | 新建 | 装机2×0.5万千瓦 | 2010-2013 | 10500 | 3000 | 3000 | 主体工程加快建设 | 渠县黄埔能源有限公司 | 渠县政府 |
| 38 | 国电集团110、220千伏输变电工程 | 达 县 万源市 | 新建 | 新扩建3座110千伏、1座220千伏变电站 | 2008-2012 | 37580 | 16000 | 13580 | 加快建设 | 达州电业局 | 市经信委 达县政府 万源市政府 |
| (二) | 交 通 |  |  |  |  | 2991270 | 935000 | 785000 |  |  |  |
| 39 | 达陕高速公路达州段 | 通川区 宣汉县 万源市 | 新建 | 达州境内长143公里 | 2008-2011 | 1047250 | 650000 | 280000 | 基本完工 | 达陕高速公路建设指挥部 | 市交通运输局 通川区政府 宣汉县政府 万源市政府 |
| 40 | 达万高速公路达州段 | 通川区 达 县 宣汉县 开江县 | 新建 | 达州境内长64公里 | 2009-2013 | 482300 | 130000 | 140000 | 完成土建工程量40% | 达万高速公路建设有限公司 | 市交通运输局 通川区政府 达县政府 宣汉县政府 开江县政府 |
| 41 | 达巴高速公路达州段 | 达 县 通川区 | 新建 | 达州境内32公里 | 2009-2013 | 274000 | 34000 | 80000 | 完成土建工程量40% | 巴达公司 | 市交通运输局 达县政府 通川区政府 |
| 42 | 南大梁高速公路达州段 | 渠 县 大竹县 | 新建 | 达州境内70.13公里 | 2010-2014 | 655800 | 15000 | 130000 | 完成土建工程20% | 南渝公司 | 市交通运输局 渠县政府 大竹县政府 |
| 43 | 巴达铁路达州段 | 渠 县 达 县 | 新建 | 达州境内51公里 | 2009-2013 | 270000 | 14000 | 100000 | 加快建设 | 成都铁路局达州指挥部 | 市铁建办 渠县政府 达县政府 |
| 44 | 市过境公路 | 通川区 达 县 | 新建 | 一级公路33.4公里 | 2006-2012 | 162000 | 72000 | 10000 | 一期竣工，二期力争开工 | 市环城路建设有限公司 | 市交通运输局 通川区政府 |
| 45 | 万城快速通道达州段 | 万源市 | 新建 | 达州境内23.4公里 | 2010-2012 | 99920 | 20000 | 45000 | 完成部分路面工程 | 万源市交通运输局 | 万源市政府 |
| (三) | 工 业 |  |  |  |  | 394700 | 107600 | 110000 |  |  |  |
| 46 | 开江工业集中区产业项目 | 开江县 | 新建 | 入驻园区企业建设 | 2009-2012 | 51400 | 16000 | 10000 | 君达纸品、油橄榄等项目完成厂房建设 | 开江县工业集中区管委会 | 开江县政府 |
| 47 | 大竹工业集中区产业项目 | 大竹县 | 新建 | 川东电缆、维奇节能灯具、竹纤维等入驻企业建设项目 | 2008-2012 | 165000 | 39000 | 32000 | 厂房加快建设 | 大竹县苎麻工业园区管委会 | 大竹县政府 |
| 48 | 渠县工业集中区产业项目 | 渠 县 | 新建 | 濛山年产万吨白酒、0.5万吨果酒；宕府年产万吨呷酒、万吨黄花；润乾年产万吨火腿及腌腊制品等 | 2009-2012 | 50000 | 25400 | 21000 | 厂房加快建设 | 渠县工业园区管委会 | 渠县政府 |
| 49 | 宣汉普光经济开发区产业项目 | 宣汉县 | 新建 | 天友液态奶生产线扩能及基地建设、VIP绝热芯材和高效空气滤材生产项目、安山纤维生产基地等项目 | 2007-2013 | 40000 | 11500 | 9000 | 加快建设 | 宣汉县普光经济开发区管委会 | 宣汉县政府 |
| 50 | 达州市农产品加工集中区产业项目 | 通川区 | 新建 | 宏隆肉业、川府酒业、惠都电力、惠康药业、深圳禾上田等产业项目 | 2010-2012 | 41800 | 4600 | 30000 | 完成土建工程 | 通川区农产品加工集中区管委会 | 通川区政府 |
| 51 | 丙烷和液化石油气项目 | 市化工产业区 | 新建 | 建400方丙烷、200方液化石油气和2.5万标方/小时空分装置 | 2010-2012 | 17300 | 1000 | 5000 | 丙烷、液化石油气充装建成 | 达州博森工业烯气有限公司 | 市化工基地指挥部 |
| 52 | 宣汉富钾卤水综合开发 | 宣汉县 | 新建 | 年产氯化钾54000吨 | 2008-2013 | 18600 | 5000 | 1500 | 完成部分钻井 | 四川钾盐开发公司 | 宣汉县政府 |
| 53 | 开江县循环生态蚕茧基地及缫丝产业化 | 开江县 | 新建 | 建循环生态蚕茧基地1.5万亩，年产鲜茧225万公斤、500吨缫丝厂一座 | 2008-2012 | 10600 | 5100 | 1500 | 主体工程加快建设 | 开江县欣忻生态农业发展有限公司 | 开江县政府 |
| (四) | 农林水利 |  |  |  |  | 169520 | 11300 | 30000 |  |  |  |
| 54 | 宣汉白岩滩水库 | 宣汉县 | 新建 | 水库总库容6557万立方米，灌面29.8万亩 | 2010-2014 | 131520 | 6300 | 20000 | 导流洞加快建设，大坝基础开挖 | 宣汉县白岩滩水库管理中心 | 宣汉县政府 |
| 55 | 渠县刘家拱桥水库 | 渠 县 | 新建 | 水库总库容1497万立方米，灌面6.7万亩 | 2010-2013 | 32000 | 3000 | 8000 | 加快建设 | 渠县水务局 | 渠县政府 |
| 56 | 开江优质油桐基地及加工 | 开江县 | 新建 | 建10万亩优质油桐生产基地及加工厂 | 2010-2012 | 6000 | 2000 | 2000 | 加快建设 | 四川渝州农林开发有限公司 | 开江县政府 |
| (五) | 城市基础设施 |  |  |  |  | 912430 | 192690 | 196000 |  |  |  |
| 57 | 市化工产业集中区基础设施建设 | 化工产业区 | 新建 | 七河路、南北干道、工业垃圾填埋区等 基础设施建设 | 2006-2012 | 74070 | 60000 | 13000 | 土建工程加快建设 | 市化工基地指挥部 | 市化工基地指挥部 |
| 58 | 达州经济开发区基础设施建设 | 通川区 | 新建 | 金龙大道北延线Ⅱ期、凤凰大道西延线一、二期、东西三号次干道等建设 | 2008-2012 | 155480 | 21490 | 60000 | 土建工程加快建设 | 达州经济开发区管委会 | 达州经济开发区管委会 通川区政府 |
| 59 | 秦巴综合物流园区土地整理基础设施 | 通川区 | 新建 | 园区道路、管网等基础设施建设 | 2010-2015 | 220000 | 500 | 17000 | 土建工程加快建设 | 达州发展控股有限责任公司 | 达州经济开发区管委会 通川区政府 |
| 60 | 大竹苎麻工业集中区基础设施建设 | 大竹县 | 新建 | 25.3平方公里及配套设施建设 | 2006-2015 | 150000 | 34500 | 14000 | 累计完成干道12公里 | 大竹县苎麻工业园区管委会 | 大竹县政府 |
| 61 | 开江工业集中区基础设施建设 | 开江县 | 新建 | 建道路、变电站、管网等基础设施 | 2009-2012 | 12000 | 5300 | 5000 | 土建工程加快建设 | 开江县工业集中区管委会 | 开江县政府 |
| 62 | 宣汉普光经济开发区基础设施建设 | 宣汉县 | 新建 | 安置房、自来水厂、变电站及道路等基础设施建设 | 2008-2012 | 43100 | 25100 | 6000 | 土建工程加快建设 | 宣汉县普光经济开发区管委会 | 宣汉县政府 |
| 63 | 达县杨柳工业配套园区基础设施建设 | 达 县 | 新建 | 道路、排水及配套工程 | 2010-2012 | 14300 | 3500 | 9000 | 土建工程加快建设 | 达县杨柳工业配套园区管理办公室 | 达县政府 |
| 64 | 达州市农产品加工集中区 | 通川区 | 新建 | 3平方公里基础设施建设 | 2010-2015 | 38000 | 5000 | 10000 | 土建工程加快建设 | 达州市金地工业发展有限公司 | 通川区政府 |
| 65 | 大竹县城区护城河治理 | 大竹县 | 新建 | 河堤改道和治理10.8公里 | 2008-2012 | 50000 | 28000 | 15000 | 累计完成河道治理2000米 | 大竹县鑫源投资有限公司 | 大竹县政府 |
| 66 | 达县三里坪人文生态区整体打造 | 达 县 | 新建 | 占地2.74平方公里,修建道路、文化娱乐设施等 | 2008-2015 | 110000 | 700 | 20000 | 土建工程加快建设 | 达县三里坪协调办 | 达县政府 |
| 67 | 全市廉租住房建设 | 全 市 | 新建 | 新建廉租住房3276套 | 2010-2012 | 23990 | 600 | 20000 | 土建工程加快建设 | 各县市区房管局 | 市住建局 各县市区政府 |
| 68 | 市燃气公司储配站迁建 | 达 县 | 新建 | 建调峰能力30万标立方米/日储配站一座 | 2009-2012 | 12670 | 4000 | 5000 | 土建工程加快建设 | 市燃气总公司 | 市住建局 |
| 69 | 宣汉县明月大桥 | 宣汉县 | 新建 | 桥长438米，宽21米 | 2009-2012 | 8820 | 4000 | 2000 | 土建工程加快建设 | 宣汉县公路建设开发总公司 | 宣汉县政府 |
| (六) | 社会事业 |  |  |  |  | 284040 | 69060 | 86150 |  |  |  |
| 70 | 社会福利院建设 | 通川区 达 县 大竹县 | 新建 | 建筑面积31000平方米 | 2010-2012 | 9800 | 4000 | 5800 | 通川区竣工，达县主体工程完工，大竹开工建设 | 通川区民政局 达县民政局 大竹县民政局 | 市民政局 通川区政府 达县政府 大竹县政府 |
| 71 | 全市学前教育建设 | 全 市 | 新建 | 建筑面积50000平方米 | 2010-2015 | 7200 | 100 | 1000 | 达县完工，其余加快前期工作 | 各县市区教育局 | 市教育局 各县市区政府 |
| 72 | 市曲棍球场建设 | 通川区 | 新建 | 建筑面积23000平方米 | 2010-2013 | 2350 | 700 | 2000 | 加快建设 | 市新世纪体育建设开发有限公司 | 市体育局 |
| 73 | 达州西外新城市广场建设 | 通川区 | 新建 | 会展中心、商场、五星级宾馆等建设 | 2010-2012 | 100000 | 12000 | 38000 | 会展中心完工，其余项目加快建设 | 大昌实业有限公司 | 市商务局 |
| 74 | 国家地质公园建设 | 宣汉县 万源市 | 新建 | 百里峡、八台山观景台、道路及配套设施建设 | 2010-2012 | 7000 | 600 | 5000 | 工程进入扫尾阶段 | 宣汉县国土资源局 万源市国土资源局 | 市国土资源局 宣汉县政府 万源市政府 |
| 75 | 大竹温泉开发 | 大竹县 | 新建 | 建温泉泡池及附属设施 | 2010-2015 | 90000 | 20000 | 20000 | 土建工程加快建设 | 大竹县百岛湖城建开发有限公司 | 大竹县政府 |
| 76 | 开江县温泉旅游综合开发 | 开江县 | 新建 | 温泉度假中心、民居风情苑区、休闲娱乐区等 | 2009-2015 | 25000 | 8000 | 3000 | 完成入口接待区、休闲区建设 | 飞云温泉公司 | 开江县政府 |
| 77 | 开江县金山寺旅游景区 | 开江县 | 新建 | 金山寺佛教文化区、旅游农业休闲观光区和民俗风情院落等 | 2008-2015 | 14180 | 5000 | 3000 | 完成映月湖休闲娱乐中心 | 开江县旅游局 | 开江县政府 |
| 78 | 澳门援建项目 | 渠 县 通川区 | 新建 | 建筑面积32857平方米 | 2010-2012 | 8950 | 4000 | 4000 | 土建工程加快建设 | 渠县人民医院 通川区人民医院 | 市卫生局 渠县政府 通川区政府 |
| 79 | 全市县级医院建设项目 | 全 市 | 改扩建 | 建筑面积10.2万平方米 | 2009-2012 | 19560 | 14660 | 4350 | 土建工程加快建设 | 各县级医院 | 市卫生局 各县市区政府 |
| (七) | 商贸物流 |  |  |  |  | 148800 | 23000 | 60000 |  |  |  |
| 80 | 市化工产业区公路物流港 | 化工产业区 | 新建 | 修建大型公路物流及九个相关功能服务设施 | 2010-2012 | 35000 | 12000 | 15000 | 加快建设 | 达州运输集团有限公司 | 市化工基地指挥部 |
| 81 | 三和华诚汽车中转站 | 化工产业区 | 新建 | 建设大众汽车组装中转站 | 2010-2012 | 4800 | 2000 | 2000 | 加快建设 | 达州市三和华诚汽车服务有限公司 | 市化工基地指挥部 |
| 82 | 达县杨柳汽车商贸项目 | 达 县 | 新建 | 新建10个4S汽车店 | 2010-2012 | 30000 | 8000 | 13000 | 加快建设 | 达县杨柳工业配套园区管理办公室 | 达县政府 |
| 83 | 中青国际家居建材广场 | 达 县 | 新建 | 家居、建材市场及配套设施建设 | 2010-2012 | 50000 | 500 | 20000 | 加快建设 | 江苏中青投资有限公司 | 市商务局 达县政府 |
| 84 | 科伦医药秦巴地区医药配送中心 | 达 县 | 新建 | 占地100亩，建医药配送中心 | 2010-2012 | 29000 | 500 | 10000 | 加快建设 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 市商务局 达县政府 |
| 三 | 争取开工（35项） |  |  |  |  | 915896 |  | 214100 |  |  |  |
| (一) | 交通 |  |  |  |  | 86352 |  | 40000 |  |  |  |
| 85 | 大竹县过境公路 | 大竹县 | 新建 | 新建公路17.625公里 | 2011-2013 | 64952 |  | 30000 | 开工建设 | 大竹县恒达交通建设有限公司 | 大竹县政府 |
| 86 | 达州市徐家坝客运站 | 通川区 | 迁建 | 建一级客运站72000平方米 | 2011-2012 | 9400 |  | 2000 | 开工建设 | 达州市运输集团 | 市交通运输局 |
| 87 | 万源火车站扩能建设 | 万源市 | 新建 | 按二级火车站扩建 | 2011-2012 | 12000 |  | 8000 | 开工建设 | 万源市支铁办 | 万源市政府 |
| (二) | 工 业 |  |  |  |  | 322118 |  | 73500 |  |  |  |
| 88 | 达州玖源尿素及三聚氰胺 | 市化工产业区 | 新建 | 年产30万吨尿素、4万吨三聚氰胺 | 2011-2012 | 50000 |  | 15000 | 开工建设 | 达州玖源化工有限公司 | 市化工基地指挥部 达县政府 |
| 89 | 年产3万吨高性能环保型涂料 | 市化工产业区 | 新建 | 利用瓮福磷硫化工废产品建年产3万吨高性能环保型涂料 | 2011-2012 | 5000 |  | 2000 | 开工建设 | 杭州浙大凯得丽化工有限公司 | 市化工基地指挥部 |
| 90 | 科鼎自保温轻质隔墙板 | 市化工产业区 | 新建 | 自保温处墙板300平方米,轻质隔墙板300平方米 | 2011-2013 | 14018 |  | 3000 | 开工建设 | 四川科鼎实业集团有限公司 | 达县政府 |
| 91 | 一三七总公司整体搬迁项目 | 市化工产业区 | 新建 | 建机械厂、印刷厂、机修厂1.2万平方米 | 2011-2013 | 3000 |  | 1000 | 开工建设 | 四川煤田地质一三七总公司 | 市化工基地指挥部 |
| 92 | 万源市青花工业园区产业发展项目 | 万源市 | 新建 | 钢铁、铁合金生产线改扩建 | 2011-2015 | 50000 |  | 10000 | 开工建设 | 万源市工业园区领导小组办公室 | 万源市政府 |
| 93 | 达县橡胶硫化车间和挤塑车间生产线 | 市化工产业区 | 新建 | 建橡胶制品硫化车间和挤塑车间生产线各一条，建设面积10000平方米 | 2011-2012 | 3000 |  | 1500 | 开工建设 | 达县全兴橡塑制品厂 | 达县政府 |
| 94 | 鹏龙高档墙地砖 | 市化工产业区 | 新建 | 年产3600万平方米高档墙地砖 | 2011-2012 | 25000 |  | 8000 | 开工建设 | 达州市鹏龙建材有限责任公司 | 达县政府 |
| 95 | 全市优质生猪深加工项目 | 全市 | 新建 | 各县市区改扩建生猪基地及加工 | 2011-2015 | 92100 |  | 18000 | 开工建设 | 各县市区畜牧局 | 市畜牧局 各县市区政府 |
| 96 | 通川区中药材加工项目 | 通川区 | 新建 | 新建饮片、口服固体制剂生产线各一条和4000公斤/天干燥能力、400吨/年酊剂固体制剂生产线 | 2011-2015 | 80000 |  | 15000 | 开工建设 | 成都地奥天府药业股份有限公司 | 通川区政府 |
| (三) | 农林水利 |  |  |  |  | 153600 |  | 24600 |  |  |  |
| 97 | 全市水土保持工程 | 全市 | 新建 | 治理水土流失面积733.27平方公里 | 2011-2015 | 106000 |  | 20000 | 开工建设 | 各县市区水务局 | 市水务局 各县市区政府 |
| 98 | 南方草原保护工程 | 达 县 大竹县 渠 县 万源市 | 新建 | 草地转栏5.1万亩，草地改良15.5万亩，人工种草39万亩 | 2011-2013 | 18000 |  | 3600 | 开工建设 | 达县畜牧局 大竹县畜牧局 渠县畜牧局 万源市畜牧局 | 市畜牧局 达县政府 大竹县政府 渠县政府 万源市政府 |
| 99 | 万源寨子河水库 | 万源市 | 新建 | 总库容0.12亿立方米，设计灌面1.94万亩，保障13万人饮水 | 2011-2015 | 29600 |  | 1000 | 开工建设 | 万源市水务局 | 市水务局 万源市政府 |
| (四) | 城市基础设施 |  |  |  |  | 223800 |  | 44200 |  |  |  |
| 100 | 凤凰山山前道路工程 | 通川区 | 新建 | 全长5.6公里 | 2011-2012 | 30000 |  | 8000 | 开工建设 | 市市政工程处 | 市住建局 |
| 101 | 万源市青花工业园区基础设施建设 | 万源市 | 新建 | 占地1470亩，园区内道路、供排水、绿化、亮化等基础设施建设 | 2011-2012 | 10000 |  | 5000 | 开工建设 | 万源市工业园区领导小组办公室 | 万源市政府 |
| 102 | 渠县工业园集中区二期工程 | 渠县 | 新建 | 场地平整、道路硬化、管网敷设、绿化、安置房建设等。 | 2011-2015 | 30000 |  | 2000 | 开工建设 | 渠县工业园管理委员会 | 渠县政府 |
| 103 | 万源市城市供水管网改造工程 | 万源市 | 改建 | 改造DN150-DN400配水管网17.053公里 | 2011-2012 | 1800 |  | 1200 | 开工建设 | 万源市民生供排水公司 | 万源市政府 |
| 104 | 达竹矿区棚户区改造 | 达 县 大 竹 | 新建 | 棚户区住宅4530套 | 2011-2014 | 59000 |  | 8000 | 开工建设 | 达竹煤电集团有限公司 | 市发改委 |
| 105 | 张家坝新区土地整理基础设施建设 | 通川区 | 新建 | 张家坝洲河大桥、明月江大桥、新区道路管网等基础设施建设 | 2011-2014 | 93000 |  | 20000 | 开工建设 | 达州市宏义投资有限公司 | 通川区政府 |
| (五) | 社会事业 |  |  |  |  | 89026 |  | 17300 | 开工建设 |  |  |
| 106 | 市中心医院住院部改扩建 | 通川区 | 新建 | 建设面积60000平方米 | 2011-2013 | 19800 |  | 5000 | 开工建设 | 市中心医院 | 市卫生局 |
| 107 | 达州市中心血站建设 | 通川区 | 新建 | 建筑面积5300平方米 | 2011-2012 | 1800 |  | 1000 | 开工建设 | 市中心血站 | 市卫生局 |
| 108 | 达州中医学校大竹校区 | 大竹县 | 改扩建 | 建筑面积90000平方米 | 2011-2013 | 15000 |  | 3000 | 开工建设 | 达州中医学校 | 市卫生局 大竹县政府 |
| 109 | 县级综合档案馆建设 | 渠 县 万源市 | 新建 | 建筑面积11000平方米 | 2011-2014 | 3532 |  | 1000 | 开工建设 | 渠县档案局 万源市档案局 | 市档案局 渠县政府 万源市政府 |
| 110 | 达州市图书馆建设 | 通川区 | 新建 | 图书馆10000平方米 | 2011-2013 | 3500 |  | 300 | 开工建设 | 市文化和广播影视局 | 市文化和广播影视局 |
| 111 | 市国防综合训练基地建设 | 通川区 | 新建 | 建筑面积9300平方米 | 2011-2013 | 2324 |  | 500 | 开工建设 | 市国防办 | 市国防办 |
| 112 | 达州市救灾物资仓库建设 | 达 县 | 新建 | 建筑面积4900平方米 | 2011-2012 | 2170 |  | 1000 | 开工建设 | 市民政局 | 市民政局 |
| 113 | 达州市精神病院扩建 | 达 县 | 新建 | 建筑面积15000平方米 | 2011-2013 | 2900 |  | 1500 | 开工建设 | 达州市精神病医院 | 市民政局 |
| 114 | 达县职业高中迁建工程 | 达 县 | 新建 | 建筑面积100000平方米 | 2011-2013 | 30000 |  | 3000 | 开工建设 | 达县职业高级中学 | 达县政府 |
| 115 | 达州职业技术学院主校区建设 | 达州市 | 新建 | 建设面积38300平方米 | 2011-2013 | 8000 |  | 1000 | 开工建设 | 达州市职业技术学院 | 市教育局 |
| (六) | 商贸物流 |  |  |  |  | 41000 |  | 14500 |  |  |  |
| 116 | 秦巴物流园区物流项目 | 通川区 | 新建 | 建集装箱物流专区、物流加工配送中心、综合服务区等设 | 2011-2014 | 15000 |  | 8000 | 开工建设 | 相关业主 | 市商务局 达州经济开发区管委会 通川区政府 |
| 117 | 达竹物流中心 | 化工产业 区 | 新建 | 新建物流中心 | 2011-2014 | 15000 |  | 2500 | 开工建设 | 四川达竹煤电（集团）公司 | 四川达竹煤电（集团）公司 |
| 118 | 市再生资源交易市场 | 达 县 | 新建 | 新建4个交易区 | 2011-2012 | 6000 |  | 2000 | 开工建设 | 市中环再生资源开发有限公司 | 市商务局 |
| 119 | 万源市特色农产品交易中心 | 万源市 | 新建 | 建特色农产品交易中心30000平方米 | 2011-2015 | 5000 |  | 2000 | 开工建设 | 万源市商务局 | 万源市政府 |
| 四 | 加快前期（31项） |  |  |  |  | 5588820 |  |  |  |  |  |
| (一) | 能 源 |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |
| 120 | 渠县循环硫化床机组建设 | 渠县 | 新建 | 2×60万千瓦发电机组 | 2013-2016 | 600000 |  |  | 加快前期工作 | 国电集团华莹山发电厂 | 渠县政府 |
| (二) | 交 通 |  |  |  |  | 3115000 |  |  |  |  |  |
| 121 | 达州机场迁建项目 | 达 县 大竹县 | 迁建 | 建跑道及附属设施 | 2014-2018 | 150000 |  |  | 加快前期工作 | 四川机场集团公司 | 市发改委 |
| 122 | 达州火车客货站提升改造 | 通川区 | 扩建 | 扩建500万吨货场及万人以上候车室 | 2013-2016 | 30000 |  |  | 加快前期工作 | 成都铁路局 | 市发改委 |
| 123 | 达营高速公路 | 达 县 渠 县 | 新建 | 高速公路90公里 | 2013-2016 | 880000 |  |  | 加快前期工作 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 124 | 达州市绕城高速公路 | 达州市 | 新建 | 高速公路86公里 | 2013-2016 | 516000 |  |  | 加快前期工作 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 125 | 巴中至通江至万源高速公路 | 达州市 | 新建 | 高速公路110公里 | 2013-2017 | 1110000 |  |  | 加快前期工作 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 126 | 渠达快速通道 | 渠 县 | 新建 | 山重二级，全长87公里，渠县境内49公里 | 2012-2015 | 49000 |  |  | 加快前期工作 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 127 | 渠江航道升级建设 | 达 县 渠 县 | 新建 | 三级航道152公里 | 2012-2016 | 380000 |  |  | 加快前期工作 | 达州市海事局 | 市交通运输局 |
| (三) | 工 业 |  |  |  |  | 1533770 |  |  |  |  |  |
| 128 | 清洁节能汽车项目 | 市化工产业区 | 新建 | 年产5000辆LNＧ清洁能源客车整车改装生产能力及配套建设 | 2012-2015 | 350000 |  |  | 加快前期工作 | 安徽投资集团 | 市投资促进局 市化工基地指挥部 |
| 129 | 瓮福磷硫化工二期 | 市化工产业区 | 新建 | 年产30万吨复合肥、30万吨PVC、6万吨/年聚甲醛、5万吨/年醋酸纤维素等装置 | 2013-2015 | 300000 |  |  | 加快前期工作 | 瓮福集团 | 市化工基地指挥部 |
| 130 | 达钢碳一化工产品下游开发 | 市化工产业区 | 新建 | 一期年产20万吨醋酸；二期年产40万吨醋酸、20万吨甲醛、6万吨聚甲醛 | 2012-2014 | 96000 |  |  | 加快前期工作 | 达州钢铁集团有限公司 | 市经济和信息化委员会 |
| 131 | 福达高档墙地砖 | 市化工产业区 | 新建 | 年产3000万平方米高档墙地砖 | 2013-2014 | 25000 |  |  | 加快前期工作 | 福达焦化实业有限公司 | 市化工基地指挥部 |
| 132 | 年产1亿只节能灯项目 | 市化工产业区 | 新建 | 建成年产1亿只节能灯及节能光源的生产基地。 | 2012-2013 | 8000 |  |  | 加快前期工作 | 招商引资 | 市投资促进局 |
| 133 | 沥青基碳纤维项目 | 市化工产业区 | 新建 | 年产0.1 万吨沥青基碳纤维装置 | 2013-2016 | 44350 |  |  | 加快前期工作 | 招商引资 | 市投资促进局 |
| 134 | MTP（丙烯装置）项目 | 市化工产业区 | 新建 | 年产60.0 万吨MTP（丙烯装置） | 2013-2016 | 294460 |  |  | 加快前期工作 | 招商引资 | 市投资促进局 |
| 135 | 蛋氨酸项目 | 市化工产业区 | 新建 | 年产5.0 万吨蛋氨酸装置 | 2013-2016 | 150500 |  |  | 加快前期工作 | 招商引资 | 市投资促进局 |
| 136 | MMA/PMMA项目 | 市化工产业区 | 新建 | 年产5.0 万吨MMA/PMMA 装置 | 2013-2015 | 75000 |  |  | 加快前期工作 | 招商引资 | 市投资促进局 |
| 137 | 二甲基亚砜项目 | 市化工产业区 | 新建 | 年产5.0 万吨二甲基亚砜装置 | 2013-2015 | 44300 |  |  | 加快前期工作 | 招商引资 | 市投资促进局 |
| 138 | 烧碱（100%）项目 | 市化工产业区 | 新建 | 年产35.0万吨烧碱装置 | 2013-2015 | 127160 |  |  | 加快前期工作 | 招商引资 | 市投资促进局 |
| 139 | 磷石膏综合利用-180万平米石膏砌块项目 | 市化工产业区 | 新建 | 年产180万平米石膏砌块装置 | 2013-2015 | 19000 |  |  | 加快前期工作 | 招商引资 | 市投资促进局 |
| (四) | 农林水利 |  |  |  |  | 926050 |  |  |  |  |  |
| 140 | 宝明灌区渠系续建配套与节水改造 | 开江县 达 县 | 新建 | 整治渠道87.95公里、续建渠道57.38公里 | 2012-2015 | 40750 |  |  | 加快前期工作 | 宝明大型灌区管理局 | 市水务局 开江县政府 达县政府 |
| 141 | 宣汉县土溪口水库 | 宣汉县 | 新建 | 建设大型水库1座 | 2013-2016 | 406000 |  |  | 加快前期工作 | 市水务局 | 市水务局 |
| 142 | 万源市固军水库 | 万源市 | 新建 | 建设大型水库1座 | 2013-2016 | 206700 |  |  | 加快前期工作 | 市水务局 | 市水务局 |
| 143 | 万源市鲜家湾水库 | 万源市 | 新建 | 建设大型水库1座 | 2016-2019 | 142800 |  |  | 加快前期工作 | 市水务局 | 市水务局 |
| 144 | 通川区双河口水库 | 通川区 | 新建 | 建设中型水库1座 | 2014-2017 | 29200 |  |  | 加快前期工作 | 通川区水务局 | 通川区政府 |
| 145 | 达县石峡子水库 | 达县 | 新建 | 建设中型水库1座 | 2014-2017 | 27700 |  |  | 加快前期工作 | 达县水务局 | 达县政府 |
| 146 | 大竹县土地滩水库 | 大竹县 | 新建 | 建设中型水库1座 | 2014-2017 | 39700 |  |  | 加快前期工作 | 大竹县水务局 | 大竹县政府 |
| 147 | 开江县响水滩水库 | 开江县 | 新建 | 建设中型水库1座 | 2014-2017 | 11600 |  |  | 加快前期工作 | 开江县水务局 | 开江县政府 |
| 148 | 万源市李家梁水库 | 万源市 | 新建 | 建设中型水库1座 | 2016-2019 | 21600 |  |  | 加快前期工作 | 万源市水务局 | 万源市政府 |
| (五) | 社会事业 |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |
| 149 | 巴人文化遗址发掘及保护 | 宣汉县 | 新建 | 展馆建设8万平方米 | 2012-2014 | 9000 |  |  | 加快前期工作 | 宣汉县文化和广播影视局 | 宣汉县政府 |
| 150 | 万源市红色旅游二期工程 | 万源市 | 新建 | 红军公园面积扩大、遗址保护及配套设施等 | 2012-2014 | 5000 |  |  | 加快前期工作 | 万源市旅游局 | 万源市政府 |