电子公文电子化归档建设项目

需求说明书

编制单位：达州市医疗保障局

编制日期：2026年3月

目录

第一章 项目简介	4

1.1. 项目名称	4

1.2. 项目建设单位	4

1.3. 方案编制单位	4

1.4. 项目运维的相关依据文件	4

1.4.1. 国家政策文件	4

1.4.2. 四川省政策文件	4

1.4.3. 标准规范	5

1.5. 项目概述	6

1.5.1. 项目背景	6

1.5.2. 项目目标	6

1.5.3. 项目内容	7

1.5.4. 项目实施周期	7

第二章 需求分析	7

2.1. 现状分析	7

2.2. 需求管理分析	8

第三章 项目服务方案	8

3.1. 项目建设主要内容	8

3.2. 项目建设具体内容	8

3.3. 服务对象	9

3.4. 建设周期	9

3.5. 项目建设清单	9

3.6. 服务要求	18

3.6.1. 服务总体要求	18

3.6.2. 服务范围与内容	18

3.6.3. 项目实施与交付服务	20

3.6.4. 技术标准与合规要求	20

3.6.5. 人员及时间要求	20

3.6.6. 成果交付要求	21

3.6.7. 应急服务要求	21

3.6.8. 系统安全要求	21

3.7. 项目验收	22

3.7.1. 验收标准	22

3.7.2. 验收方法	22

第四章 项目招标方案	22

4.1. 招标内容	22

4.2. 招标方式	23

4.2.1. 招标组织形式	23

第五章 项目实施与运行管理	24

5.1. 领导和管理机构	24

5.2. 项目实施机构	24

5.3. 项目进度、质量管理方案	24

5.3.1. 项目进度管理	24

5.3.2. 项目质量管理	25

第六章 项目验收方案	29

6.1. 验收对象	29

6.2. 验收方法	29

6.3. 验收程序	29

6.4. 验收依据	29

6.5. 验收内容和标准	30

6.6. 验收结论和相应的处理机制	30

项目简介

项目名称

电子公文电子化归档建设项目

项目建设单位

单位名称：达州市医疗保障局

方案编制单位

达州市医疗保障局

项目运维的相关依据文件

国家政策文件

- 《中华人民共和国档案法》（2020 修订 ）

- 《中华人民共和国档案法实施条例》（国务院令第 772 号 ）

- 《推进数字档案馆建设实施办法（试行）》（档办发〔2025〕3 号 ）

- 《电子档案管理办法》（国家档案局令第22号）

- 《推进机关数字档案室建设实施办法（试行）》（档办发〔2024〕7 号）

- 《数字档案室建设评价办法》（档办发〔2016〕3 号）

- 《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）

- GB/T 18894-2016 《电子文件归档与电子档案管理规范》

- GB/T 39362-2020 《党政机关电子公文归档规范》

- GB/T 42727-2023 《政务服务事项电子文件归档规范》

- GB/T 44435-2024 《信息与文献 数字文件（档案）转换和迁移过程》

- GB/T 20530-2024 《文献档案资料数字化工作导则》

- DA/T 68-2020 《档案服务外包工作规范》

- DA/T 74-2019 《档案数字化外包安全管理规范》

四川省政策文件

- 《关于加快档案工作数字化转型推动档案事业高质量发展的意见》（四川省委办公厅、省政府办公厅）

- 《四川省〈中华人民共和国档案法〉实施办法》（2021 年修订）

- 四川省档案局关于转发〈国家档案局关于发布〈数字档案室建设指南〉的通知〉的通知》（川档发〔2014〕17 号）

- 《四川省数字档案馆（室）建设示范工作实施方案》

- 《四川省档案工作规范化管理办法》（川办函〔2017〕170 号）

- 《四川省 “一网通办” 三年行动方案》（川办发〔2022〕40 号）

- 《四川省档案条例（草案）》（2025 年 10 月）

- 《推进机关数字档案室建设实施办法（试行）》（档办发〔2024〕7 号）

标准规范

国家标准

- GB/T 18894-2016 《电子文件归档与电子档案管理规范》

- GB/T 39362-2020 《党政机关电子公文归档规范》

- GB/T 42727-2023 《政务服务事项电子文件归档规范》

- GB/T 41562-2022 《电子文件单套管理一般要求》

- GB/T 44435-2024 《信息与文献 数字文件（档案）转换和迁移过程》

- GB/T 26163.2-2023 《信息与文献文件 (档案)管理元数据第2部分》

- GB/T 17678-2025 《CAD 电子文件归档与管理规范》

行业标准（DA/T）

- DA/T 92-2022 《电子档案单套管理一般要求》

- DA/T 93-2022 《电子档案系统功能规范》

- DA/T 94-2022 《电子会计档案管理规范》

- DA/T 103-2024 《招标投标电子文件归档规范》

- DA/T 104-2024 《ERP系统电子文件归档规范》

- DA/T 31-2017 《纸质档案数字化规范》

- DA/T 100-2024 《电影胶片档案数字化规范》

- GB/T 20530-2024 《文献档案资料数字化工作导则》

- DA/T 46-2009 《文书类电子文件元数据方案》

- DA/T 54-2014 《照片类电子档案元数据方案》

- DA/T 63-2017 《录音录像类电子档案元数据方案》

- GB/T 26163.1-2010 《信息与文献文件(档案)管理元数据第1部分》

- DA/T 22-2023 《归档文件整理规则》（含电子文件）

- DA/T 13-2022 《档号编制规则》（兼容电子档案）

- DA/T 18-2023 《档案著录规则》

- DA/T 32-2021 《公务电子邮件归档管理规则》

- DA/T 97-2023 《电子档案证据效力维护规范》

- DA/T 99-2024 《档案数字资源备份实施规范》

- DA/T 68-2020 《档案服务外包工作规范》

- DA/T 74-2019 《档案数字化外包安全管理规范》

- 《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》

- 《机关档案管理规定》（国家档案局令第 13 号）

项目概述

项目背景

市档案馆自启动数字档案馆项目建设以来，通过软硬件全方位的项目实施，实现档案馆档案全过程规范化管理，实现电子文件归档和电子档案“收、管、存、用”全流程管理，多渠道的档案收集、规范的数据管理、多方式的档案利用，安全可靠的保存机制，提升了档案的利用效率、准确度和可靠性。

我单位为响应党和国家关于档案信息化建设进一步融入数字中国建设的建设要求，深入贯彻落实四川省委办公厅、省政府办公厅《关于加快档案工作数字化转型推动档案事业高质量发展的意见》，根据《数字档案室建设指南》、《四川省档案工作标准化管理评价办法》、《电子档案单套管理一般要求》等，档案室积极探索档案管理新模式，拟建设符合我单位使用的数字档案室。

项目目标

通过本项目的规划和建设，完成本单位档案室核心档案应用系统的部署和实施，与单位各OA系统对接，实现电子公文在线归档，积极推动单位数字档案室建设，并与市档案馆档案管理系统对接，达到和市档案馆馆室一体化管理的目标。真正把现在科技完美的融入到档案信息现代化事业建设中来，更好的服务社会、服务民生，提高档案管理效率与效益。努力为推动档案信息化、档案管理现代化进程做出贡献。

项目内容

项目建设主要内容：建设一套标准统一、操作灵活、体系结构开放、易扩充、易维护、安全、稳定、可靠的电子档案管理系统，其功能涵盖档案管理工作的整个业务流程，实现电子文件归档和电子档案“收、管、存、用”全流程管理。电子档案管理系统与OA系统、市档案馆业务接收的档案管理系统进行对接，实现电子档案单套制在线归档和移交。同时，建设单位电子档案资源库（包括：历史电子档案数据清洗、纸质档案数字化），并将形成的电子档案挂接至电子档案管理系统，方便查阅使用。

具体建设内容如下：

1、电子档案管理系统建设

建设建设标准统一、操作灵活、体系结构开放、易扩充、易维护、安全、稳定、可靠的档案管理系统，其功能涵盖档案管理工作的整个业务流程。

2、系统对接

新建档案管理系统与单位OA系统、市档案馆档案管理系统对接，实现电子档案单套制在线归档和移交。OA系统进行升级改造，达到电子档案单套制归档标准。

3、电子档案资源建设

建立单位数字档案资源库，将未扫描档案进行数字化，形成电子档案。同时，将已扫描的电子档案（包括：目录、电子附件）进行数据清洗、核验、校对。并将所有电子档案挂接至新建综合档案管理系统。

项目实施周期

运实施周期：自合同签订之日起90天内完成。

需求分析

现状分析

市医保局已于2025年12月搬迁至新办公地址，档案库房1间，约36㎡。但目前档案管理比较落后。主要体现在：

1、纸质档案管理较为落后，无标准化档案库房、档案业务用房。

2、实体档案管理模式原始，未建设本单位综合档案管理系统，未与业务系统进行对接。档案归档采用传统纸质归档+数字化扫描的双套制管理模式。

3、无标准的档案存储、备份设备。

4、纸质档案数字化率较低，未完成全面数字化管理.

以上问题，大大增加了人力资源成本和管理成本，也未充分发挥电子档案在日常工作中的重要作用。

需求管理分析

2025年11月，我局被国家档案局确立为四川省电子公文电子化归档管理试点单位（关于启动党政机关电子公文电子化归档管理试点工作的函【档函〔2025〕150号】）。2025年12月，我单位《电子公文电子化归档管理试点实施方案》已通过国家档案局专家评审。

按照国家档案局要求，拟于2026年开展医保电子公文电子化归档试点工作，建设标准统一的电子档案管理系统，实现数字化副本与电子档案的融合管理，多种类型档案收管存用，电子公文档案业务的全流程管控。并在2026年10月前完成国家局验收，形成可复制、可推广的达州模式。

项目服务方案

项目建设主要内容

建设一套标准统一、操作灵活、体系结构开放、易扩充、易维护、安全、稳定、可靠的电子档案管理系统，其功能涵盖档案管理工作的整个业务流程，实现电子文件归档和电子档案“收、管、存、用”全流程管理。电子档案管理系统与OA系统、市档案馆业务接收的档案管理系统进行对接，实现电子档案单套制在线归档和移交。同时，建设单位电子档案资源库（包括：历史电子档案数据清洗、纸质档案数字化），并将形成的电子档案挂接至电子档案管理系统，方便查阅使用。

项目建设具体内容

- 电子档案管理系统建设

建设建设标准统一、操作灵活、体系结构开放、易扩充、易维护、安全、稳定、可靠的档案管理系统，其功能涵盖档案管理工作的整个业务流程。

- 系统对接

新建档案管理系统与单位OA系统、市档案馆档案管理系统对接，实现电子档案单套制在线归档和移交。OA系统进行升级改造，达到电子档案单套制归档标准。

- 电子档案资源建设

建立单位数字档案资源库，将未扫描档案进行数字化，形成电子档案。同时，将已扫描的电子档案（包括：目录、电子附件）进行数据清洗、核验、校对。并将所有电子档案挂接至新建综合档案管理系统。

服务对象

本项目服务的对象为达州市医疗保障部门管理人员、经办人员和档案管理员.

建设周期

本项目建设周期为合同签订后90日内完成。

项目建设清单

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案管理系统 | 一、技术要求 （一）技术参数 此项目建设平台建议开发技术如下： 开发架构：B/S；发语言：Java；软件架构：J2EE；WEB 服务：Nginx ；搜索引擎：elasticsearch；运行环境：Windows，Linux。 （二）运行环境要求 此次项目建设平台应兼容各种浏览器如Chrome、火狐、搜狗、360等浏览器， ▲（三）性能要求 系统能够支持并发用户数≧ 500人，检索响应时间：目录检索客户端响应时间<2秒；全文检索客户端响应时间<3秒；目录数据查全率达到100%；目录数据查准率大于98%；系统平均无故障时间大于1000小时数据库系统平均修复时间：数据库平均恢复时间小于2小时；系统恢复时间：在2小时内响应并且系统平均恢复时间小于4小时。（需提供第三方检测机构如国家信息中心软件评测中心出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲（四）技术框架选型要求 采用MVC开发模式及组件开发技术，确保系统开发的整体性、开发性、稳定性。代码设计上建议采用前后端分离的开发方式。前端支持高定制性构建SPA，采用组件化的开发模式，建议采用Vue+TypeScript技术框架。（需提供截图证明材料）后端支持模块化和可扩展性，建议采用Spring+SpringMVC+Mybatis技术框架。（需提供截图证明材料） 其他技术框架如 React、Angular、.NET Core确保满足系统开发的整体性、开发性、稳定性等要求下提出选型依据，满足依据要求亦可接受。 ▲（五）数据库设计要求 依据《DA/T82—2019 基于文档型非关系型数据库的档案数据存储规范》中建议“从业务角度看,档案数据主要来自于各类业务系统产生的数据和传统载体档案数字化副本。每条记录一次写入、多次访问且几乎不可更改,适宜采用文档型数据库存储。”文档型数据库以其灵活的数据模型、高效的读写性能以及良好的扩展性，在档案数据存储领域具有显著优势。故本项目系统后台数据存储数据库优先使用文档型数据库。（文档型数据库需提供经过中国信息通信研究院认证的文档型数据库评测认证证书，并且需提供相关技术支持证明材料） 其他如Oracle、MySQL、PostgreSQL关系型数据库可按系统实际开发需求使用，可以将文档型数据库、关系型数据库共同作为档案数据存储和管理的工具。 ▲（六）数据迁移要求 此次项目建设需提供原有档案系统数据的平滑迁移，包括档案数据库数据平滑迁移以及挂接各种类型电子档案原文，确保所有数据完整准确迁移到新的数字档案综合管理系统，保障档案业务顺利开展。（需要证明从原有系统中向新系统迁移数据的具体能力，包括但不限于软件厂商的档案数据提取清洗、历史数据敏捷迁移系统 、电子文件四性检测等方面的成果如著作权或专利等强相关的证书） ▲（七）系统安全要求 要确保数据在传输、存取和处理过程中，保持其私密性、完整性、防抵赖性以及源发可鉴别性等。这些安全要求需要借助系统提供的安全基础设施，结合数据交换标准自身提供的安全机制予以保障，系统需要通过具有“网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书”资质的第三方检测，报告中需包含本次项目所涉及的软件，同时具有基础安全测试、漏洞扫描、性能测试报告。（需提供第三方检测机构如国家信息中心软件评测中心出具的含CNAS标识的软件信息安全测评报告复印件并加盖软件厂商公章） ▲（八）平台安全开发要求 此次项目建设软件平台在软件开发的全过程中，需要遵循安全原则、实施的安全措施以及采取的安全技术，以确保软件产品的安全性、稳定性和可靠性。（需提供软件厂商不低于信息安全服务资质认证证书-软件安全开发-三级证书扫描件佐证并加盖公章） ▲（九）集成对接要求 项目建设软件平台需预留支持二次开发的标准接口，支持现有系统对接及支持后期其它业务系统接口的调用，可保证平台与其他系统进行数据交换，档案平台能够实现接口的自定义配置，支持提供标准接口平台为各种应用系统提供标准化、规范化的数据交互方式。（需要提供可视化的接口配置功能，保证档案员无需使用代码即可配置对外部系统的标准接口，包含接口规则、执行方式、规则定义、元数据定义、回调接口地址、接口日志等。提供真实页面截图并加盖软件厂商公章） ▲（十）合规性要求 档案平台需按照《DA/T 70-2018 文书类电子档案检测一般要求》对电子文件电子档案数据进行真实性、完整性、可用性、安全性四个方面的检测。（需要提供45项四性检测项目具体的系统检测技术策略清单，需有技术可行性和合理性，保障四性检测功能可真实落地，不得直接复制DA/T 70-2018中检测依据和方法的描述,并针对45项四性检测策略，需提供每一项检测策略技术配置功能的截图。） ▲（十一）系统设计成熟度要求 此次项目需要充分结合单位提供的部署资源平台进行建设，为保障此次项目的有效性利用和管理，供应商需根据项目的理解度提供基于系统设计和实施方案，包括但不限于系统设计、安全维护、及容灾规划的整体设计。（需提供能证明具有成熟档案平台建设能力的依据，具备以下功能同时需要提供软件厂商电子档案移交和接收、智能开放鉴定、电子档案元数据提取、档案服务大厅管理、智能档案监督指导等强相关著作权或专利，同时提供类似项目的功能测试报告） ▲（十二）信创环境下文档型数据产品兼容能力 档案数据具备主要面向于非结构化数据、XML文件等半结构化数据以及元数据的管理，并需适应未来国产化的需求，所以系统要求具备在信创环境下对大规模、多种类、多种格式档案数据的存储、备份和管理的能力。（需提供软件厂商国产分布式文档型数据库的产品兼容互认证明证书） 二、系统功能 1）档案门户 档案门户模块是作为每个用户的系统首页部分，主要包含待办事宜、消息通知、我的统计、部门资料库、帮助五个部分。并支持不同的角色对首页自定义设计。 通知公告：用于显示与当前用户相关的消息记录，实时消息推送，确保用户能第一时间接收到系统的消息提醒，包括业档案审批消息、归档消息、退回消息等，消息按类型和时间戳进行排序。 我的待办：系统通过API接口实时从后端服务获取用户待处理任务，并利用标签标识任务数量，便于用户快速了解待办事项，并支持一键跳转处理，单击即可转至相应业务待办页面处理业务。 部门资料库：用于展示部门资料信息，结合权限进行控制，支持同部门用户在线查阅，同时支持个人上传部门资料用于部门内部共享。 帮助：主要展示系统帮助性的文档，如：操作手册、档案工作指南等信息，由系统管理员进行统一维护，帮助用户快速掌握系统使用与业务规。 我的统计：利用数据可视化库，对用户业务数据进行深度分析和图表化展示，包括柱状图、折线图等多种图表类型，通过直观的数据对比和趋势分析，帮助用户快速掌握统计当前用户的档案数据上报数量情况、档案审批数量情况等，分聚合层次统计和档案门类统计两种模式。 授权管理：支持将账号权限临时授权给其它用户，包括资源权限、数据权限、查询权限，并可设定授权期限，到期自动回收，无需手动干预。 2）个人中心 基本信息：系统支持在基本信息中，查看个人账号信息，包括姓名、账号、部门、角色信息、登录密码、联系电话等信息。支持在线修改密码等操作。 我的收藏：个人可将日常工作中频繁查阅或重点关注的档案条目一键添加至个人专属收藏模块，并且所有收藏数据仅对本人可见。 我的工作日志：支持用户根据日常工作情况（如著录、审核、编研整理等）在系统内便捷记录个人工作内容、并支持对日志进行分享。 样式更换：系统支持自定义个人系统的页面样式，并且自己所选择的样式不影响其它用户使用，仅对本人生效，兼顾操作体验与系统统一性（管理员权限）。 站内消息推送:系统通过集成消息队列和推送服务，档案管理员可选择自定义选择相关部门用户、角色用户、个人用户等推送为收件人，可根据业务需求向收件人推送相关信息。 我的消息:支持站内消息、系统消息、业务流程消息等消息通知提醒显示，并能够分类查看、快速跳转页面进行查看具体信息。 3）档案收集 档案收集模块定位于针对电子文件接收、整理、以及归档的入口，承接档案电子文件对接归档的数据对接、档案经办人员/兼职档案员等数据的人工著录、数字化加工数据的离线接收等，档案数据在此进行线上立卷流程发起。 电子文件接收：支持接收电子文件归档系统中移交的电子文件，并对电子文件进行结构化整理、智能分类、元数据录入、格式转换等操作。 元数据接收：通过电子文件归档系统的进行元数据映射规则配置及数据接收，并支持手工补录。支持自动提取文件的基本信息。 多格式文件预览：档案支持电子文件通用预览，在不安装任何插件的情况下，通过客户端浏览器即可在线预览各种常见格式的电子文件，如： 文档类：txt、xml、doc、xls、ppt、doc、pdf、ofd、dwg等 图像类：jpg、jpeg、tif、tiff、gif、png、cr2等 音视频类：wav、mp3、mid、wmv、avi等 支持国产OFD版式文件：系统支持 OFD格式电子文件上传、储存、下载。并在无需安装任何浏览器插件或第三方软件的情况下，进行在线预览。 多全宗切换管理：用户可以多全宗切换管理通过按钮切换需管理的目标全宗，加载相应的全宗数据和档案信息。 电子原文上传：支持批量上传电子原文，支持GB以上大文件上传。 zip压缩包上传：系统支持一次性选择并上传多个 ZIP 压缩包，并在上传完成后系统自动按照压缩包结构进行在线解压操作。 个性化档案门类菜单树展示：系统支持档案分类菜单树的自定义显示，并支持自动的正向排序、逆向排序、个性化排序。 手动条目排序：支持在档案条目列表页面对档案条目进行手动排序，可自由通过拖拉拽的方式上升或下调档案条目的位置，并且档案条目的档号及编号等元数据字段也可根据排序调整内容。 自定义列表行数：系统支持每页显示条目数据数量除可按照默认内置值显示（如每页显示档案条目数：10条/页，50条/页等。）还能够支持用户自定义条目管理页面展示行数（如每页显示档案条目数：13条/页，27条/页等。） 新增著录：支持用户手动创建档案条目，灵活录入案卷或文件级的元数据信息并对其进行分类、排序和结构化整理。同时支持批量上传电子文件，生成档案条目。 自动档号生成：在档案元数据著录中，系统支持根据用户定义的档案分类、年度、序列号等要素，自动生成符合规范的档号。 元数据切换查阅：在档案元数据卡片界面中，可展示所有已录、未录的元数据内容。或切换展示已著录好的所有元数据字段，不显示未录入内容，方便查阅。 离线导入：系统提供档案条目录著EXCEL格式模板，包含文件级和案卷级两套模板。模板支持自定义字段的添加和配置，以满足不同用户的个性化需求，并且模板还支持案卷内文件的关联和索引，实现案卷与文件级档案信息的无缝对接。提供多种形式的EXCEL格式模板，包含案卷信息和卷内信息在同sheet页录入模式，案卷信息和卷内信息在不同sheet页录入模式。 更新导入：支持基于唯一标识批量精准的将档案条目中的信息进行更新替换，保留原始数据完整性，实现元数据的动态维护与同步。 批量挂接（电子原文或ZIP压缩包）：档案系统支持批量挂接电子文件，支持直接上传本地电子文件或压缩包至系统，电子文件上传大小不受限制，实现电子文件与档案条目的关联。挂接完成后系统可反馈挂接失败的文件以及挂接失败原因。 批量挂接（多层级文件夹或ZIP压缩包）：针对档案数字化工作后，电子原文按多文件形式管理，系统需支持直接拖动文件夹或压缩包上传档案系统进行批量挂接操作，无需点击进文件夹选择电子原文。 人性化条目浏览：系统条目浏览界面支持每列固定宽高显示，也支持根据条目实际内容进行自动换行的方式浏览（类似Excel 自动换行功能）。 自动组卷：后台支持配置组卷规则，支持不同门类配置分组元数据，自定义项目级、案卷级、一文一件级各聚合层次的组卷规则、排序设置、执行规则等。 案卷补充：在已有案卷的基础上，可新增待组卷或将未整理完成的零散档案条目补充到已有案卷中，作为案卷条目进行保管。 拆卷：支持将原本合卷的档案灵活拆分为独立条目，实现“一文一件”精细化管理，用户可选择案卷中的全部或部分卷内文件，将其还原为单独的档案条目。 件卷转换：支持将多个“一文一件”档案批量转为待组卷状态，便于后续集中组卷，实现从件级到卷级管理。 批量删除：支持档案条目信息及条目内的电子原文批量删除，所有被删除的内容将统一移入平台内置的回收站，而非直接物理清除，防止因误操作导致的数据丢失。 电子文件转移：支持一文一件、卷内条目下面的电子文件批量转移至通过检索出的档案条目中进行管理。 复制新增：支持将以著录好的档案条目进行复制新增操作，基于预设的递增规则和算法，并自动对原有的件号、案卷号等元数据进行数值的递增。 格式转换：系统包含格式转换工具，支持将归档的如Word、Excel格式的电子文件自动转换为PDF或者OFD格式长期保存并进行下载，以确保电子文件的长期保存和稳定访问。 脱敏打印：支持在不安装插件的情况下，浏览器在线进行遮盖式打印，能同时遮盖多个位置并且遮盖部分，遮盖后的文件不降低其图像分辨率，支持直接打印和导出当前页。 文件静态、动态水印：系统支持添加文字、图片水印、图文水印、账号用户名、当前时间等静、动态水印添加。 OCR识别：系统支持对 DOC、XLS、PPT、TXT、TIFF、PDF (单层与双层)、JPG、PNG、JPEG 等文件类型的全文检索，支持针对当页识别、全文件识别，当处理电子全文数据过多或者其他因素的情况下导致未完成OCR识别、支持手动点击识别重新获取全文数据。并支持自动判断、识别各种通用型印刷体表格，识别结果可按照表格样式进行还原。 批量修改：系统支持对多条数据进行批量修改，数据可根据实际需改动情况进行同值修改、内容替换、数字递增、添加前后缀、补齐位数、内容加减、字段值复制操作。 批量修改撤回：系统支持对批量修改操作进行一键撤回，自动还原原始数据并完整留痕，保障档案元数据的安全性与可追溯性。 转移门类：支持将案卷或文件级条目一键转移至目标档案门类，协助用户对业务系统对接数据进行一键门类转移操作，用于业务调整、分类优化或归类纠错等场景。 复制转移：档案系统支持档案条目数据进行门类复制，原来档案门类下的数据不会删除，在复制的门类下新增复制过来的档案数据。 生成页码：通过文档处理技术，支持对选中条目下的电子文件，在页面指定位置一键生成页码操作，并支持对页码大小、位数、位置等进行灵活调整。 批量删除条目：支持批量对选择的所有条目信息进行删除，被删除的条目将统一移入平台内置的回收站，而非直接物理清除，防止因误操作导致的数据丢失。 批量删除电子原文：支持在保留档案条目信息的同时，集中清理所选条目下的电子文件，操作安全可控，有效提升电子资源管理灵活性。 批量下载电子文件：用户可从档案列表中勾选多个条目，一键将所选条目中的所有电子原文（如PDF、OFD、图片、音视频等）自动打包为ZIP压缩文件并下载至本地。 目录打印：系统支持自由配置档案目录打印模板，生成文件移交清单、案卷目录、文件目录等，支持在线预览目录样式，并支持下载Word版和PDF版本的目录电子文件。可对生成的目录样式进行标题、页码、表格样式、纸张设置调整，并支持在线进行目录样式的自定义修改。 档案检索：在档案归档整理页面，支持以档案条目为范围进行检索，支持元数据检索和自定义条件的高级检索。 档案生命周期记录：档案系统对档案条目、电子文件从产生到销毁的整个过程进行全面、有序、有效地管理。档案系统记录每份条目、电子文件的操作信息，将从业务收集阶段、档案整编阶段、档案长期保存接待中的收集、整理、归档到利用的行为信息都记录下来。 数据校验:系统支持针对全量数据或者刷选数据，进行档号、件号等元数据的查重校验，保障档案数据的准确性、连续性与可用性。 提交审核：针对归档整理完成的档案可在线进行移交审核的操作，通过归档流程进行线上审核。提交审核生成电子文件归档登记表，自动记录登记表中的归档时间、检验结果等信息项。 数据关联：系统支持根据档案的分类（如部门、项目、主题等）进行关联。用户可以快速地找到属于同一分类的所有档案，并了解它们之间的关系。 流程跟踪：系统支持跟踪档案收集的每一步操作，为用户提供实时的流程状态信息。系统可以展示档案的流程路径图，直观地反映档案在各个环节的流转情况，系统详细记录档案在流程中的每一步操作，包括操作人、操作时间等。 全文信息元数据：系统支持自动提取与人工维护电子原文的完整元数据，并且可对电子原文元数据进行灵活修改，提升电子原文数据的可用性与长期管理能力。 自定义挂接：支持用户根据实际业务需求灵活配置挂接规则，并且可定义文件类型，配置完成后，系统可依据规则自动完成批量挂接，将相关电子文件精准挂接至对应档案条目下。 辅助归档：针对需提交的归档数据，系统提供辅助判断，支持自动识别出重复数据，并针对重复数据情况，提供数据自动查询，强插选项、系统修正等各种操作选项。 4）审核归档 归档审核中心：独立的审核处理模块，支持将待归档审核处理的档案数据进行统一审批处理，支持数据批量筛选、查阅、审核，支持数据批量审批通过，批量退回操作。并支持查阅退回、归档处理后的数据记录。 电子文件管控：系统支持电子原文层级的权限流程管控，在档案条目下上传电子原文，系统支持流程审批控制，需要对应的审批人通过流程后，电子原文才可正式上传至对应档案条目中，审批人拒绝则上传失败;电子原文删除仍可进行流程审批，审批成功后电子原文删除成功，审批人拒绝则删除失败。 档案新增：支持常规新增条目信息可配置是否自动生成档号，复制新增以及合格检测，对不合规项实时提示，帮助用户进行快速优化。 四性检测：系统支持对完成录著的档案数据进行准确性、完整性、可用性、安全性4个方面的检测。通过设置好的检查规则，管理员可批量一键式进行电子文件及档案条目检测，检测结果以报表形式返回给用户。四性检测针对所有检查项均有技术检测策略，并支持各项检测功能系统可视化配置。 四性检测异常菜单：对档案数据进行四性检测后，所有检测未通过的数据将在四性检测异常菜单中显示，集中进行反馈及修改。 档案整理：审核人员对移交审核的档案条目信息以及电子文件进行整理，系统支持在线修改元数据信息，并重新编目，对分类有误的数据可在线进行门类转移，针对案卷级数据支持在线组卷、插卷以及拆卷等操作。 档案退回：支持对不符合归档要求的档案数据进行退回操作，并由审核人员填报退回原因。退回档案在档案详情页面有重要通知提醒。 一键归档并加盖归档章：上报归档材料后，系统支持最终审核人员对上报材料进行归档并加盖归档章,支持自定义配置归档章的门类范围,归档章样式、宽度、位置，并且归档章展示内容支持根据业务需求配置。 自动生成档号：支持针对现有条目或在档案元数据著录中，系统基于后台预设档号拼接规则自动生成档号，并支持选择按照档号最大值顺延或对空缺档号进行补充。 生成页码：支持对选中条目下的电子文件，在页面指定位置一键生成页码操作，并支持对页码大小、位数、位置等进行灵活调整。 目录打印：支持离线与在线两种灵活的档案目录打印模板配置方式。在线配置模式下，用户可通过直观易用的界面，自由定义目录的样式、布局和内容。离线模式下，用户可以自行上传配置好的word模板，word模板配置简单易用，支持中文字段直接配置，无需写入英文字段代码等参数。 批量删除：支持批量对选择的多个条目及电子文件进行批量删除，被删除的条目将统一移入平台内置的回收站，而非直接物理清除，防止因误操作导致的数据丢失。 批量修改：系统支持对多条数据进行批量修改，数据可根据实际需改动情况进行同值修改、内容替换、数字递增、添加前后缀、补齐位数、内容加减、字段值复制操作。 数据转移：支持将案卷或文件级条目一键转移至目标档案门类，协助用户对业务系统对接数据进行一键门类转移操作，用于业务调整、分类优化或归类纠错等场景。 审核通过：支持对提交的档案数据进行规范审查，审核后自动更新状态并触发后续流程，全程留痕，确保数据合规、安全、可追溯。 归档并入库：将已移交审核的数据，归档至档案保管库进行长期、规范管理。 5）档案保管 档案保管模块定位于对于审核入库的电子档案数据进行长期安全保存，以便进行方便的访问、检索和保管。为电子档案数据提供安全的存储空间，用于保存电子档案，确保档案的真实性、完整性、可用性和安全性。 撤销归档：对已经完成归档的数据如果有问题或者发生误归档等情况，可在线撤销归档，撤销完成后数据进入兼职档案员处，可从新执行线上归档流程。系统通过日志记录功能，详细记录每一次撤销归档的操作信息，包括操作时间、操作人、撤销原因等，以确保数据的可追溯性和安全性。 加入鉴定：支持自定义勾选条目加入到档案鉴定。 前往鉴定：系统支持一键直接调转到系统鉴定页面进行快速鉴定，无需手动导航或多次点击。 档案查询：支持用户通过自定义字段查询与高级查询两种模式，灵活、精准地检索所需档案信息。 数据导出：档案系统支持条目元数据Excel数据导出，将选定的条目元数据按照预设的格式和结构，高效地转换为Excel文件格式。 档案XML格式导出:系统将根据用户定义的XML结构，将档案数据进行转换和映射。可以灵活地将档案数据导出为易于存储、传输和解析的XML格式。系统导出的XML文件遵循W3C标准，具有良好的可读性和可解析性，支持多种主流编程语言和工具进行解析和处理。 EEP脱机浏览工具：系统提供脱机浏览工具，系统下载的eep封装包可通过实现浏览工具进行本地化查询，脱机浏览工具支持以exe格式文件一键安装，工具中支持查询EEP封装目录树、详细信息、属性信息、目录属性信息、原文信息，并支持打开原文文件、验证原文签名。 加盖归档章：支持按照后台配置的归档章样式为审核通过的电子档案数据加盖归档章，进行长期安全保存，并且归档章位置与格式灵活可控。 6）档案检索 系统支持对档案的条目数据以及电子文件进行检索，支持多种检索模式。 条目查询：系统支持以档案条目为范围进行检索，包含所有存在的档案条目字段，可通过关键字实现对条目信息的精确查询和模糊查询。并对关键字进行亮度显示，以便更好的查询相关内容。 全文查询：以档案电子全文为范围进行检索，系统自动对上传的电子文件进行OCR识别，使电子原文均具备检索条件，可通过关键字实现对电子原文内容的模糊查询。识别出的全文检索在文件预览页面对检索识别的关键词全部高亮提示，并支持逐个查找词语。 跨库查询：系统分为收集库、整理库、归档库三大数据库，用户在检索时可自定义选择查询库的范围进行查询，支持对单个库或者同时对多个库进行查询。 档案查重：系统自动扫描全库或指定范围内的档案条目，精准识别并列出所有档号重复的记录，包括重复档号值、对应条目信息、确保档号唯一性。 查询利用：在用户完成档案检索后，可直接在结果列表对目标档案条目加入借阅，前往借阅，加入收藏，加入编研等便捷操作。 目录打印：系统支持对检索出的档案目录进行打印（文件，案卷），允许用户根据实际业务场景自定义打印模板，并支持对模版进行在线调整，实时预览打印效果。 批量下载附件：批量下载附件功能，系统自动将所选条目的全部电子附件进行打包压缩，并根据条目信息生成压缩包名称。 批量检索：系统支持通过批量导入档号、题名等关键字段实现高效、精准的多条目同步检索。 8）档案统计 档案统计包括概况统计、详细统计以及利用情况统计等多种统计模式，可导出统计Excel表进行数据分析，满足不同层级的管理与分析需求。 概况统计：系统支持通过条形图、饼状图、折线图等方式对系统档案数量概况进行统计。如馆藏总量、借阅总量、总库量、鉴定总量、档案状态统计、档案条目统计、借阅统计等 详细统计：可按照档案门类、年度、保管期限等维度对系统中的存量档案进行具体数量的统计，可统计条目数量，电子文件个数以及电子文件总容量等相关参数信息。如按照部门，门类，年度，下载，浏览，借阅，年报，查询统计等。 利用统计：系统支持对档案的利用情况进行统计，如：档案借阅情况、档案浏览次数情况、使用次数统计、档案下载情况等统计。 年报统计：支持参考国家档案局最新发布的《档案室基本情况表》格式制作年报统计内容。支持针对不同全宗不同年度进行统计，并且支持选中已统计完成的各年度年报进行汇总统计，完成上级单位汇总下级单位填报的年报内容。并可对统计报表和年报内容的excel的导出。 年报自定义配置：支持针对国家档案局最新发布的《档案室基本情况表》中所有数据库，可自定义配置相应的统计规则，根据用户的配置，动态生成查询语句，从数据库中提取相应的数据进行自动统计计算。 自定义数据统计：除系统内置详细统计模式，系统支持用户自定义配置其它维度的统计数据，通过界面操作，选择或添加新的统计维度，并设置相应的统计规则。系统根据用户的配置，动态生成查询语句，从数据库中提取相应的数据进行统计计算。通过条形图、饼状图、折线图等方式进行直观查看，对应图片可灵活调整不同统计维度，进行数据调整展示。 9）档案利用 档案利用方面针对综合档案的利用特点，从档案借阅，评估报告、档案可信验证、档案数据驾驶舱看板、档案数据安全备份等方面为用户提供利用。 ①、档案借阅 查档登记：面向没有直接查阅档案权限的用户，为其提供在线借阅申请入口，可根据自身需求填写借阅单。 移出借阅车：支持用户在正式提交借阅前灵活删除借阅车中的误选或冗余条目，帮助用户精准高效地完成借阅申请准备。 打印借阅单：系统支持用户在完成借阅申请填报后，生成并打印符合档案管理规范的纸质借阅单，需填写档号以及审核人信息。 线上借阅：借阅人可在线提交借阅单、打印借阅单实现档案线上借阅办理；档案室审批人对借阅人提交的申请进行审批，可实时同步审批结果、反馈未通过原因，并记录审批日志。对于审批通过的申请系统自动对借阅人开放查阅权限。 线下借阅：支持借阅人前往档案部分进行线下借阅，支持档案员在系统登记填报借阅单，填写归还日期，关联对应档案信息，进行实体档案借阅。 档案催还：针对实体档案借阅已超期档案，系统支持线上进行提醒，发送提醒通知至档案管理员和借阅人，并且档案员可以通过催还功能，提醒借阅人归还。 借阅审核：支持部门领导或管理员对借阅申请进行多维度审查与分级审批，操作留痕、意见可溯，实现档案利用的安全可控与高效协同。 评估报告：系统通过构建评估模型，支持对参与档案归档工作的部门进行打分、可从时效性、完整性、质量性等维度进行打分，以便更有效的提高档案工作效率，节省工作时间。 可信验证：基于数字签名和哈希算法等核心技术，用户可通过档案系统可信验证入口对本档案系统出具的电子档案进行在线验证，验证其是否被篡改，从而判断电子文件的真实性和有效性。并对电子文件进行回溯。 档案鉴定：系统提供保管期限鉴定、密级鉴定、销毁鉴定等多种鉴定方式，对于已经过了保管期限的档案数据系统会自动识别并告知是否需要续存或者销毁，支持对鉴定完成后的档案进行处置、修改密级以及销毁等操作。 鉴定模式：系统提供保管期限鉴定、密级鉴定、销毁鉴定、开放鉴定等多种鉴定方式，集成标准流程、多级审批与状态跟踪，实现处置决策的规范化和可追溯。 预鉴定策略：系统提支持保管期限鉴定、密级鉴定、销毁鉴定、开放鉴定模型下自定义鉴定方式，针对不同的门类定义不同的鉴定类型，设定不同的鉴定移交，根据档案条目元数据、电子信息元数据、原文内容信息，结合预鉴定策略，实现档案保管期限延期、开放范围、密级判断、销毁意见等状态的判断，辅助鉴定组进行鉴定。 鉴定组管理：系统支持对不同档案鉴定事项设立鉴定组，鉴定组可设立管理员，并可通过部门、角色、个人加入鉴定组。 鉴定标识：针对文件内容，系统后台策略可自定义敏感词，对档案内容中的敏感信息自动标红提示，助力高效、精准开展密级、开放等鉴定工作。 鉴定目录：系统支持自定义鉴定目录模板，快速打印鉴定目录清单，操作便捷，支撑鉴定目录的高效输出。 鉴定流程：系统支持针对保管期限鉴定、密级鉴定、销毁鉴定、开放鉴定自定义配置不同的流程节点，进行流程触发、审批、生效。 档案数据驾驶舱：系统通过数据可视化技术和数据分析引擎，提供数据数据驾驶舱看板，档案数据看板以服务决策为目标，系统档案数量概况进行统计，提供档案管理者当前系统的档案数据情况进行查看。通过数据展示看板，支持展示档案系统的今日动态、档案馆（室）位置、档案馆藏数量、归档入库数据情况、展示档案借阅利用数量的趋势等。 10）系统设置 系统管理部分，主要包括全宗信息维护，档案门类配置，档案菜单配置，部门、用户、权限维护，归档范围与保管期限表维护以及系统日志管理等模块。 全宗管理：管理员可创建、编辑和停用全宗信息对其进行维护，支持管理多个全宗的档案数据，并对全宗下的门类进行灵活配置。 门类配置:配置档案的门类目录，支持自定义门类菜单，可根据每个用户的实际情况设置门类属性、门类元数据属性、门类对应的录著模板等基本参数信息。 组织用户：维护系统部门信息，可将各立卷单位的部门基本情况进行统一维护，支持以部门作为维度设置立卷归档流程、档案借阅审批流程等控制。并维护系统各账号的基本情况，支持对各用户的权限进行配置，包括数据权限、功能权限。在数据权限层面系统设置了两种机制可以部门或者档案门类作为维度对各用户的权限进行控制。 菜单定制：支持自定义档案菜单，可根据字段如年度、保管期限、部门等字段设置菜单属性，实现档案数据自动按照设置的字段进行分类，方便用户整理查阅。 权限配置：系统支持面向角色、部门、用户进行精细化的权限配置，涵盖资源权限、门类权限、数据权限、数据通道权限，并可以设置权限的有效期，到期进行自动收回。 收集配置：系统支持自定义创建数据通道，用于和业务系统进行收发文对接，实现收发文等业务数据的自动捕获、结构化映射与智能归档。 流程管理：系统支持基于业务场景灵活构建可视化、可配置的审批与协作流程，覆盖档案利用、鉴定、归档等核心业务。 流程监控：系统支持对每条流程数据的全过程进行可视化的详细记录，支持流程的实时跟踪、保障业务流程透明、高效、合规运行。 三员分立：系统支持将权限分配给系统管理员、安全审计员、保密管理员，进行相互监督确保档案系统的安全性和数据的保密性。 接收配置：支持通过 API、Oracle、SQL Server 等多种方式对接业务系统，灵活定义数据接入规则，实现电子文件与元数据的自动捕获与无缝归档。 归档范围：维护归档范围和保管期限表，支持根据不同单位、不同时期，对该表进行更新，使之完全匹配实际情况，指导兼职档案员进行线上立卷工作。 角色管理：支持管理员根据组织架构和业务需求，自定义各角色类型，并灵活绑定人员、部门等信息，并为每个角色精细配置对应的权限范围。 会话管理：对用户登录会话的实时监控、异常识别与主动干预，支持账号查看、强制中止，全面保障系统访问安全与账号合规使用。 其它设置：用于配置文件上传路径信息、打印模板信息、四性检测、时间提醒、水印设置、归档章设置、排序设置、统计设置、系统监控、任务配置、介质策略、词库管理、四性检测配置、流水号生成规则等参数配置。 系统日志：记录系统各用户的操作日志情况，通过记录各账号的操作行为、客户端IP对所有用户的系统使用情况进行监控和记录。 12）回收站 在档案立卷归档过程中所删除的数据会自动流入回收站中，可在回收站中永久删除，或者进行数据恢复还原防止人为误删。 | 套 | 1 |
| 2 | OA系统对接 | 档案管理系统与OA系统对接，含OA系统升级改造，达到单套制归档标准。 | 项 | 1 |
| 3 | 系统对接 | 档案管理系统与市档案馆系统对接，实现电子档案在线移交归档。 | 项 | 1 |
| 4 | 档案数字一体化建设 | 历史电子档案清理、整改、整理归档、数字化扫描、挂接系统等，达到电子档案标准化、规范化管理。 | 页 | 145000 |

服务要求

服务总体要求

（1）本项目为达州市医疗保障局数字档案室建设整体服务项目，须严格遵循《中华人民共和国档案法》《档案法实施条例》《电子档案管理办法》《数字档案室建设指南》《推进机关数字档案室建设实施办法（试行）》《电子文件归档与电子档案管理规范》《四川省档案工作标准化管理评价办法》《电子档案单套管理一般要求》等国家、四川省及达州市相关政策、标准与规范。

（2）项目须满足达州市医保局作为国家电子公文电子化归档管理试点单位建设要求，2026 年 10 月前完成试点验收，形成可复制、可推广的达州医保模式。

（3）建设内容包含电子档案管理系统建设、OA 系统对接改造、市档案馆系统对接、存量档案数字化及资源库建设四大核心模块，实现档案 “收、管、存、用” 全流程数字化、单套制在线归档与馆室一体化管理。

服务范围与内容

（1）电子档案管理系统建设

1.提供满足本项目技术参数、性能、安全、合规要求的电子档案管理系统1 套，包含系统安装、部署、配置、调试、初始化及基础数据导入。

2.系统须实现档案门户、个人中心、档案收集、审核归档、档案保管、档案检索、档案统计、档案利用、系统设置、回收站等全功能模块交付，功能须完全响应招标文件及建设方案所列明细，不得缺项、降标。

3.完成系统与现有硬件环境适配，支持 Windows/Linux 部署，兼容主流浏览器，满足≥500 人并发、目录检索＜2秒、全文检索＜3秒、查全率100%、查准率＞98%等性能指标。

4.提供系统数据迁移服务，完成原有档案数据库、电子原文、目录数据的平滑迁移、清洗、校验、挂接，确保数据完整、准确、可用。

5.提供系统安全加固服务，完成等保相关配置、漏洞扫描、安全测试，实现三员分立、水印、脱敏、权限管控、操作留痕等安全能力。

6.提供系统信创适配服务，确保在信创环境下稳定运行，支持文档型数据库存储与管理。

（2）系统对接服务

1.OA 系统对接与升级改造服务

①、完成档案管理系统与单位 OA 系统对接，实现电子公文在线采集、元数据映射、自动归档、流程同步。

②、对 OA 系统进行适配改造，满足电子档案单套制归档标准，支持电子公文格式转换、四性检测、归档章加盖、在线移交。

③、提供对接接口开发、调试、联调及稳定运行保障。

2.市档案馆系统对接服务

①、完成档案管理系统与达州市档案馆档案管理系统对接，实现电子档案规范封装、在线移交、接收回执、数据同步。

②、满足档案馆接收标准，支持移交数据包生成、格式校验、元数据对齐、移交流程线上化。

（3）电子档案资源建设服务

①、完成约存量纸质档案数字化治理145000 页，包含档案整理、拆卷、扫描、纠偏、裁边、OCR 识别、著录、挂接、装订、还卷等全流程服务。

②、完成历史电子档案数据治理服务，包含已数字化档案数据清洗、核验、校对、格式统一、元数据补全、批量挂接、目录规范、重复清理、四性检测。

③、建立达州市医保局电子档案资源库，实现文书、业务、会计、照片、音视频等各类档案统一管理。

④、数字化成果须符合 DA/T 31-2017《纸质档案数字化规范》及项目要求，确保图像清晰、著录准确、挂接无误。

项目实施与交付服务

主要保障全市医保信息化应用软件正常运行，解决运行中遇到的Bug及分析现有程序运行情况并进行系统优化。配合系统测试。

（1）提供项目全流程管理服务，包含需求确认、方案细化、实施计划、现场部署、系统测试、数据迁移、对接联调、试点验收支撑。

（2）提供用户培训服务，包含管理员培训、档案员培训、全员操作培训，提供操作手册、管理员手册、培训 PPT 等资料。

（3）提供验收配合服务，准备全套验收资料，配合完成单位内部验收、市级验收及国家档案局试点验收。

（4）提供售后质保服务，项目验收合格后提供不少于 1 年免费质保，包含系统维护、故障处理、升级、数据备份、技术支持。

技术标准与合规要求

（1）系统开发遵循B/S 架构、Java/J2EE、前后端分离、Vue+TypeScript、Spring+SpringMVC+Mybatis等技术栈，支持 Nginx、elasticsearch 等组件。

（2）数据存储优先采用文档型数据库，须提供中国信息通信研究院评测认证、信创兼容证明。

（3）电子档案须按DA/T 70-2018完成45项四性检测，提供完整检测策略与功能配置截图。

（4）系统须通过第三方权威机构安全测试、性能测试、漏洞扫描，提供含 CNAS 标识的检测报告。

（5）电子档案管理软件厂商须具备软件安全开发三级资质、档案相关著作权/专利、接口可视化配置能力、数据迁移与四性检测相关成果证明。

（6）所有功能、接口、数据格式、安全策略须符合国家、四川省、达州市档案信息化及单套制管理要求。

人员及时间要求

（1）中标人须组建专职项目团队，项目经理具备同类电子档案管理项目实施经验，现场驻场实施直至验收完成。

（2）项目总工期90 日历天，自合同签订之日起计算，按期完成系统部署、对接、数字化、迁移、培训、验收。

（3）服务过程须遵守档案保密规定，签订保密协议，对档案信息、业务数据、用户信息严格保密，严禁泄露、复制、外传。

（4）数字化加工、系统开发、对接实施须全程留痕、分批验收、逐环节质检，确保成果 100% 合格。

（5）故障响应：质保期内2 小时响应，一般故障 4 小时内解决，重大故障 24 小时内到场处置。

成果交付要求

（1）电子档案管理系统（含授权、部署、配置、功能全开）

（2）OA 系统对接改造成果、市档案馆系统对接成果

（3）约145000页纸质档案数字化成果（电子文件 + 目录库）

（4）历史电子档案清洗、整理、挂接成果库

（5）项目实施方案、实施日志、测试报告、安全报告、四性检测报告

（6）操作手册、管理员手册、培训资料、验收资料

（7）项目全套源代码、部署文档、接口文档、数据库设计文档（若有）

（8）项目验收报告、质保服务承诺

应急服务要求

应急服务按照事项重要紧急程度分为紧急和一般两种。紧急故障指系统发生的故障或异常严重影响采购人业务正常运行，一般故障指设备发生的故障或异常暂不影响（或只是局部影响）采购人业务正常运行。

（1）供应商接到应急故障报告后，应立即组织、协调人员进行系统排查、调整系统恢复正常运行。

（2）在法定节假日，供应商应提前向采购人提供值班工程师名单、当值地点及联系电话。保障实时响应采购人的故障呼叫，需要时及时赶到现场。

系统安全要求

要确保数据在传输、存取和处理过程中，保持其私密性、完整性、防抵赖性以及源发可鉴别性等。这些安全要求需要借助系统提供的安全基础设施，结合数据交换标准自身提供的安全机制予以保障，系统需要通过具有“网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书”资质的第三方检测，报告中需包含本次项目所涉及的软件，同时具有基础安全测试、漏洞扫描、性能测试报告。

项目验收

验收标准

（1）系统功能100% 满足建设方案及招标文件要求，运行稳定、无卡顿、无故障。

（2）系统对接成功，实现 OA 电子公文自动归档、向市档案馆在线移交。

（3）存量档案数字化及数据治理成果达标，通过质检与四性检测。

（4）完成用户培训，用户可独立操作与管理。

（5）通过达州市医保局验收、满足试点验收要求，形成试点总结材料。

（6）提供全部交付物，资料齐全、规范、可归档。

验收方法

参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)及采购人验收相关规定组织验收；采购人聘请专家成立专家组对项目进行验收，检验项目交付是否符合招投标及合同要求按达到国家相关标准，验收不合规的承建商需纠正改造直至合规为止。

项目招标方案

招标内容

项目名称：电子公文电子化归档建设项目

采购内容：建设一套标准统一、操作灵活、体系结构开放、易扩充、易维护、安全、稳定、可靠的电子档案管理系统，其功能涵盖档案管理工作的整个业务流程，实现电子文件归档和电子档案“收、管、存、用”全流程管理。电子档案管理系统与OA系统、市档案馆业务接收的档案管理系统进行对接，实现电子档案单套制在线归档和移交。同时，建设单位电子档案资源库（包括：历史电子档案数据清洗、纸质档案数字化），并将形成的电子档案挂接至电子档案管理系统，方便查阅使用。

项目周期：90天内完成。

投标人应具备的条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.供应商须具有行政主管部门颁发的有效的国家秘密载体印制乙级或以上资质证书，资质类别须包含涉密档案数字化加工。

招标方式

依法依规组织。

招标组织形式

依法依规组织。

项目实施与运行管理

领导和管理机构

达州市医疗保障局

项目实施机构

达州市医疗保障局

项目进度、质量管理方案

项目进度管理

- 制度手段

项目的进度应通过项目进度报告，项目进度会议等手段，切实了解项目进度，评估项目的进展情况及未按计划完成的原因，制定相应的行动方案，在必要时，将有关问题提交项目管理协调委员会。具体使用的工具包括：

- 每周项目进度报告

- 项目任务制定表

- 每周工作考勤报告

- 每周项目差异（提前或推迟）及其原因报告

- 问题清单、尚待处理事项清单

进度管理主要就是对整个项目的进度进行控制，进度控制的任务包括四个方面的工作：

- 对项目未来情况的预测；

- 对项目近期或者当时情况的衡量；

- 项目预测情况与近期或者当前情况的比较；

- 及时制定项目实现目标的措施，或者修订预定的进度、预算。

上述4个方面环环相扣，缺一不可。

- 里程碑管理

由于一个项目往往是由若干相对独立的任务链条组成的，各链条之间的协调配合就直接关系到这个项目的进度，根据著名的“木桶理论”，进度最慢的项目就会是整个项目进度的代表。

为确保整个项目的按期完成，本次项目进度严格按里程碑管理。

- 加强对项目配合方的进度管理

由于本项目在不同阶段都有一个或多个配合方，配合方的工作进度和办事效率也会直接影响阶段计划的进度，影响里程碑是否能到达。所以，对项目的协作方的工作同样会有时限要求，如果限期未完成或协调不力开发方将向相关领导汇报，要求加大支持力度。

- 关注薄弱环节，实现动态平衡

由于项目的进度管理并不是一个静态过程，项目的实施与项目的计划也是互动的，因此在本次项目的项目进度管理过程中，将会不断调度、协调，以保证项目的均衡进展，实现项目整体的动态平衡。

- 明确每个成员的责任

为确保项目进度，将实行定任务、定人员、定目标，进一步明确责任，确保任务进度，从制度上将进度计划指标的完成情况与项目成员的利益分配相结合，做到责权利一体化。

项目质量管理

质量管理标准

本项目遵循ISO9001-2002版质量体系标准。

质量控制办法

项目质量指项目管理、项目成果以及项目产品或服务的质量。良好的项目管理过程是取得令人满意的项目成果、项目产品或服务的保证。项目的质量管理不仅仅是项目完成后的最终评价，还需要在信息系统建设过程中进行全面质量控制。也就是说，不仅包括系统实现时的质量控制，也包括系统分析、系统设计时的质量控制；不仅包括对系统实现时软、硬件的质量控制，而且还包括对文档、开发人员和用户培训等方面的质量控制。

针对本项目的质量管理措施

本项目的质量管理包括过程的保证和改进以及对产品的质量保证两方面，以确保项目开发过程按计划进行，确保开发、实施过程符合相关规范，确保各阶段形成的工作成果及最终形成的产品符合需求和设计的要求，确保软件开发过程、需求变更、问题处理是可控、可追踪的。

将通过以下管理内容对项目过程和产品的质量进行管理：

- 建立各阶段提交物的验证和确认制度（评审），保证该项制度有效执行；

- 重视测试工作，在开发组外建立独立的测试组完成产品的测试；

- 建立问题管理流程，跟踪问题状态，保证问题不遗留到下一阶段。

本项目质量管理组织和职责

SQA组长职责：依据组织规范、标准、项目需求、计划等制作审计用检查表；依据检查表执行质量保证活动；编制SQA审计报告；跟踪处理不符合性问题。

建立一套以用户为中心的项目组织，组织依存于用户。因此，组织应理解用户当前的和未来的需求，满足用户要求并争取超越用户期望。

特别注意是“质量小组”的工作是独立于项目组的。该小组向单位和用户负责。

另外，需要特别重视项目中管理中领导的作用。因为，项目实施过程中重大分歧必须经由双方领导作出决策，以利于项目能够按照计划、高质量地进行下去。

质量控制过程

过程管理方法

通过先进的过程管理方法来提高个人和团队的工作质量。采用PSP/TSP过程管理有助于每个人和小组工作质量的稳步提高，从而达到项目整体质量的提高，PSP用一系列的步骤解释个人软件过程的改进，每一步包含前一步所有元素并且有所增加。在设计阶段，PSP方法的着眼点在于软件缺陷的预防，具体办法是强化设计结束准则。PSP的研究结果表明：绝大多数软件缺陷是由于对问题的错误理解火箭弹的失误造成的，只有很少一部分是由于技术问题而产生的。因此，PSP保障软件产品质量的一个重要途径是提高设计质量。

TSP方法交出大家共同分担问题，以及定期找一个局外人来协助设计审查。解决了项目规模扩大时PSP方法中个人工作量过大的问题，并通过集体管理和全员规划等方法，提高团队工作质量和效率。

采用PSP/TSP过程方法大大提高了各阶段产品第一次交付的质量，有助于降低初期故障率。

软件质量保证工作涉及软件生存周期各阶段的活动，将贯彻到日常的软件开发活动中，包括各阶段的评审和测试工作。质量保证组派成员参加所有的评审与检查活动。评审与检查的目的是为了确保在软件开发工作的各个阶段和各个方面都认真采取各项措施来保证与提高软件的质量。在社会保障系统软件开发过程中，要进行如下几类评审与检查工作。

阶段评审：在软件开发过程中，要定期地或阶段性地对某一开发阶段或某几个开发阶段的阶段产品进行评审。主要包括软件需求、设计评审；对功能测试与演示进行评审，并对前次评审复核；功能检查、物理检查和综合检查。

阶段评审工作要组织专门的评审小组，评审小组成员可包括用户放领导和项目组主要成员、我方质量保证人员以及监理方，其他参加人视评审内容而定。每一次评审工作都应填写评审问题记录和总结报告。

日常检查：在本项目的开发过程中，各子系统应该填写项目进展报表，包括项目周报、月报和软件阶段进度表等，以表明软件阶段产品完成情况表。质量保证组可以通过日常检查有关软件质量的问题。

软件验收：组织专门的验收小组对本项目所属各个子系统进行验收。可邀请相关专家或国家相关部门参与本项目的验收工作，按照双方都认可的验收规程正式履行验收手续。验收内容应包括文档验收、程序验收、测试结果评审以及系统使用报告等几项工作。

过程控制程序

对软件开发过程的质量加以控制，则可以大幅度地提高软件质量。见下图：

图5-1 过程控制

质量保证中的软件测试体系

质量保证软件测试体系，见下图：

图5-2 软件测试体系

提供一套完整的测试规范，所有的测试工作严格按照测试规范执行。

项目验收方案

验收对象

中标供应商。

验收方法

参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)及采购人验收相关规定组织验收；采购人聘请专家成立专家组对项目进行验收，检验项目交付是否符合招投标及合同要求按达到国家相关标准，验收不合规的承建商需纠正改造直至合规为止。

验收程序

项目服务期结束10个工作日内由项目承建商发起项目验收申请，由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，检验项目交付是否符合招投标及合同要求按达到国家相关标准，验收不合规的承建商需纠正改造直至合规为止。

1、申请：项目竣工后经测试和试运行合格，施工单位根据合同、招标书、计划任务书，检查、总结项目完成情况后向业主提出初验申请。

2、方式：项目业主组织验收小组和施工单位进行验收。

3、供应商提供材料：验收申请书、完工报告、项目总结，以及要求的验收评审资料。

验收依据

按照国家依据、省市要求对《采购文件》、《响应文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同情况，审查所有材料质量、性能、安全性以及各项技术指标完成情况，对供应商履约情况进行验收，出具验收报告。

验收内容和标准

参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)及采购人验收相关规定组织验收。

验收结论和相应的处理机制

成交供应商凭《验收报告》办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，供应商应对验收结果不合格的完成整改以后，再次发起验收，或在初次验收报告中增加备忘录，供应商根据备忘录完成整改。