达州市主城区工业企业突出生态环境问题整治

三年行动方案（2021—2023）

（征求意见稿）

为持续深入推进工业企业突出生态环境问题整治，切实减少主城区工业污染排放，促进全市工业经济绿色发展，特制定本方案。

一、总体目标

坚持“问题导向、突出重点”的原则，科学评估分析主城区工业企业发展现状，积极引导企业通过“改造提升、搬迁升级、原址关闭”等方式，对群众反映强烈、污染问题突出的工业企业重点整治，严厉打击环境违法违规行为，助力主城区环境质量持续改善，切实提升主城区工业污染整治效果。

二、整治重点

（一）重点整治区域。达州市主城区及周边11个乡镇（复兴镇、双龙镇、东岳镇、蒲家镇、罗江镇、磐石镇、明月江街道、斌郎街道、石板街道、河市镇、幺塘乡）。

（二）重点整治行业。钢铁、铸造、焦化、火电、化工（煤化工）、水泥、家具（含喷涂工艺）、建材（砖瓦、陶瓷、木/石材加工）等。

（三）重点整治企业。被中央、省各类环保督察点名、污染问题反复、群众多次投诉、污染物排放总量和强度较大的工业企业。

（四）重点整治内容。工业企业污染治理设施不完善、运转不正常，污染物无组织排放控制措施不完善，超标排放等行为。

三、实施步骤

（一）全面排查合理分类（2021年12月底前）。通川区、达川区、达州高新区按照辖区属地管理要求，对城市规划区内工业企业及其污染问题进行清理排查，全面摸清企业的生产现状及存在的污染问题，确定整治企业名单。科学评估企业发展现状及发展前景，充分征求企业意见，积极引导，多方协调，按照“改造提升一批、搬迁升级一批、原址关闭一批”进行分类处置，建立“一企一策”“一企一档”整治工作方案。

（二）精准施策强化整治（2021年1月—2023年10月）。通川区、达川区、达州高新区人民政府（管委会）要按照“综合施策、标本兼治、疏堵结合、长短结合”的原则，对企业实施分类整治。

1.改造提升一批。对存在较小环境问题，符合城市布局规划，

按照相关要求通过改造工艺技术及环保设施能够满足现行排放标准、特别排放限值或超低排放要求的工业企业，督促其完成提标改造，并同步完善在线监测、用电监控等环境保护管控措施。

- 2.搬迁升级一批。对符合产业政策，用地、可研、环评、安评等审批手续齐全，但不符合城市建设规划、土地利用规划，存在较大生态环境风险的工业企业，深入分析其生产经营情况、环境影响及未来发展前景等，积极引导和鼓励企业按照产业发展规模化、环境治理现代化、布局集中集约化原则，转型升级搬迁至合规园区。

3.原址关闭一批。对不符合产业政策，未通过行业准入审批以及通过整改无法达到环保排放标准的，或无意愿异地搬迁升级发展的工业企业，依法依规进行原址关闭退出。

（三）强化监管严格验收（2023年12月底前）。对纳入整治范围的企业加强监管，督促企业严格按照整改措施和时间节点实施，相关执法部门要进一步加强执法监管，严厉打击企业违规生产、非法排污等行为。对原址关停退出的企业，要帮助和指导企业妥善处理好遗留问题，防范和化解各类矛盾，维护安全稳定大局。企业整治完成后，各县（市、区）人民政府组织相关部门对照“一企一策”整治方案，开展联合验收销号。

四、责任分工

通川区、达川区、达州高新区人民政府（管委会）是主城区工业企业突出生态环境问题整治责任主体，负责组织实施本辖区内污染企业的清理、整治和验收，依法依规关闭违法企业，加强与迁入地县（市、区）政府的对接沟通，促进搬迁企业顺利实施、按时完成。相关部门（单位）既要按照职责分工，各司其职，各履其责，又要加强协作配合，形成工作合力。

1.发展改革部门。严格落实国家产业政策和生态环境保护法律、法规要求，强化企业投资项目事中事后监管；落实工业燃煤（油、柴）锅炉电能替代政策；加强价格监管，防止部分行业、个别企业借机哄抬物价，确保市场稳定。

2.经信部门。负责督促指导企业开展节能减排技术改造，督促指导各地制定并实施整治方案，指导企业加强内部管理，全面整治环境问题；负责按生态环境部门要求，组织协调供电部门对污染企业依法依规实施断电措施。

3.公安部门。负责处置整治过程中出现的妨害公务、阻碍机关工作人员依法执行公务等违法犯罪行为。

4.司法部门。负责行政执法的监督和指导工作。

5.财政部门。负责筹措企业关停、搬迁过程中政府补偿资金，负责落实整治工作确定的各项奖补资金，加强财政资金监管。

6.人力资源和社会保障部门。负责督促做好整治过程中企业职工安置和再就业等相关工作。

7.自然资源和规划部门。负责对城市规划区、建成区范围的认定；负责协调搬迁企业新址用地保障，协助相关部门推动天然气管网、电网规划建设。

8.生态环境部门。负责排查企业环境污染问题，监督检查污染治理实施落实情况；加强环保执法检查，严肃查处企业无环保设施或环保设施不完备、排污超标、无环评审批手续、无排污许可证、不符合环保有关政策等行为。

9.应急管理部门。负责查处存在安全隐患的企业，按照相关法律法规，坚决查处企业安全生产违法违规行为。

10.市场监督管理部门。负责查处违反工业产品生产许可的违法行为和产品质量不合格的生产行为；负责查处违规使用特种设备行为；负责对因违反环境保护法律法规被吊销环境行政许可的企业，依据行政许可部门出具的吊销通知书，依法办理变更和注销登记；依据《无证无照经营查处办法》对无需取得许可但又未依法取得营业执照从事经营活动的经营者予以查处；加强价格监管，防止部分行业、个别企业借机哄抬物价，确保市场稳定。

11.城管执法部门。负责查处不符合城乡规划、违法违规建设的企业，进一步优化产业空间布局。

五、保障措施

（一）建立工作机制。市政府成立以市长任组长，分管工业、生态环境工作副市长为副组长的全市主城区工业企业突出生态环境问题整治工作领导小组，市发展改革委、市经信局、市公安局、市司法局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市应急管理局、市市场监督管理局、市城管执法局为成员单位。领导小组下设办公室在市经信局，负责组织协调日常工作，市经信局局长兼任办公室主任。各成员单位要密切配合、协调联动、加强指导，确保整治效果。相关县（市、区）人民政府（管委会）要建立相应的工作机制，制定工作方案，不折不扣落实好各项任务。

（二）完善配套政策。各县（市、区）、市级相关部门要建立完善引导激励机制，加大财政资金支持力度，市、县工业发展资金要专项预算用于鼓励支持主城区工业企业突出生态环境问题整治。对整改提升类企业，要在企业实施节能减排技术改造、污染治理、专项发展等方面给予资金支持。要制定完善搬迁入园企业同等享受招商引资相关政策，以引导企业向合规工业园区集中，实现集约发展。对主城区腾退出来的土地可按退城入园政策给予奖补支持。要进一步加快园区建设，提升园区产业发展承载能力，同时积极思考谋划企业退城入园、征拆补贴等优惠政策，为企业搬迁发展、关闭退出创造良好条件。要制定完善应急预案，做好风险评估，妥善处理企业整治、搬迁、关停过程中企业下岗人员安置，维护社会稳定。

（三）强化责任落实。相关县（市、区）党委、政府主要领导要亲自研究、亲自部署、亲自督促，要落实分管领导、责任部门、责任人员开展相关工作，限时完成整治任务。要有效整合自然资源和规划、生态环境、市场监管、综合执法、税务等部门执法力量，加大专项执法和综合执法力量，督促企业严格落实生态环境保护主体责任，确保工作实效。要建立信息定期报告制度，落实专人每季度末月25日前向工作领导小组办公室报告工作进展情况，每项工作任务完成后报送专项总结报告和相关资料。

（四）加强宣传引导。各县（市、区）、市级相关部门要充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，加大宣传引导力度，形成社会共识。要及时受理、处理举报投诉，接受群众监督，营造人人支持、人人参与的浓厚氛围。

（五）严格考核问责。各级党委、政府督查部门要将此项整治工作纳入年度督查和目标绩效考核重要内容，及时通报督查考核情况。对不作为、履职不到位、未按要求完成整治任务的，要严肃追究相关单位领导及责任人员责任。

附件：达州市主城工业企业突出生态环境问题整治工作台账

附件：

达州市主城工业企业突出生态环境问题整治工作台账

| 填报单位（签章）：XX人民政府（管委会） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 辖区 | 企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保问题整改 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  | 企业名称 | 企业详细地址 | 工商营业执照（统一社会信用代码） | 行业类别 | 职工人数 | 厂区土地性质 | 有无安全评价 | 有无节能审查 | 环评批复文号 | 排污许可证号 | 有无在线监测 |  | 存在主要环保问题 |  |  | 整改措施 |  | 整治 分类 |  | 整改完成 时限 | 进展情况 |  |  |
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 租用 /征用 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | XX | 有/无 |  | XX |  |  | XX |  | 原址关闭/改造提升/搬迁升级 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.厂区土地性质:租用;征用.2.整治分类：原址关闭;改造提升;搬迁升级.3.搬迁升级类企业，请在备注中注明新址用地面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |