附件1

达州市公共卫生防控救治能力建设

领导小组成员名单

组  长：严卫东  市委副书记、市长

副组长：丁应虎  市委常委、政法委书记、副市长

成  员：张晓东  市政府副秘书长

宋  婧  市委组织部副部长、市委编办主任

袁  勇  市发展改革委主任

李  敏  市财政局局长

熊明霜  市人力资源社会保障局局长

淳永奉  市自然资源规划局局长

陶宇翔  市住房城乡建设局局长

罗  宾  市卫生健康委主任

王永立  市应急管理局局长

马  兵  市中医药管理局局长

领导小组下设办公室在市卫生健康委，由罗宾同志兼任主任，负责全市公共卫生防控救治能力建设的综合协调和日常工作。

附件2

《达州市公共卫生防控救治能力建设攻坚计划

（2021—2022年）》疾控体系基建项目表

| 序号 | 县 （市、区） | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 达州市公共卫生临床中心项目 | 设置床位300张以上，重症监护病房基础配置30间，建设感染性疾病门诊、普通门诊、医技、社区医疗、特殊病房监理区医院等业务用房及地下车库83560㎡，配套建设相关设施。 | 110000 | 2021年6月 | 2022年12月 |
| 2 | 市本级 | 达州市疾控中心迁建项目 | 无偿划拨建设用地50亩；建设理化和卫生微生物（函病毒）检验检测楼各1栋20000㎡，包括建设P3实验室1间、5间P2实验室；建设办公用房6000㎡；建设疫苗库房、消杀药品库房、洗消房、配电房、信息机房、会议室等辅助用房和地下车库等4000㎡；预估建设投资22000万。购置检验检测设备5000万；疾控应急和信息化建设1500万。 | 22000（不含土地价） | 2021年7月底 | 2023年12月 |
| 3 | 通川区 | 达州市通川区疾控中心业务用房建设项目 | 业务用房及辅助设施6100㎡。 | 2850 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 4 | 达川区 | 达川区卫生执法监督大队与疾病预防控制中心新建业务用房装修项目 | 装修业务用房11029．14㎡，其中特殊实验室约3160㎡，以及水、电等其他附属设施。 | 2000 | 2020年8月 | 2020年12月 |
| 5 | 宣汉县 | 宣汉县疾病预防控制中心业务实验用房新建项目 | 改建、新建业务用房、实验用房面积4360㎡。 | 2280 | 2021年6月 | 2022年12月 |
| 6 | 开江县 | 开江县疾病预防控制中心整体迁建项目 | 新建业务用房8000㎡及实验室、设施设备采购等。 | 8000 | 2021年6月 | 2022年12月 |
| 7 | 渠 县 | 渠县疾病预防控制中心业务用房建设项目 | 建筑面积6150㎡。 | 2153 | 已开工 | 2020年12月 |
| 8 | 万源市 | 万源市疾控中心能力提升 | 疾控中心实验室设备购置、辅助用房建设。 | 1000 | 2020年12月 | 2022年10月 |

附件3

《达州市公共卫生防控救治能力建设攻坚计划

（2021—2022年）》疾控体系能力建设项目表

| 序号 | 县 （市、区） | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） |  | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 达州市疾控中心病毒核酸检测能力提升项目 | 加强型PCR实验室、微生物实验室（P2+）改造及设备配置。 |  | 1125 | 2020年12月 | 2021年6月 |
| 2 | 通川区 | 通川区疾病预防控制中心PCR实验室改造项目 | 改扩建1个PCR负压实验室（含核酸提取仪、生物安全柜等设备）。 |  | 480 | 2021年6月 | 2022年12月 |
| 3 | 通川区 | 通川区人民医院P2实验室改造项目 | P2实验室改造面积90㎡及配套设施设备。 |  | 200 | 2020年3月 | 2020年7月 |
| 4 | 达川区 | 达州市达川区疾病预防控制中心实验室装修及设备购置项目 | 改建分子生物学实验室、病毒分离实验室、P2实验室等特殊实验室约3160㎡；购置实时荧光PT-PCR检测系统、酶标仪、洗板机、监测仪器及其他设施设备等。 |  | 3000 | 2020年6月 | 2020年10月 |
| 5 | 宣汉县 | 宣汉县疾病预防控制中心病毒核酸检测能力提升建设项目 | 病毒核酸实验室改造200㎡及设备采购。 |  | 200 | 2020年6月 | 2020年12月 |
| 6 | 大竹县 | 大竹县疾控中心二级生物安全实验室建设 | 新冠肺炎病毒核酸检测能力提升，土建施工/购置设备，改造面积150㎡。 |  | 300 | 已开工 | 2020年7月 |
| 7 | 渠 县 | 渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目 | 房屋改建、实验室装修3000㎡（改建PCR负压实验室150㎡）、仪器设备（包括核酸提取仪、PCR、生物安全柜等设备。）及污水处理附属设施建设。 |  | 3000 | 已开工 | 2020年12月 |
| 8 | 万源市 | 万源市疾控中心重点实验室建设及能力提升项目 | 突发公共卫生应急事件处置及物资管理系统、疫苗冷链存储运输及使用管理系统、智慧疾控大数据综合平台、检验检测设备购置及更新、实验室信息化提升改造、预防体检健康信息系统、体检中心、学术厅及相关设施设备建设。 |  | 7000 | 2021年10月 | 2022年10月 |
| 9 | 开江县 | 开江县人民医院实验室建设项目 | 改建业务用房以及实验室设施设备采购等。 |  | 300 | 2020年6月 | 2020年7月 |

附件4

《达州市公共卫生防控救治能力建设攻坚计划

（2021—2022年）》传染病救治能力项目表

| 序号 | 县 （市、区） | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 达州市中心医院传染病医院能力提升项目 | 120㎡负压病房及8895㎡房屋进行修缮、改造及防水工程。设施设备购置等。 | 1909 | 已开工 | 2020年7月 |
| 2 | 通川区 | 通川区人民医院负压隔离病房建设项目 | 改建业务用房120㎡，以及购买辅助设备。 | 470 | 2020年7月 | 2020年12月 |
| 3 | 通川区 | 通川区人民医院传染病区建设项目 | 总建筑面积3500㎡。其中包括：住院部2700㎡、医技科室700㎡、P2实验室100㎡及污水处理等辅助设施设备。 | 9000 | 2021年6月 | 2023年6月 |
| 4 | 宣汉县 | 宣汉县人民医院负压病房改造建设项目 | 负压病房改造48㎡及设备购置。 | 180 | 已开工 | 2020年7月 |
| 5 | 宣汉县 | 宣汉县人民医院传染隔离病区建设项目 | 土建，新建传染隔离病区14080㎡。 | 7320 | 2021年9月 | 2022年12月 |
| 6 | 大竹县 | 大竹县人民医院疫情防控负压病房改造及相应设施设备购置 | 重症患者诊治能力提升,将两间普通感染科病房改造为负压病房，改造面积68㎡。 | 202 | 已开工 | 2020年7月 |
| 7 | 渠 县 | 渠县人民医院感染病区建设项目 | 改造感染科病区建设面积12400㎡及配套设施设备。 | 8000 | 2020年7月 | 2022年3月 |
| 8 | 大竹县 | 大竹县人民医院感染科建设项目 | 建设大竹县人民医院感染科4000㎡。 | 2800 | 2021年4月 | 2023年4月 |
| 9 | 万源市 | 万源市中心医院传染病病区扩建项目 | 新建3000㎡，设置传染病床60张，负压手术室1间，购置相关设备311台。 | 5000 | 2020年12月 | 2022年6月 |
| 10 | 开江县 | 开江县人民医院感染病专科建设项目 | 新建业务用房15000㎡及附属配套。 | 9000 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 11 | 开江县 | 开江县中医院传染病大楼建设项目 | 新建传染病大楼业务用房30000㎡以及设施设备购置。 | 26000 | 2021年5月 | 2023年5月 |

附件5

《达州市公共卫生防控救治能力建设攻坚计划

（2021—2022年）》综合医疗救治体系基础建设项目表

| 序号 | 县 （市、区） | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 达州市中心医院病毒核酸检测能力提升项目 | 全科医生临床培养基地负一层和一层改建为PCR实验室；扩建业务综合楼四层PCR实验室；传染病医院办公楼改建为检验科和PCR实验室。购置PCR、核酸提取仪、生物安全柜、离心机及压力蒸汽灭菌器等设备。 | 1137 | 2020年7月 | 2020年12月 |
| 2 | 市本级 | 华西达州医院项目 | 修建综合医院1000张床位及康养配套广场并购置相应设施设备。1000张综合医院包括门急诊医技住院楼、行政科研楼、感染科、污水处理站、液氧站等用房,建筑面积207410㎡。康养配套广场为地上辅助用房及地下车库及设备用房23770㎡。 | 238000 | 2020年7月 | 2023年12月 |
| 3 | 市本级 | 达州市中心医院住院部改扩建二期项目 | 规划建设净用地面积82068．98m2，建设规划总建筑面积213262．08m2。建设内容包括第二住院大楼（外科大楼）、第三住院大楼（肿瘤中心）、行政科研办公综合楼及连廊、人工地坪等。新增机动车位1441个，总床位数1100张。 | 149800 | 2020年12月 | 2024年12月 |
| 4 | 通川区 | 通川区人民医院门诊医技、住院大楼建设项目 | 建设门诊医技、住院业务用房等配套设施。 | 14360 | 已开工 | 2021年12月 |
| 5 | 通川区 | 通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）建设项目 | 该项目计划占地41亩，总建筑面积28800㎡，同时配套购置隔离设施、ICU、病房护理、急诊急救、手术室、信息化系统等医疗设施设备。 | 22700 | 2021年6月 | 2023年6月 |
| 6 | 达川区 | 达川区人民医院新建业务用房项目（一期） | 新建业务用房50000㎡(地上30000㎡，地下20000㎡),设立内科大楼及辅助设施等，配套院区环境建设 | 20000 | 已开工 | 2021年5月 |
| 7 | 达川区 | 达川区人民医院轻钢房加层和院前急救应急钢结构用房及附属工程 | 改扩建业务用房2860㎡，采用钢结构搭建传染病房及附属配套工程；购置部分医疗设备。 | 950 | 已开工 | 2020年5月 |
| 8 | 宣汉县 | 宣汉县人民医院门诊住院综合大楼建设项目 | 土建,新建门诊住院综合楼20948．37㎡。 | 9386 | 2020年9月 | 2022年12月 |
| 9 | 大竹县 | 大竹县人民医院医技保障大楼建设项目 | 土建。 | 12000 | 已开工 | 2022年12月 |
| 10 | 渠 县 | 渠县人民医院住院医技综合大楼建设项目 | 新建住院医技综合楼35000㎡。 | 13312 | 已开工 | 2020年12月 |
| 11 | 渠 县 | 渠县第二人民医院住院大楼（精神病区）建设项目 | 建筑面积20000㎡。 | 6300 | 已开工 | 2020年12月 |
| 12 | 渠 县 | 渠县人民医院住院医技综合大楼医学专业装修、设备采购及安装工程 | 建设门诊手术室、重症医学科、血液透析室专业设计及维修、设备采购及安装；手术室6间，面积604㎡、重症医学科31张床位，面积1240㎡；血透室49张床位，面积1265㎡，净化装饰装修、设备采购及安装。 | 4700 | 已开工 | 2020年12月 |
| 13 | 万源市 | 万源市中心医院内科大楼建设项目（传染病区） | 项目建设规模17860㎡内科业务用房。 | 6250 | 2020年12月 | 2023年12月 |
| 14 | 开江县 | 开江县人民医院新区门诊大楼建设项目 | 新建业务用房16000㎡及附属配套。 | 9000 | 2020年8月 | 2022年8月 |
| 15 | 开江县 | 开江县人民医院新区第二住院综合楼建设项目 | 新建业务用房20000㎡及附属配套。 | 12000 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 16 | 开江县 | 开江县人民医院新区行政后勤综合楼建设项目 | 新建业务用房16000㎡及附属配套。 | 10000 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 17 | 开江县 | 开江县人民医院新区科研教学楼建设项目 | 新建业务用房16000㎡及附属配套。 | 10000 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 18 | 开江县 | 开江县第二人民医院新区建设项目 | 新建住院大楼、医技大楼业务用房15000㎡及附属设施、设备采购等。 | 11000 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 19 | 高新区 | 达州高新区大健康医疗+综合项目（省骨科医院达州分院） | 总建筑面积48000 ㎡,占地45亩，参照三级甲等专科医院建设标准建设门诊大楼、住院部及相关配套用房，采购相关诊疗设施设备，设病床350张。 | 30000 | 2021年12月 | 2023年6月 |

附件6

《达州市公共卫生防控救治能力建设攻坚计划

（2021—2022年）》妇幼保健体系重点建设项目表

| 序号 | 县 （市、区） | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 达州市妇幼保健计划生育服务中心第二业务大楼 | 建设中心供氧、后勤保障等配套用房16000㎡。 | 27500 | 2021年12月 | 2023年12月 |
| 2 | 通川区 | 达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心及配套项目 | 建设21000㎡业务用房及及道路、运动场、绿化等配套设施建设。 | 9829 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 3 | 达川区 | 达州市达川区妇幼保健院业务用房建设项目 | 新建业务用房25000㎡,地下停车场5000㎡，强弱电、医用气体、特殊科室装修、巴人文化风貌打造、医用污水处理系统建设，医疗设备购买，以及场平土石方和附属配套工程 | 22000 | 已开工 | 2021年6月 |
| 4 | 开江县 | 开江县妇幼保健计划生育服务中心整体迁建项目 | 拟新建妇女儿童医院住院、门诊、后勤保障等业务用房30000㎡以及附属设施、设备采购。 | 30000 | 2021年3月 | 2023年6月 |
| 5 | 大竹县 | 大竹县妇幼保健计划生育服务中心“妇幼保健保障用房”项目 | 新建业务用房7700㎡业务用房及配套设施。 | 2400 | 已开工 | 2022年12月 |
| 6 | 大竹县 | 大竹县妇幼保健和计生业务用房二次装修装饰工程 | 妇幼保健和计生业务用房5538㎡的装饰装修、安装工程及附属工程。 | 800 | 2020年10月 | 2021年12月 |
| 7 | 渠 县 | 渠县妇幼保健计划生育服务中心产儿科能力建设项目 | 门诊楼改扩建项目工程：建筑面积3200㎡，其中包括：化验室、新生儿室特殊装修，外墙及风貌打造、二次装修等。 | 3153 | 已开工 | 2021年3月 |
| 8 | 万源市 | 万源市妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目 | 扩建业务用房15000㎡及配套设施、二次装修。 | 11000 | 2022年10月 | 2024年12月 |

附件7

《达州市公共卫生防控救治能力建设攻坚计划

（2021—2022年）》精神卫生体系重点建设项目表

| 序号 | 县 （市、区） | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 达州精神病医院医疗综合业务楼项目 | 总建筑面积19400㎡，建设规模为500张床位的住院、医技、优抚康复医院综合楼及医疗配套和附属设施 | 9600 | 2020年12月 | 2023年12月 |
| 2 | 万源市 | 万源市精神病医院二期建设项目 | 新建床位200张，建筑面积13200㎡。 | 4620 | 2020年12月 | 2022年6月 |
| 3 | 宣汉县 | 宣汉县精神病医院医技综合大楼建设项目 | 新建住院及医技用房9450㎡ | 4600 | 2021年6月 | 2023年12月 |
| 4 | 渠 县 | 渠县精神病医院建设项目 | 新征建设用地20亩，设置病床200张，建筑面积20000㎡及配套设施，设备。 | 12000 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 5 | 通川区 | 通川区人民医院精神卫生中心建设项目 | 该项目计划占地30亩，总建筑面积30000㎡。设置300张及配套设施设备。 | 13500 | 2022年6月 | 2024年6月 |
| 6 | 开江县 | 开江县人民医院精神病区建设项目 | 新建精神病专科业务用房10000㎡及附属设施、设备采购等 | 11000 | 2021年5月 | 2023年5月 |

附件8

《达州市公共卫生防控救治能力建设攻坚计划

（2021—2022年）》中医医疗体系重点建设项目表

| 序 号 | 县 （市、区） | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 达州市中西医结合医院第二住院大楼项目 | 总建筑面积 71039．66 ㎡（地下建筑面积 18698．77 ㎡），建设内容包括住院楼，门诊医技部，雨棚工程，地下室，污水处理站等。 | 75000 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 2 | 市本级 | 达州市中西医结合医院中药制剂生产研发配送中心 | 异地建设总建筑面积1万㎡的达州市中药制剂生产研发配送中心，包括大规模中药饮片熬制、提取、浓缩、包装、制剂生产、研发、配送等房屋和设施设备。 | 10000 | 2022年6月 | 2025年12月 |
| 3 | 通川区 | 通川区中医院门诊、急诊及医技业务用房建设项目 | 建设门诊、急诊及医技业务用房等配套设施。 | 15000 | 已开工 | 2020年12月 |
| 4 | 通川区 | 通川区中医院配套建设项目 | 建设中心供氧、负压管道、放射科防辐射防磁场设施等。 | 20000 | 2021年12月 | 2023年12月 |
| 5 | 达川区 | 达川区中医院新建门急诊医技大楼及附属设施项目 | 新建门急诊医技大楼23640㎡及附属辅助设施，装修业务用房，并购置部分医疗设备。 | 13000 | 已开工 | 2020年12月 |
| 6 | 宣汉县 | 宣汉县中医院第二住院大楼建设项目 | 新建21000㎡第二住院大楼及附属设施。 | 10600 | 已开工 | 2021年6月 |
| 7 | 宣汉县 | 宣汉县中医院拆建工程第三期建设项目 | 新建。 | 6500 | 2020.01 | 2022.12 |
| 8 | 大竹县 | 大竹县中医院“治未病”综合大楼建设项目 | 新建“治未病”综合大楼32000㎡。 | 7000 | 已开工 | 2021年6月 |
| 9 | 渠 县 | 渠县中医院门诊住院综合大楼、科研教学和后勤楼、医技大楼、门急诊大楼建设项目 | 新建门诊住院综合大楼、科研教学和后勤楼、医技大楼、门急诊大楼总面积34805．91㎡，及附属工程。 | 10227 | 已开工 | 2020年6月 |
| 10 | 渠 县 | 渠县中医院康复养老中心建设项目 | 扩征已预留30亩，新建康复养老中心30000㎡及附属设施设备。 | 15000 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 11 | 万源市 | 万源市中医院住院及医技综合楼建设项目 | 拟在原门诊及住院综合大楼征地红线范围内新建一栋地下一层建筑面积2250㎡、地上十一层建筑面积22300㎡的住院及医技综合楼，总建筑面积24550㎡、新增床位584张；营养食堂单层建筑面积250㎡；消毒供应中心单层建筑面积200㎡；供排水、供电、污水处理、绿化等项目相关附属工程。拟建项目建筑占地面积约2030㎡。 | 8750 | 2021年6月 | 2023年6月 |
| 12 | 开江县 | 开江县中医院住院综合大楼建设项目 | 新建13000㎡业务用房及配套设施。 | 4680 | 已开工 | 2021年6月 |
| 13 | 开江县 | 开江县中医院门诊综合大楼建设项目 | 拟建门诊楼13800㎡及附属设施设备。 | 8280 | 2021年12月 | 2023年12月 |
| 14 | 开江县 | 开江县中医院康复疗养大楼建设项目 | 拟建康复疗养大楼40000㎡及附属设施设备。 | 23000 | 2021年6月 | 2022年12月 |
| 15 | 开江县 | 开江县中医院医技楼建设项目 | 拟建医技楼14300㎡及附属设施设备。 | 12180 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 16 | 开江县 | 开江县中医院慢病大楼建设项目 | 拟建慢病大楼25400㎡及附属设施设备。 | 15240 | 2021年5月 | 2022年11月 |
| 17 | 开江县 | 开江县中医院治未病大楼建设项目 | 拟建治未病大楼26300㎡及附属设施设备。 | 15780 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 18 | 开江县 | 开江县中医院后勤保障（含中医博物馆）建设项目 | 拟建设后勤保障楼、中医博物馆20500㎡及附属设施设备。 | 12300 | 2020年12月 | 2021年12月 |

附件9

《达州市公共卫生防控救治能力建设攻坚计划

（2021—2022年）》卫生应急体系重点建设项目表

| 序 号 | 县 （市、区） | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 达州市中心医院医疗救援直升机起降点 | 在市中心医院新建业务综合楼十八楼建设直升机坪（设计屋面荷载5KN/㎡，直升机坪直径为23m，面积为420㎡）。 | 800 | 2020年8月 | 2020年12月 |
| 2 | 市本级 | 达州市中西医结合医院医疗救援直升机起降点 | 在市中西医结合医院第二住院大楼楼顶建设直升机坪。 | 100 | 2020年12月 | 2023年12月 |
| 3 | 市本级 | 达州市“120”紧急救援智慧医疗指挥中心 | 政府划拨土地50亩，新建办公用房5000㎡，建设指挥平台及相关设施设备。 | 3750 | 2021年12月 | 2023年12月 |

附件10

达州市中心医院应急救治物资参考储备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 5 |
| 2 | 有创呼吸机 | 5 |
| 3 | 转运呼吸机 | 2 |
| 4 | 监护仪 | 20 |
| 5 | 可视喉镜 | 10 |
| 6 | 电子气管镜 | 6 |
| 7 | 呼吸湿化治疗仪 | 5 |
| 8 | 连续性血液透析机（CRRT） | 2 |
| 9 | 体外膜肺氧合机（ECMO） | 1 |
| 10 | 注射泵 | 20 |
| 11 | 输液泵 | 10 |
| 12 | 营养泵 | 5 |
| 13 | 除颤仪 | 5 |
| 14 | 制氧机 | 2 |
| 15 | 便携式彩超 | 2 |
| 16 | 心电图机 | 5 |
| 17 | 振动排痰仪 | 4 |
| 18 | 咳痰机 | 2 |
| 19 | 降温机 | 4 |
| 20 | 移动式空气消毒机 | 10 |
| 21 | 过氧化氢消毒机 | 3 |
| 22 | 紫外线消毒车 | 2 |
| 23 | 移动DR | 2 |
| 24 | 生物安全柜 | 3 |
| 25 | 离心机 | 1 |
| 26 | 超低温冰箱 | 1 |
| 27 | 荧光定量PCR仪 | 1 |
| 28 | 核酸提取仪 | 1 |
| 29 | 床旁血气分析仪 | 1 |
| 30 | 额温枪 | 50 |
| 31 | 脉搏血氧仪 | 10 |
| 32 | 多重呼吸道病原体快速核酸检测系统 | 1 |
| 33 | 生化分析仪 | 1 |