府函〔2018〕19号

达州市人民政府

关于下达2018年“四个一批”重点项目计划的通    知

各县（市、区）人民政府，达州经开区管委会，市级有关部门（单位）：

为加快达州经济社会跨越发展，深入开展“项目攻坚突破年”活动，充分发挥重点项目的支撑引领和示范带动作用，继续保持全市投资持续稳定增长，根据国家产业政策、重点投向和我市经济社会发展战略，现将达州市2018年“四个一批”重点项目计划下达你们，请按照重点项目管理要求，加强组织领导，加大工作力度，强化要素保障，做好协调服务，加快项目建设，确保全面完成目标任务。

附件：达州市2018年“四个一批”重点项目计划

达州市人民政府

2018年2月6日

附件

达州市2018年“四个一批”重点项目计划

简 要 说 明

《达州市2018年“四个一批”重点项目计划》（以下简称《计划》）共列项目230个，总投资5120.7亿元，2018年计划投资527.3亿元。其中：建成投运项目42个，总投资213.2亿元，2018年计划投资117.9亿元；加快建设项目111个，总投资2458.3亿元，2018年计划投资349亿元；新开工项目51个，总投资431.6亿元，2018年计划投资60.4亿元；加快前期项目26个，总投资2017.6亿元。

《计划》分为基础设施、产业、民生工程及社会事业、生态建设和环境保护四个类别。其中：基础设施项目98个，总投资2683.2亿元，2018年计划投资235.1亿元；产业项目84个，总投资1994.2亿元，2018年计划投资173.9亿元；民生工程及社会事业项目39个，总投资276亿元，2018年计划投资101.3亿元；生态建设和环境保护项目9个，总投资167.3亿元，2018年计划投资17亿元。

达州市2018年“四个一批”重点项目计划汇总表

单位：万元

| 项目类别 | 建成投运 |  |  | 加快建设 |  |  | 新开工 |  |  | 加快前期 |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 个数 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 项目 个数 | 总投资 | 2018年 计划投资 |
| 合 计 | 42 | 2132338 | 1178554 | 111 | 24583366 | 3490100 | 51 | 4315632 | 604100 | 26 | 20175847 | 230 | 51207183 | 5272754 |
| 一、基础设施项目 | 22 | 1061884 | 668774 | 44 | 10211920 | 1513100 | 15 | 1250839 | 169500 | 17 | 14307247 | 98 | 26831890 | 2351374 |
| （一）交通基础设施 | 3 | 545500 | 355000 | 11 | 3301129 | 639200 | 4 | 657538 | 50000 | 12 | 13809900 | 30 | 18314067 | 1044200 |
| （二）城市基础设施 | 15 | 352072 | 189074 | 19 | 3358031 | 609100 | 10 | 583006 | 114500 | 2 | 169753 | 46 | 4462862 | 912674 |
| （三）农林水利基础设施 | 1 | 39612 | 2000 | 7 | 932232 | 99000 | 1 | 10295 | 5000 | 3 | 327594 | 12 | 1309733 | 106000 |
| （四）能源基础设施 | 3 | 124700 | 122700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）园区基础设施 |  |  |  | 7 | 2620528 | 165800 |  |  |  |  |  | 7 | 2620528 | 165800 |
| （六）通信基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、产业项目 | 11 | 563000 | 154700 | 46 | 11847127 | 1302000 | 21 | 2422132 | 282000 | 6 | 5110000 | 84 | 19942259 | 1738700 |
| （一）工业 | 7 | 166000 | 74000 | 8 | 1457500 | 217000 | 12 | 569175 | 80000 | 4 | 910000 | 31 | 3102675 | 371000 |
| （二）现代服务业及旅游 | 3 | 332000 | 64200 | 28 | 9455367 | 911500 | 9 | 1852957 | 202000 | 2 | 4200000 | 42 | 15840324 | 1177700 |
| （三）现代农业 | 1 | 65000 | 16500 | 10 | 934260 | 173500 |  |  |  |  |  | 11 | 999260 | 190000 |
| 三、民生工程及社会事业项目 | 7 | 471454 | 320080 | 17 | 1870572 | 589000 | 13 | 286561 | 103600 | 2 | 131000 | 39 | 2759587 | 1012680 |
| 四、生态建设和环境保护项目 | 2 | 36000 | 35000 | 4 | 653747 | 86000 | 2 | 356100 | 49000 | 1 | 627600 | 9 | 1673447 | 170000 |

达州市2018年“四个一批”重点项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设规模 | 计划 建设 年限 | 总投资 | 到2017年底预计累计完成投资 | 2018年投资计划 |  |  |  |  | 2018年考核目标要求达到的主要形象进度 | 项目业主或建设单位 | 行业主管或归口部门（公司） | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |  |  |
| 合 计（230个） |  |  |  |  | 51207183 | 5354676 | 5272754 | 911900 | 1306524 | 1496900 | 1557430 |  |  |  |  |
| 一 | 建成投运 |  |  |  | 2132338 | 948084 | 1178554 | 241300 | 300224 | 316300 | 320730 |  |  |  |  |
| （一） | 基础设施项目 |  |  |  | 1061884 | 387410 | 668774 | 134800 | 164624 | 180700 | 188650 |  |  |  |  |
|  | 交通基础设施 |  |  |  | 545500 | 190500 | 355000 | 57000 | 77600 | 102700 | 117700 |  |  |  |  |
| 1 | 地方重点公路工程 | 达州市 | 改（扩）建国省干线公路50公里，新改建农村公路1000公里等 | 2018 | 270000 |  | 270000 | 40000 | 60000 | 80000 | 90000 | 建成投运 | 各县（市、区）交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 2 | 国210达州市过境段二期工程 | 达州市 | 一级公路，全长17.721公里 | 2013-2018 | 145500 | 90500 | 55000 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 建成投运 | 达州达环建设管理有限公司 | 市交通运输局 | 通川区人民政府 |
| 3 | 开江县南北环线建设 | 开江县 | 一级公路，全长20.812公里 | 2014-2018 | 130000 | 100000 | 30000 | 7000 | 7600 | 7700 | 7700 | 建成投运 | 开江众望交通投资有限公司 | 开江县人民政府 |  |
|  | 城市基础设施 |  |  |  | 352072 | 157298 | 189074 | 52500 | 53524 | 44500 | 38550 |  |  |  |  |
| 4 | 快速通道拓宽改造工程 | 通川区 | 全长3.4公里，其中西段1.6公里、东段1.8公里 | 2017-2018 | 54000 | 18000 | 36000 | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 | 建成投运 | 市重点工程建设管理中心 | 市住房城乡建设局 | 通川区人民政府 |
| 5 | 金南大道西延线Ⅰ期 | 通川区 | 全长1公里 | 2018 | 35000 | 19000 | 16000 | 2000 | 4500 | 4500 | 5000 | 建成投运 | 市市政工程处 | 市城管执法局 | 通川区人民政府 |
| 6 | 鹿鼎寨公园建设工程 | 通川区 | 新建城市绿地公园、生态健身园及道路、管网等基础设施 | 2017-2018 | 34500 | 23500 | 11000 | 6000 | 5000 |  |  | 建成投运 | 市投资公司 | 市投资公司 | 通川区人民政府 |
| 7 | 大寨子公园二期工程 | 通川区 | 新建休闲设施、道路、管网等基础设施，及植物栽植等 | 2017-2018 | 18580 | 7080 | 11500 | 5000 | 4000 | 2500 |  | 建成投运 | 市园林绿化管理处 | 市林业园林局 | 通川区人民政府 |
| 8 | 万家河新锦片区综合整治工程 | 通川区 | 新建公共停车场、道路、管网等基础设施，及进行河道整治、绿化等 | 2017-2018 | 11000 | 100 | 10900 | 2000 | 2000 | 3000 | 3900 | 建成投运 | 市投资公司 | 市投资公司 |  |
| 9 | 达州市中心医院周边环境整治提升工程 | 通川区 | 拆迁破旧居民房屋、打造街头绿地等 | 2017-2018 | 17000 | 6000 | 11000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 建成投运 | 市卫生计生委 通川区人民政府 | 市卫生计生委 通川区人民政府 |  |
| 10 | 达州市第二城市生活污水处理厂及配套工程建设 | 达川区经开区 | 日处理规模5万立方米，截污干管9.4公里 | 2016-2018 | 17920 | 14920 | 3000 | 3000 |  |  |  | 建成投运 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 11 | 莲花湖片区市政道路建设 | 通川区 | 全长2.8公里，建宝善路、博文街、汉章街、石桥路等 | 2017-2018 | 11450 | 400 | 11050 | 2000 | 2500 | 2500 | 4050 | 建成投运 | 市重点工程建设管理中心 | 市住房城乡建设局 |  |
| 12 | 主城区道路黑化工程 | 达州市 | 对朝阳西路、西北环线车行道、金龙大道等车行道黑化、路基病害治理工程 | 2017-2018 | 11500 | 500 | 11000 | 1500 | 3000 | 3000 | 3500 | 建成投运 | 市重点工程建设管理中心 | 市住房城乡建设局 |  |
| 13 | 中心城区公共停车场建设工程 | 达州市 | 新建红旗路社区、市委党校及达竹煤电等公共停车场 | 2017-2018 | 29600 | 18000 | 11600 | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 建成投运 | 市国资经营公司 市投资公司 | 市国资经营公司 市投资公司 | 通川区人民政府 |
| 14 | 箭亭子片区综合改造工程 | 通川区 | 新建地下车库、休闲广场等 | 2017-2018 | 20524 | 11000 | 9524 | 5000 | 4524 |  |  | 建成投运 | 市房地产集团 | 市房地产集团 |  |
| 15 | 渠县黄花大道建设工程 | 渠 县 | 全长5公里 | 2017-2018 | 50000 | 27000 | 23000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 建成投运 | 渠县住建局 | 渠县人民政府 |  |
| 16 | 达川区休闲文化体育公园项目 | 达川区 | 建筑面积约为22.5万平方米，建公园一座及配套设施 | 2017-2018 | 18000 | 300 | 12000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 建成投运 | 达川区园林处 | 达川区人民政府 |  |
| 17 | 大竹县白塔公园建设项目 | 大竹县 | 建筑面积约为16万平方米，建公园一座及配套设施 | 2017-2018 | 16998 | 8998 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 建成投运 | 大竹县住建局 | 大竹县人民政府 |  |
| 18 | 宣汉县渔禅寺公园建设项目 | 宣汉县 | 建设面积约为5万平方米，建公园一座及配套设施 | 2017-2018 | 6000 | 2500 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 建成投运 | 宣汉县住建局 | 宣汉县人民政府 |  |
|  | 能源基础设施 |  |  |  | 124700 | 2000 | 122700 | 24800 | 33000 | 33000 | 31900 |  |  |  |  |
| 19 | 达州市国家电网农网改造工程 | 达州市 | 新增35千伏及以上线路333.24公里，新增变电容量47.63万千伏安，新增10千伏及以下线路1572.65公里，新增变电容量4.88万千伏安 | 2018 | 87800 |  | 87800 | 21800 | 22000 | 22000 | 22000 | 建成投运 | 国网达州供电公司 | 国网达州供电公司 |  |
| 20 | 达州市地方电网农网改造工程 | 达州市 | 新增110千伏主变容量180MVA，新建110千伏线路16.4公里，新建35千伏线路9.96公里，新建及改造10千伏线路120.15公里，配变99台，低压线路424.83公里，户表42126户 | 2018 | 19900 |  | 19900 |  | 7000 | 7000 | 5900 | 建成投运 | 达州电力集团 渠县电力公司 大竹电力公司 开江电力公司 万源电力公司 | 达州电力集团 渠县人民政府 大竹县人民政府 开江县人民政府 万源市人民政府 |  |
| 21 | 经开区集输气管道工程 | 经开区 宣汉县 通川区 达川区 | 新建蒲家输气站和经开区输气站，输气管道46公里 | 2017-2018 | 17000 | 2000 | 15000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 建成投运 | 中石油川东北气矿 | 达州经开区管委会 |  |
|  | 农林水利基础设施 |  |  |  | 39612 | 37612 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 22 | 寨子河水库 | 万源市 | 总库容1175万立方米 | 2012-2018 | 39612 | 37612 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 建成投运 | 万源市中型水库建设管理局 | 万源市人民政府 |  |
| （二） | 产业项目 |  |  |  | 563000 | 408300 | 154700 | 32000 | 40000 | 47500 | 35200 |  |  |  |  |
|  | 工业 |  |  |  | 166000 | 92000 | 74000 | 17000 | 20000 | 23500 | 13500 |  |  |  |  |
| 23 | 达州清洁能源汽车生产基地 | 经开区 | 新建年产3000台清洁能源汽车生产基地 | 2016-2018 | 50000 | 40000 | 10000 | 2500 | 2500 | 5000 |  | 建成投运 | 四川达清客车有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 24 | 新达压力容器迁建扩能项目 | 经开区 | 新建压力容器车间、压力管道设计安装中心及配套设施 | 2017-2018 | 20000 | 10000 | 10000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 建成投运 | 新达压力容器有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 25 | 云内动力达州汽车有限公司迁建项目 | 经开区 | 新建年产1000辆随车起重运输车生产线 | 2017-2018 | 15000 | 10000 | 5000 | 1500 | 2000 | 1500 |  | 建成投运 | 云内动力达州汽车有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 26 | 达优新型节能建材装备生产项目 | 经开区 | 新建轻质节能墙板、防火发泡板、艺术围栏、石膏墙板、仿真步道石、机制烟道机生产线及其附属配套设施 | 2017-2018 | 14000 | 8000 | 6000 | 1000 | 2000 | 3000 |  | 建成投运 | 四川达优机械有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 27 | 雅森环保建材项目 | 经开区 | 建环保建材生产线10条及配套设施 | 2017-2018 | 12000 | 2000 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 建成投运 | 达州市雅森环保建材有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 28 | 大竹县广东富士电梯（达州）新工厂建设项目 | 大竹县 | 新建电梯生产线及80米高电梯体验塔、运输车间等 | 2016-2018 | 50000 | 20500 | 29500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7000 | 建成投运 | 广东富士电梯有限公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 29 | 国信达新能源汽车配件生产项目 | 达川区 | 新建新能源汽车线束、高速信号传输线生产线 | 2017-2018 | 5000 | 1500 | 3500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 建成投运 | 达州市国信达科技有限公司 | 达川区人民政府 |  |
|  | 现代服务业及旅游 |  |  |  | 332000 | 267800 | 64200 | 13000 | 17000 | 19000 | 15200 |  |  |  |  |
| 30 | 达州市复兴农副产品批发市场项目 | 通川区 | 建筑面积165万平方米，建农产品交易区、冷链物流、仓储区、加工配送区、办公商务区及配套设施 | 2014-2018 | 232000 | 196000 | 36000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 建成投运 | 达州市复兴农副产品批发市场有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 31 | 通川区源美食品工业园项目一期 | 通川区 | 建筑面积6万平方米，建冷藏中心、分栋中心、交易综合服务中心、物流配送中心等 | 2016-2018 | 25000 | 17000 | 8000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 建成投运 | 达州源美冷链物流有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 32 | 大竹县白塔水街综合体建设项目 | 大竹县 | 建筑面积23.42万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体 | 2016-2018 | 75000 | 54800 | 20200 | 6000 | 6000 | 6000 | 2200 | 建成投运 | 大竹县美宇房产公司 | 大竹县人民政府 |  |
|  | 现代农业 |  |  |  | 65000 | 48500 | 16500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 |  |  |  |  |
| 33 | 渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目 | 渠 县 | 新建10万头仔猪基地一个，50万吨饲料厂一个，发展家庭农场250个等 | 2013-2018 | 65000 | 48500 | 16500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 建成投运 | 渠县德康生猪养殖有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| （三） | 民生工程及社会事业项目 |  |  |  | 471454 | 151374 | 320080 | 67500 | 85600 | 78100 | 88880 |  |  |  |  |
| 34 | 达州市2018年易地扶贫搬迁工程 | 达州市 | 搬迁安置贫困人口4.6万人，新建安置住房117.18万平方米 | 2018 | 253000 |  | 253000 | 53000 | 70000 | 60000 | 70000 | 建成投运 | 各县（市、区）以工代赈办 | 市发展改革委 |  |
| 35 | 达州市中心医院业务综合楼及全科医生临床培养基地建设项目 | 通川区 | 建筑面积13.1万平方米，建业务综合楼、全科医生临床培养基地 | 2015-2018 | 65474 | 49474 | 16000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 建成投运 | 市代建办 | 市卫生计生委 |  |
| 36 | 达州市妇女儿童医院建设 | 通川区 | 建筑面积2.2万平方米，建住院综合楼、门诊医技楼等 | 2016-2018 | 7780 | 4500 | 3280 | 500 | 600 | 1000 | 1180 | 建成投运 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委 |  |
| 37 | 市食品药品检验检测中心和市农产品综合质量安全检验检测中心项目 | 通川区 | 建筑面积1.5万平方米，建食品药品检验检测中心、农产品综合质量安全检验检测中心 | 2015-2018 | 7200 | 4500 | 2700 | 600 | 600 | 600 | 900 | 建成投运 | 市食品药品监管局 | 市食品药品监管局 |  |
| 38 | 宣汉县职教园区建设工程 | 宣汉县 | 建筑面积16.7万平方米，建教学及辅助用房、购置教学设施设备等 | 2014-2018 | 65000 | 47000 | 18000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 建成投运 | 宣汉职业中专学校 | 宣汉县人民政府 |  |
| 39 | 渠县政府投资棚户区改造项目四期工程 | 渠 县 | 改造棚户区1930套，建设面积23.8万平方米 | 2016-2018 | 51800 | 30000 | 21800 | 5400 | 5400 | 5500 | 5500 | 建成投运 | 渠县代建办 | 渠县人民政府 |  |
| 40 | 达川中学三里坪校区建设工程 | 达川区 | 建筑面积5.9万平方米，建教学用房、购置教学设施设备等 | 2016-2018 | 21200 | 15900 | 5300 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 建成投运 | 达川区国资经营公司 | 达川区人民政府 |  |
| （四） | 生态建设和环境保护项目 |  |  |  | 36000 | 1000 | 35000 | 7000 | 10000 | 10000 | 8000 |  |  |  |  |
| 41 | 达州市土地整理工程 | 达州市 | 土地整理8300公顷 | 2017-2018 | 16000 | 1000 | 15000 | 2000 | 5000 | 5000 | 3000 | 建成投运 | 相关县（市、区）人民政府 | 市国土资源局 相关县（市、区）人民政府 |  |
| 42 | 达州市主城区绿化工程 | 通川区 | 实施莲花湖凤凰山植被恢复、金龙大道北沿线及凤凰山隧道西沿线绿化、中心城区立体绿化一期、紫荆花公园等工程 | 2018 | 20000 |  | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 建成投运 | 市林业园林局 | 市林业园林局 |  |
| 二 | 加快建设 |  |  |  | 24583366 | 4412592 | 3490100 | 614000 | 874500 | 990700 | 1010900 |  |  |  |  |
| （一） | 基础设施项目 |  |  |  | 10211920 | 1846631 | 1513100 | 236500 | 349500 | 440200 | 486900 |  |  |  |  |
|  | 交通基础设施 |  |  |  | 3301129 | 379500 | 639200 | 96000 | 163500 | 178500 | 201200 |  |  |  |  |
| 43 | 达州机场迁建工程 | 达州市 | 建设4C级飞行区及配套设施设备 | 2016-2019 | 195000 | 70000 | 20000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 加快建设 | 达州市交投集团 | 市交通运输局 | 达川区人民政府 |
| 44 | 万源至巴中高速公路工程 | 达州市 | 高速公路，达州境内58公里 | 2017-2020 | 955000 | 110000 | 200000 | 30000 | 50000 | 50000 | 70000 | 加快建设 | 葛洲坝集团有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 45 | 达州至营山高速公路工程 | 达州市 | 高速公路，达州境内65.99公里 | 2014-2020 | 770000 | 10000 | 150000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 加快建设 | 成都华川集团有限公司 | 市交通运输局 | 市国土资源局 渠县人民政府 达川区人民政府 通川区人民政府 达州经开区管委会 |
| 46 | 达开快速通道工程 | 达州市 | 一级公路，全长51.04公里 | 2013-2019 | 422516 | 70000 | 55000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20000 | 加快建设 | 达州市交投集团 开江县交通运输局 达川区交通运输局 经开区社会事务局 | 市交通运输局 | 达川区人民政府 开江县人民政府 达州经开区管委会 |
| 47 | 达州市机场大道工程 | 达州市 | 全长12.36公里 | 2017-2019 | 276958 | 20000 | 40000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 加快建设 | 中交第一航务工程局有限公司 | 市交通运输局 | 达川区人民政府 达州经开区管委会 |
| 48 | 达宣快速通道工程 | 达州市 | 一级公路，全长15.989公里 | 2013-2019 | 243300 | 50000 | 40000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 加快建设 | 达州市交投集团 宣汉县交通运输局 通川区交通运输局 | 市交通运输局 | 宣汉县人民政府 通川区人民政府 |
| 49 | 城区公交首末站建设 | 达州市 | 新建肖公庙、莲花湖、七河路、职教园区、马踏洞等公交首末站 | 2017-2020 | 28000 | 500 | 4200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 加快建设 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 50 | 省道305线木头至葫芦公路改造工程 | 达川区 | 二级公路，全长74公里 | 2017-2019 | 89484 | 10000 | 55000 | 6000 | 15000 | 20000 | 14000 | 加快建设 | 达州道达公司 | 达川区人民政府 |  |
| 51 | 万源-八台快速通道建设工程 | 万源市 | 二级公路，全长26公里 | 2017-2020 | 199000 | 5000 | 40000 | 5000 | 12500 | 12500 | 10000 | 加快建设 | 万源市源台工程项目管理有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 52 | 国道347线万源段升级改造工程 | 万源市 | 二级公路，全长57.6公里 | 2016-2019 | 46752 | 24000 | 15000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 加快建设 | 万源市恒达利公路建设投资有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 53 | 渠县火车站改造及快速通道建设项目 | 渠 县 | 新建快速通道4.6公里，改造火车站1.1万平方米 | 2017-2019 | 75119 | 10000 | 20000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 加快建设 | 渠县賨汇公司 | 渠县人民政府 |  |
|  | 城市基础设施 |  |  |  | 3358031 | 718491 | 609100 | 88000 | 122500 | 185500 | 213100 |  |  |  |  |
| 54 | 马踏洞片区基础设施建设工程 | 通川区 | 新建南北干道、金南大道、金南大道西延线Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期、东西一号次干道、东西二号次干道、绕城快速路金南大道至汇通大道段、“IFC”金融中心等基础设施 | 2012-2019 | 580000 | 180000 | 41100 | 7000 | 9000 | 11000 | 14100 | 加快建设 | 达州发展（控股）有限责任公司 | 达州发展（控股）有限责任公司 |  |
| 55 | 塔沱片区开发建设工程 | 通川区 | 整体打造塔沱片区，建沱滨河公园等配套基础设施 | 2014-2019 | 392300 | 249800 | 134500 | 20000 | 10000 | 50000 | 54500 | 加快建设 | 市投资公司 | 市投资公司 | 通川区人民政府 |
| 56 | 塔石路沿线土地开发利用项目 | 通川区 | 新建道路、管网等建设、狮子河整治及周边土地整理 | 2017-2019 | 135000 | 1800 | 80000 | 5000 | 20000 | 25000 | 30000 | 加快建设 | 市投资公司 | 市投资公司 | 通川区人民政府 |
| 57 | 达州市火车站片区改造工程 | 通川区 | 建筑面积29万平方米，新建安置房、道路、管网等基础设施 | 2017-2019 | 120000 | 62380 | 35000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 加快建设 | 市投资公司 | 市投资公司 | 通川区人民政府 |
| 58 | 凤凰山隧道西延线工程 | 通川区 | 全长3.5公里 | 2015-2019 | 75000 | 9900 | 40000 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 加快建设 | 市市政工程处 | 市城管执法局 | 通川区人民政府 |
| 59 | 凤凰山山前路工程（含东西段） | 通川区 | 全长7.8公里，其中西段3.9公里、东段3.4公里、2号桥0.5公里 | 2017-2019 | 58000 | 30000 | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 加快建设 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 通川区人民政府 |
| 60 | 达州市莲花湖水厂及配套管网工程 | 通川区 | 新建7.5万吨/日水厂一座及管网工程等 | 2016-2019 | 25000 | 6101 | 10000 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 加快建设 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 | 通川区人民政府 |
| 61 | 达州市城市供水（配水管网）工程 | 通川区 | 新改建城市供水管道总长59.95公里 | 2017-2019 | 23000 | 7000 | 3500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 加快建设 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 62 | 三里坪人文生态区基础设施建设工程 | 达川区 | 新建道路、管网、绿化等基础设施及安置房、滨江景观带等 | 2016-2019 | 138116 | 79000 | 45000 | 8000 | 12000 | 12000 | 13000 | 加快建设 | 四川中大鑫诚实业集团有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| 63 | 中坝州河大桥工程 | 经开区 | 主桥及引桥长0.75公里，连接道路长1.5公里 | 2017-2019 | 70000 | 1010 | 25000 | 5000 | 7000 | 8000 | 5000 | 加快建设 | 达州经开区投资有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 64 | 通川区环城产业大道工程 | 通川区 | 全长30公里 | 2017-2021 | 300000 | 20000 | 52000 | 5000 | 15000 | 15000 | 17000 | 加快建设 | 通川区住建局 | 通川区人民政府 |  |
| 65 | 通川区罗江柳家坝城市新区建设项目 | 通川区 | 市政道路、地下综合管网、滨水公园、征拆及安置房、房地产开发等 | 2017-2021 | 614000 | 21000 | 23000 | 2000 | 5000 | 8000 | 8000 | 加快建设 | 达州神剑建设发展有限责任公司 | 通川区人民政府 |  |
| 66 | 通川区张家坝城市新区建设 | 通川区 | 市政道路、管网、绿化、滨江休闲带、防洪堤、安置房、山体公园等 | 2013-2020 | 600000 | 29000 | 8000 | 1500 | 2500 | 2500 | 1500 | 加快建设 | 达州宏义投资有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 67 | 宣汉县西区城市政道路工程 | 宣汉县 | 全长4.7公里 | 2016-2019 | 71549 | 10000 | 25000 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 加快建设 | 宣汉县住建局 | 宣汉县人民政府 |  |
| 68 | 宣汉县滨湖路建设项目 | 宣汉县 | 全长5公里 | 2016-2019 | 60000 | 10000 | 30000 | 5000 | 5000 | 7000 | 13000 | 加快建设 | 宣汉县住建局 | 宣汉县人民政府 |  |
| 69 | 渠县文峰山公园建设二期项目 | 渠 县 | 新建大门、文峰塔、文峰阁、文峰书院、步游道、诗歌广场等 | 2017-2020 | 43066 | 300 | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 加快建设 | 渠县賨成公司 | 渠县人民政府 |  |
| 70 | 渠县北大街风洞巷片区道路建设项目 | 渠 县 | 全长1公里 | 2017-2019 | 22000 | 500 | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 加快建设 | 渠县住建局 | 渠县人民政府 |  |
| 71 | 渠县绿茵园片区基础设施建设项目 | 渠 县 | 新建道路、网管、绿化等基础设施 | 2017-2019 | 16000 | 200 | 5000 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 加快建设 | 渠县住建局 | 渠县人民政府 |  |
| 72 | 渠县流江河交通景观桥及引道建设工程 | 渠 县 | 主桥长0.35公里，连接道路长0.76公里 | 2017-2019 | 15000 | 500 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 加快建设 | 渠县住建局 | 渠县人民政府 |  |
|  | 农林水利基础设施 |  |  |  | 932232 | 233640 | 99000 | 17800 | 22600 | 29200 | 29400 |  |  |  |  |
| 73 | 土溪口水库 | 宣汉县 | 总库容1.60亿立方米 | 2016-2022 | 424353 | 47000 | 50000 | 8000 | 12000 | 15000 | 15000 | 加快建设 | 四川省土溪口水库建设管理局 | 市水务局 |  |
| 74 | 白岩滩水库 | 宣汉县 | 总库容6557万立方米 | 2010-2020 | 127097 | 66000 | 5000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | 加快建设 | 白岩滩水库工程管理中心 | 宣汉县人民政府 |  |
| 75 | 土地滩水库 | 大竹县 | 总库容2058万立方米 | 2014-2020 | 93566 | 27500 | 15000 | 3100 | 3200 | 4300 | 4400 | 加快建设 | 大竹县竹湖水务公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 76 | 石峡子水库 | 达川区 | 总库容2190万立方米 | 2015-2019 | 60439 | 36500 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 加快建设 | 达川区云门水务投资有限责任公司 | 达川区人民政府 |  |
| 77 | 双河口水库 | 通川区 | 总库容1229万立方米 | 2017-2019 | 52862 | 15000 | 10000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 加快建设 | 通川区重点水利工程建设管理中心 | 通川区人民政府 |  |
| 78 | 刘家拱桥水库 | 渠 县 | 总库容1497万立方米 | 2011-2019 | 35915 | 28640 | 3000 | 700 | 700 | 800 | 800 | 加快建设 | 渠县刘家拱桥水库管理处 | 渠县人民政府 |  |
| 79 | 东柳河防洪治理工程 | 大竹县 | 新建堤防、污水、市政桥梁、景观道路等，综合整治河道15公里 | 2016-2020 | 138000 | 13000 | 4000 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 加快建设 | 大竹县竹湖水务公司 | 大竹县人民政府 |  |
|  | 园区基础设施 |  |  |  | 2620528 | 515000 | 165800 | 34700 | 40900 | 47000 | 43200 |  |  |  |  |
| 80 | 达州经开区基础设施项目 | 经开区 | 新建三号干道等市政道路21.5公里、大尖子等隧道1.1公里等基础设施 | 2011-2019 | 400000 | 275000 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 加快建设 | 达州经开区管委会 | 达州经开区管委会 |  |
| 81 | 达川工业园区基础设施工程 | 达川区 | 新建道路、管网等园区基础设施 | 2016-2030 | 400000 | 25000 | 45000 | 8000 | 10000 | 15000 | 12000 | 加快建设 | 达川空港新区管理委员会 | 达川区人民政府 |  |
| 82 | 开江工业集中区基础设施建设工程 | 开江县 | 新建道路、管网等园区基础设施 | 2012-2020 | 347000 | 80000 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 加快建设 | 开江县城普资产经营有限公司 | 开江县人民政府 |  |
| 83 | 通川区魏蒲产业新城基础设施工程 | 通川区 | 新建道路、管网、教育医疗等基础设施 | 2017-2020 | 1300000 | 6500 | 5500 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 加快建设 | 达州市魏蒲新城市政建设有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 84 | 大竹县工业园区基础设施项目 | 大竹县 | 新建道路、管网等园区基础设施 | 2012-2020 | 138000 | 125000 | 6300 | 1200 | 1900 | 2000 | 1200 | 加快建设 | 大竹县工业园区发展公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 85 | 宣汉县工业园区基础设施建设项目 | 宣汉县 | 新建道路、管网等园区基础设施 | 2017-2019 | 25000 | 3000 | 15000 | 2000 | 5000 | 4000 | 4000 | 加快建设 | 达州普光建设开发有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 86 | 渠县工业园集中区基础设施建设项目 | 渠 县 | 新建道路、管网等园区基础设施 | 2017-2019 | 10528 | 500 | 6000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 加快建设 | 渠县工业园区管委会 | 渠县人民政府 |  |
| （二） | 产业项目 |  |  |  | 11847127 | 1954051 | 1302000 | 247000 | 341500 | 356500 | 357000 |  |  |  |  |
|  | 工业 |  |  |  | 1457500 | 312750 | 217000 | 43500 | 52000 | 51000 | 70500 |  |  |  |  |
| 87 | 中国（普光）微玻纤新材料产业园项目 | 宣汉县 | 新建年产10万吨高效性能玻璃纤维棉及其制品、年产10万吨碳纤维及其复合材料、年产20万吨不溶性硫磺、年产1万吨大辊筒拉丝及制品等生产线 | 2016-2020 | 650000 | 100000 | 80000 | 10000 | 15000 | 15000 | 40000 | 加快建设 | 中国（普光）微玻纤新材料产业园建设指挥部办公室 | 宣汉县人民政府 |  |
| 88 | 大竹县西部皮鞋城建设项目 | 大竹县 | 新建年制鞋1.2亿双生产线 | 2012-2020 | 300000 | 180000 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 加快建设 | 重庆和坊商贸公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 89 | 四川黎明光电产业园建设项目 | 大竹县 | 新建光电产业园标准化厂房、光电产品综合性能检测大型实验基地和职业技术培训基地于一体的产业园 | 2017-2020 | 180000 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 加快建设 | 四川黎明光电科技有限公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 90 | 玄武岩纤维产业园建设项目 | 经开区 | 新建园区道路、管网等基础设施，及年产3000吨玄武岩纤维原丝生产线、后制品项目等 | 2017-2020 | 150000 | 2000 | 40000 | 12000 | 13000 | 10000 | 5000 | 加快建设 | 四川炬原玄武岩纤维有限公司、四川航天拓达玄武岩纤维有限公司等 | 达州经开区管委会 |  |
| 91 | 经开区兆纪光电高清超薄LED背光源项目 | 经开区 | 新建年产100KK高亮超薄背光源生产线及年产500KK平板、车载、工控、智能穿戴等四大类LED背光源生产线 | 2017-2019 | 100000 | 5000 | 20000 | 3000 | 5000 | 6000 | 6000 | 加快建设 | 四川兆纪光电有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 92 | 达川区石墨烯润滑油生产基地 | 达川区 | 新建年产石墨烯润滑油系列产品30万吨生产线 | 2017-2020 | 50000 | 1000 | 9000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 加快建设 | 四川盈泰合智能环保科技有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| 93 | 开江县健康家电产业园项目 | 开江县 | 新建电磁炉、电压力锅、电饭煲、电烤箱、取暖器、加湿器、面条机等小家电生产线 | 2016-2019 | 15000 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 加快建设 | 开江县园区管委会 | 开江县人民政府 |  |
| 94 | 渠县消防器材生产线项目 | 渠 县 | 新建年产30万平米防火卷帘、20万平米防火门及其他副产品生产线 | 2017-2019 | 12500 | 750 | 4000 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 加快建设 | 北京恒嘉利科技发展有限公司 | 渠县人民政府 |  |
|  | 现代服务业及旅游 |  |  |  | 9455367 | 1497301 | 911500 | 171000 | 240000 | 256000 | 244500 |  |  |  |  |
| 95 | 秦巴物流园区建设项目 | 达州市 | 新建“一纵三横”道路、管网、绿化等基础设施、川东洁净煤储备中心、商贸物流项目，河龙水库周边土地整理项目等 | 2014-2025 | 1500000 | 143000 | 50000 | 8000 | 10000 | 16000 | 16000 | 加快建设 | 市国资经营公司 | 市物流办 | 达川区人民政府 达州经开区管委会 |
| 96 | 宣汉县商贸物流园 | 宣汉县 | 建筑面积58.32平方米，建建材家居五金城、汽贸园、农产品（冷链）物流园、东乡枢纽客运站、机械设备销售维修中心等 | 2015-2020 | 600000 | 300000 | 70000 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 加快建设 | 宣汉亿联置业有限责任公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 97 | 大竹县商贸物流园建设项目 | 大竹县 | 建筑面积90万平方米，建家居建材、商贸物流、电子商务等功能区 | 2016-2020 | 200000 | 90000 | 20000 | 3000 | 5000 | 6000 | 6000 | 加快建设 | 四川保元地产开发有限公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 98 | 川东北农副产品电商批发物流园项目 | 渠 县 | 建筑面积30万平方米，建冷链仓储中心、检验检测中心、农特产品批发交易区等 | 2017-2020 | 160000 | 8500 | 20000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 加快建设 | 渠县中农联建设开发有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 99 | 经开区秦巴冷链物流产业园项目 | 经开区 | 建筑面积30万平方米，建低温库房、急冻库房、常温仓储库房、行政中心、金融中心等 | 2017-2019 | 85000 | 5000 | 20000 | 3000 | 5000 | 7000 | 5000 | 加快建设 | 四川民通汇实业有限责任公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 100 | 四川双龙物流园项目 | 通川区 | 建筑面积68万平方米，建铁路货运专用线、大宗物资的存储、配送基地、粮油仓储、三方物流、金融仓储、物流总部基地高端信息平台、电商交易等 | 2016-2022 | 2000000 | 30000 | 30000 | 2000 | 10000 | 12000 | 6000 | 加快建设 | 四川佳吉物流有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 101 | 通川区毅恒明月冷链物流项目 | 通川区 | 建筑面积15.5万平方米，建冷藏保鲜库、低温储存库、大型交易市场等 | 2014-2019 | 35000 | 12671 | 8000 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 加快建设 | 四川毅恒能源有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 102 | 通川区秦巴电商谷项目 | 通川区 | 建筑面积6.6万平方米，建设秦巴电商大楼、秦巴电商街和秦巴电商花园及配套设施 | 2016-2019 | 50000 | 20350 | 10000 | 1000 | 2000 | 4000 | 3000 | 加快建设 | 成都新屹华房地产开发有限公司达州分公司 | 通川区人民政府 |  |
| 103 | 通川区“互联网+”电商换市特色街建设项目 | 通川区 | 改造面积16万平方米，建小微创业街、文旅青创街、农特电商街的电子商务集聚区和现代服务中心等 | 2017-2019 | 38000 | 12000 | 15000 | 500 | 1000 | 6500 | 7000 | 加快建设 | 四川创丰产融信息技术有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 104 | 川东北电商快递分拨中心项目 | 通川区 | 建筑面积31万平方米，建快递分拨、配送、仓储库房、电商产业综合楼等 | 2017-2020 | 57400 | 8000 | 15000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 加快建设 | 达州市快邮实业有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 105 | 通川区复兴汽车产业园项目 | 通川区 | 建国内一线品牌4S店、新能源汽车销售租赁维护主题区、新能源技术研发和汽车技能培训等 | 2017-2020 | 500000 | 1280 | 10500 | 1000 | 2500 | 4000 | 3000 | 加快建设 | 通川区复指办 | 通川区人民政府 |  |
| 106 | 福森国际家居博览城项目 | 通川区 | 建筑面积40万平方米，建建材家居零售、批发、仓储、物流配送、电子商务等 | 2013-2019 | 125700 | 73200 | 18000 | 2000 | 5000 | 6000 | 5000 | 加快建设 | 达州福森置业有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 107 | 达川区好一新五金科技城项目 | 达川区 | 建筑面积12.5万平方米，建设5层交易厅 | 2016-2019 | 20000 | 1100 | 6000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 加快建设 | 四川一新投资实业有限责任公司 | 达川区人民政府 |  |
| 108 | 红星美凯龙莲花湖商业综合体项目 | 通川区 | 建筑面积91.4万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体 | 2014-2019 | 450000 | 255000 | 80000 | 25000 | 15000 | 20000 | 20000 | 加快建设 | 达州凯龙置业有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 109 | 仁和春天商业综合体项目 | 通川区 | 建筑面积49.8万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体 | 2014-2019 | 230000 | 140000 | 60000 | 8000 | 20000 | 20000 | 12000 | 加快建设 | 达州市仁和春天投资有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 110 | 通川区十里水街城市文旅产业园项目 | 通川区 | 建景观长廊、山体公园和湿地公园，建主题商业、美食娱乐产业园、亲子婚庆产业园、体育健身产业园、总部经济产业园等 | 2015-2020 | 580000 | 20000 | 80000 | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | 加快建设 | 成都泰城集团 | 通川区人民政府 |  |
| 111 | 宣汉县西区城市综合体建设项目 | 宣汉县 | 建筑面积63.5万平方米，书香茗城、龙城名邸、德府金城等 | 2017-2021 | 272863 | 45000 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 加快建设 | 四川省远大聚华房地产开发有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 112 | 开江县五路口城市综合体建设项目 | 开江县 | 建筑面积47.5万平方米，建独立特色风情商业街、大型购物中心、电影院、四星级酒店等 | 2014-2020 | 210000 | 60000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 加快建设 | 开江县住建局 | 开江县人民政府 |  |
| 113 | 大竹县龙凯城市综合体建设项目 | 大竹县 | 建筑面积59.74万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体 | 2013-2023 | 170000 | 20000 | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 加快建设 | 大竹县龙凯房产公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 114 | 大竹县天泰城市综合体建设项目 | 大竹县 | 建筑面积20万平方米，建购物中心、商住等商业综合体 | 2015-2019 | 44915 | 17200 | 20000 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 加快建设 | 大竹县天泰房产公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 115 | 铁山国家森林公园旅游开发项目 | 达川区 | 新建森林公园基础设施、商业街、康养度假产品、游乐园、拓展训练基地等 | 2017-2021 | 300000 | 5000 | 50000 | 3000 | 20000 | 20000 | 7000 | 加快建设 | 四川金翔置业有限责任公司 | 市旅游局 | 达川区人民政府 通川区人民政府 达州经开区管委会 |
| 116 | 万源市八台山-龙潭河旅游综合开发项目 | 万源市 | 新建游步道、栈道、观景平台、驿站、休闲度假小镇等 | 2012-2025 | 300000 | 38000 | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 加快建设 | 万源元邦旅游产业开发有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 117 | 万源龙潭河养生保健基地建设项目 | 万源市 | 建筑面积28万平方米，新建养生基地服务设施、龙潭河下崩口和井溪乡境内养生基地等 | 2015-2025 | 300000 | 40000 | 10000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 加快建设 | 四川京鑫达养老服务公司 | 万源市人民政府 |  |
| 118 | 巴山大峡谷旅游扶贫综合开发项目 | 宣汉县 | 新建巴山大峡谷快速通道、旅游内环线、巴山大峡谷景区旅游集散中心（包括游客接待中心、旅游客运站、梦回巴国剧场、旅游公厕、旅游通道建设、渡口旅游风情小镇建设）等 | 2016-2020 | 576489 | 110000 | 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 加快建设 | 宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 119 | 宣汉县马渡关石林旅游开发项目 | 宣汉县 | 新建马渡石林旅游示范区、马渡茶海观光体验园、民歌文化演艺城、乡村度假村建设、游客接待中心、停车场、旅游公厕、旅游通道路建设等 | 2017-2020 | 50000 | 10000 | 5000 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | 加快建设 | 宣汉县旅游局 | 宣汉县人民政府 |  |
| 120 | 通川区双鱼湖旅游综合开发项目 | 通川区 | 新建游客接待中心、生态景观、自然景观、康体养老中心、休闲度假区、停车场、娱乐项目等 | 2017-2022 | 550000 | 15000 | 10000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 加快建设 | 达州市通川区双鱼湖指挥部 | 通川区人民政府 |  |
| 121 | 通川区云顶大型野生动物园项目 | 通川区 | 新建游客接待中心、观景台、动物园、云海观景草原、集散中心、停车场等 | 2017-2019 | 20000 | 12000 | 10000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 加快建设 | 通川区旅游局 | 通川区人民政府 |  |
| 122 | 开江县金山寺国家4A级旅游景区建设项目 | 开江县 | 新建特色农业创意体验园、景区入口接待服务区、养身区、森林游憩康体运动区、生态涵养湖泊观光区等 | 2014-2020 | 30000 | 5000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 加快建设 | 开江县旅游局 | 开江县人民政府 |  |
|  | 现代农业 |  |  |  | 934260 | 144000 | 173500 | 32500 | 49500 | 49500 | 42000 |  |  |  |  |
| 123 | 通川区秦巴蓝莓产业园项目 | 通川区 | 新建蓝莓种植基地及旅游观光配套设施 | 2017-2020 | 18000 | 3500 | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 加快建设 | 四川中蓝农业科技发展有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 124 | 青宁全域旅游综合开发项目 | 通川区 | 新建农建示范区、生态旅游基地、循环农业示范园，及相关配套设施建设 | 2017-2021 | 200000 | 8000 | 20000 | 3000 | 3000 | 8000 | 6000 | 加快建设 | 通川区农业局 | 通川区人民政府 |  |
| 125 | 达川区百万头生猪全产业链可持续循环发展项目 | 达川区 | 新建年产百万吨饲料厂、百万头生猪屠宰精深加工厂等 | 2017-2022 | 200000 | 17600 | 35000 | 5000 | 8000 | 12000 | 10000 | 加快建设 | 四川省丽天牧业有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| 126 | 安仁柚产业化发展项目 | 达川区 | 新建安仁柚3万亩集中连片规模种植基地 | 2017-2020 | 10000 | 2400 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 加快建设 | 达川区委农办 | 达川区人民政府 |  |
| 127 | 大竹县正邦生态养殖产业链建设项目 | 大竹县 | 新建仔猪繁育场、生物饲料厂及猪肉加工厂等 | 2017-2020 | 200000 | 20000 | 50000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 加快建设 | 正邦集团 | 大竹县人民政府 |  |
| 128 | 万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目 | 万源市 | 新建存栏5万头母猪、出栏百万头生猪养殖基地 | 2014-2019 | 100000 | 60000 | 20000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 加快建设 | 万源市九硒农牧业有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 129 | 现代茶叶产业提质增效核心基地建设项目 | 万源市 | 新建现代茶叶产业核心示范基地，进行茶产品加工及品牌打造、市场开拓和茶旅融合发展等 | 2017-2020 | 36260 | 3500 | 9500 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 加快建设 | 四川巴山雀舌名茶实业有限公司 | 万源市人民政府 |  |
| 130 | 渠县花椒产业链项目 | 渠 县 | 新建花椒产业基地5万亩、年加工1万吨农副产品深精加工厂等 | 2015-2020 | 103000 | 20000 | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 加快建设 | 四川万隆锦绣农业科技有限责任公司 | 渠县人民政府 |  |
| 131 | 渠县万亩稀有菌生产项目 | 渠 县 | 新建林下稀有菌1万亩种植基地及配套设施 | 2017-2020 | 17000 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 加快建设 | 渠县森卉达林业有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 132 | 开江县有机循环农业示范园区建设项目 | 开江县 | 新建稻鱼、稻蟹、稻蛙、稻虾等种养结合基地 | 2017-2020 | 50000 | 5000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 加快建设 | 四川稻法自然生态农业有限公司 | 开江县人民政府 |  |
| （三） | 民生工程及社会事业项目 |  |  |  | 1870572 | 566510 | 589000 | 107500 | 164500 | 170000 | 147000 |  |  |  |  |
| 133 | 西南职业教育园区建设工程 | 通川区 | 建筑面积73万平方米，建园区道路、景观绿化、创意产业园、文化创业产业园、文体中心、达职院、中医校、技工校、达县职高及配套设施等 | 2013-2019 | 400000 | 281200 | 55000 | 8000 | 15000 | 16000 | 16000 | 加快建设 | 市国资经营公司 达州职业技术学院 达州中医学校 达州市高级技工学校 达川区国有资产经营公司 | 市教育局 | 通川区人民政府 达川区人民政府 |
| 134 | 达州市政务服务中心 | 通川区 | 建筑面积5.5万平方米，建政务服务大厅、公共资源交易服务大厅及配套设施 | 2016-2019 | 25600 | 500 | 20000 | 3000 | 5000 | 5000 | 7000 | 加快建设 | 市代建办 | 市政务服务中心 |  |
| 135 | 通川区红十字医院迁扩建工程 | 通川区 | 建筑面积8.6万平方米，建门诊楼、住院楼、专科楼及配套设施 | 2016-2019 | 27800 | 15000 | 13000 | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 | 加快建设 | 通川区红十字医院 | 通川区人民政府 |  |
| 136 | 渠县实验学校建设项目 | 渠 县 | 建筑面积10.1万平方米，建教学楼、实验楼及配套设施 | 2016-2019 | 30000 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 加快建设 | 渠县教科局 | 渠县人民政府 |  |
| 137 | 渠县中医院迁建项目 | 渠 县 | 建筑面积2.9万平方米，建门诊楼、住院楼、综合楼及配套设施 | 2015-2019 | 13000 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 加快建设 | 渠县中医院 | 渠县人民政府 |  |
| 138 | 渠县二级甲等民营综合医院建设项目 | 渠 县 | 建筑面积2.4万平方米，建门诊楼、住院楼配套设施 | 2015-2019 | 12000 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 加快建设 | 渠县杰恩医院 | 渠县人民政府 |  |
| 139 | 渠县人民医院住院医技综合大楼建设项目 | 渠 县 | 建筑面积3.5万平方米，建住院医技综合大楼及配套设施 | 2017-2019 | 18272 | 3000 | 7000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 加快建设 | 渠县人民医院 | 渠县人民政府 |  |
| 140 | 渠县体育馆建设项目 | 渠 县 | 建筑面积3万平方米，建中型多功能综合体育馆及配套设施 | 2017-2019 | 19800 | 5000 | 7000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 加快建设 | 渠县文体广新局 | 渠县人民政府 |  |
| 141 | 万源中学白沙校区改扩建工程 | 万源市 | 建筑面积7.4万平方米，建教学楼及配套设施 | 2015-2019 | 20000 | 12000 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 加快建设 | 万源中学 | 万源市人民政府 |  |
| 142 | 通川区安置房建设项目 | 通川区 | 建筑面积约160万平方米，建安置房、管网、绿化及配套基础 | 2015-2019 | 464700 | 75110 | 160000 | 20000 | 60000 | 60000 | 20000 | 加快建设 | 通川区投资公司 通川区朝阳办事处 | 通川区人民政府 |  |
| 143 | 通川区棚户区改造工程 | 通川区 | 新建棚户区1332户，总建筑面积16.09万平方米 | 2017-2020 | 48400 | 5000 | 8000 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 加快建设 | 通川区住建局 通川区投资公司 | 通川区人民政府 |  |
| 144 | 宣汉县棚户区改造项目 | 宣汉县 | 新建棚户区2230套，总建筑面积32.7万平方米 | 2016-2019 | 166000 | 32100 | 41000 | 8500 | 11500 | 10500 | 10500 | 加快建设 | 宣汉县城乡发展建设公司、宣汉县中普投资经营管理公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 145 | 开江县棚户区改造项目 | 开江县 | 新建棚户区2169套，总建筑面积约30.03万平方米 | 2017-2019 | 77000 | 30000 | 50000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 加快建设 | 开江县城普资产经营有限公司 | 开江县人民政府 |  |
| 146 | 达川区棚户区改造项目（含南坝） | 达川区 | 新建棚户区3250套，总建筑面积约47万平方米 | 2017-2019 | 130000 | 15000 | 89000 | 20000 | 20000 | 20000 | 29000 | 加快建设 | 达川区政府投资公司 | 达川区人民政府 |  |
| 147 | 万源市棚户区改造工程 | 万源市 | 新建棚户区1964套，总面积25.5万平方米 | 2017-2019 | 67900 | 33500 | 18000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 加快建设 | 万源市住建局 | 万源市人民政府 |  |
| 148 | 达州经开区棚户区改造项目 | 经开区 | 新建棚户区3305套，总建筑面积约39万平方米 | 2016-2019 | 150000 | 11000 | 50000 | 12000 | 13000 | 13000 | 12000 | 加快建设 | 达州经开区投资有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 149 | 大竹县棚户区改造建设项目 | 大竹县 | 新建棚户区2395套，总建筑面积40万平方米 | 2017-2020 | 200100 | 30100 | 47000 | 9000 | 9000 | 11000 | 18000 | 加快建设 | 大竹县竹和投资开发有限责任公司 | 大竹县人民政府 |  |
| （四） | 生态建设和环境保护项目 |  |  |  | 653747 | 45400 | 86000 | 23000 | 19000 | 24000 | 20000 |  |  |  |  |
| 150 | 莲花湖湿地生态修复综合治理项目 | 通川区 | 建设面积总计9.13平方公里，建莲花湖湿地公园基础设施工程、湿地公园配套生态康养区及湿地公园延展建设区基础设施工程等 | 2017-2020 | 595925 | 24500 | 50000 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 加快建设 | 达州宏义莲花湖实业有限公司 | 市住房城乡建设局 | 通川区人民政府 |
| 151 | 达州市工业园区污水处理厂项目 | 达川区宣汉县渠 县大竹县开江县 | 新建工业园区污水处理厂及配套设施 | 2017-2019 | 16000 | 700 | 11000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 加快建设 | 达川空港新区管理委员会 宣汉普发微玻纤建设发展有限公司 渠县住建局 大竹县工业园区投资公司 开江县住建局 | 达川区人民政府 宣汉县人民政府 渠县人民政府 大竹县人民政府 开江县人民政府 |  |
| 152 | 开江县宝石桥水库水污染防治工程 | 开江县 | 新建污水处理站、生活垃圾压缩转运站、垃圾生态处理池、垃圾收集池、化粪池、污水管网等基础设施 | 2016-2019 | 35000 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 加快建设 | 开江县环保局 | 开江县人民政府 |  |
| 153 | 大竹县城市生活污水处理厂二期工程 | 大竹县 | 新建2万吨/日污水处理厂一座 | 2017-2020 | 6822 | 200 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 加快建设 | 大竹县泓霖供水有限责任公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 三 | 新开工 |  |  |  | 4315632 |  | 604100 | 56600 | 131800 | 189900 | 225800 |  |  |  |  |
| （一） | 基础设施项目 |  |  |  | 1250839 |  | 169500 | 13000 | 31000 | 52000 | 73500 |  |  |  |  |
|  | 交通基础设施 |  |  |  | 657538 |  | 50000 |  |  | 14500 | 35500 |  |  |  |  |
| 154 | 达州迁建机场航站区改扩建项目 | 达州市 | 机场航站楼及配套设施扩建 | 2018-2020 | 78000 |  | 5000 |  |  | 2000 | 3000 | 开工建设 | 达州机场建设有限责任公司 | 市交通运输局 |  |
| 155 | 国道210线达州市过境段三期工程 | 通川区 经开区 达川区 | 一级公路，全长37.595公里 | 2018-2019 | 194538 |  | 30000 |  |  | 10000 | 20000 | 开工建设 | 待定 | 市交通运输局 |  |
| 156 | 渠江风洞子（八濛山）航电枢纽工程 | 达川区 渠 县 | 新建航电枢纽一座 | 2018-2023 | 295000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 开工建设 | 待定 | 市交通运输局 |  |
| 157 | 国道318线渠县段绕城快速通道 | 渠 县 | 一级公路，全长8.1公里 | 2018-2019 | 90000 |  | 5000 |  |  | 2500 | 2500 | 开工建设 | 渠县賨汇公司 | 渠县人民政府 |  |
|  | 城市基础设施 |  |  |  | 583006 |  | 114500 | 12000 | 30000 | 36500 | 36000 |  |  |  |  |
| 158 | 野茅溪大桥工程 | 通川区 | 主桥及引桥长0.878公里 | 2018-2019 | 38000 |  | 18000 | 1000 | 5000 | 5000 | 7000 | 开工建设 | 市重点工程建设管理中心 达川区人民政府 | 市住房城乡建设局 达川区人民政府 | 通川区人民政府 |
| 159 | 城市运动公园项目 | 通川区 | 建设面积2.5平方公里，新建运动集中区、慢行游憩区、生态涵养区等基础设施 | 2018-2021 | 64000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 开工建设 | 市文投公司 | 市文体广新局 |  |
| 160 | 罗江大桥工程（柳家坝大桥） | 通川区 | 主桥及引桥长0.317公里 | 2018-2020 | 35000 |  | 4000 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 开工建设 | 通川区人民政府 | 通川区人民政府 |  |
| 161 | 达川区Ⅰ号南北干道南延线二期工程 | 达川区 | 全长1.44公里 | 2018-2019 | 193000 |  | 20000 | 1000 | 5000 | 8000 | 6000 | 开工建设 | 达川区住建局 | 达川区人民政府 |  |
| 162 | 达川区巴文化展示中心及配套项目 | 达川区 | 新建公园、巴文化展示中心等配套设施 | 2018-2020 | 80000 |  | 10000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 开工建设 | 达川区三里坪协调办 | 达川区人民政府 |  |
| 163 | 达川区临江路道路工程 | 达川区 | 新建滨河道路、滨水景观带及堤防护岸、管网等配套设施 | 2018-2019 | 75000 |  | 20000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 开工建设 | 达川区住建局 | 达川区人民政府 |  |
| 164 | 达川区雷音铺大桥 | 达川区 | 主桥及引桥长0.28公里，连接道路长0.28公里 | 2018-2019 | 44800 |  | 25000 | 2000 | 6000 | 8000 | 9000 | 开工建设 | 达川区住建局 | 达川区人民政府 |  |
| 165 | 达川区长田大道东延线道路工程 | 达川区 | 全长1.4公里 | 2018-2019 | 18000 |  | 5000 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 开工建设 | 达川区住建局 | 达川区人民政府 |  |
| 166 | 达川区三里坪大桥 | 达川区 | 主桥及引桥长0.6公里 | 2018-2020 | 15900 |  | 5500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 开工建设 | 四川中大鑫诚实业集团有限公司 | 达川区人民政府 |  |
| 167 | 渠县北城水厂建设项目 | 渠 县 | 新建5万吨/日净水厂一座及输水管网 | 2018-2019 | 19306 |  | 5000 |  | 1000 | 2000 | 2000 | 开工建设 | 渠县供排总公司 | 渠县人民政府 |  |
|  | 农林水利基础设施 |  |  |  | 10295 |  | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |
| 168 | 渠江流域渠县城区流江河段河道整治二期工程 | 渠 县 | 新建堤防3.255公里 | 2018-2019 | 10295 |  | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 开工建设 | 渠县大禹公司 | 渠县人民政府 |  |
| （二） | 产业项目 |  |  |  | 2422132 |  | 282000 | 15500 | 63500 | 96500 | 106500 |  |  |  |  |
|  | 工业 |  |  |  | 569175 |  | 80000 | 7000 | 15000 | 23000 | 35000 |  |  |  |  |
| 169 | 达州市建筑产业园区 | 达川区 | 建设装配式建筑生产基地、绿色建材基地等 | 2018-2022 | 186000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 开工建设 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |  |
| 170 | 分布式能源站建设项目 | 经开区 | 新建224MW天然气分布式能源站 | 2018-2019 | 130000 |  | 20000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 开工建设 | 达州志能祥赢新能源科技有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 171 | 磷酸盐产业园建设项目 | 经开区 | 新建瓮福化工年产2万吨磷酸铁、5000吨磷酸铁锂、年产5万吨钾盐、年产5万吨氨盐生产线、福斯特聚磷酸酯项目生产线等 | 2018-2020 | 54000 |  | 15000 | 2000 | 5000 | 5000 | 3000 | 开工建设 | 瓮福达州化工有限公司等 | 达州经开区管委会 |  |
| 172 | 经开区金恒机械扩能项目 | 经开区 | 新建1.4T新型发动机缸体及铸造中心等 | 2018-2019 | 12000 |  | 5000 |  | 1000 | 2000 | 2000 | 开工建设 | 达州市金恒机械有限责任公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 173 | 经开区锦华印刷包装迁建项目 | 经开区 | 新建年产纸质包装品1500万平米生产线及生产车间、综合办公楼等配套设施 | 2018-2019 | 6875 |  | 4000 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 开工建设 | 四川锦华印刷包装有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 174 | 通川区帝泰克管道检测项目 | 通川区 | 建筑面积2万平方米，建设DTC管道检测、设备研发生产、管道服务、检测设备购置、设备销售等 | 2018-2019 | 30000 |  | 6000 |  | 2000 | 1500 | 2500 | 开工建设 | 苏州帝泰克检测设备有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 175 | 通川区空心隔墙板新型环保节能材料生产项目 | 通川区 | 新建空心隔墙板环保节能材料生产车间、搅拌车间、废渣利用处理车间及办公研发中心等 | 2018-2019 | 10000 |  | 4000 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 开工建设 | 四川鸿丙节能建材有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 176 | 川渝合作示范区 | 大竹县 | 分为A、B区，A区为县经开区部分，一期拟规划2平方公里；B区为庙坝镇，拟规划20平方公里，2020年建成15平方公里，先期建设卡立通手机终端产业园等项目 | 2018-2020 | 80000 |  | 5000 |  |  | 2000 | 3000 | 开工建设 | 待定 | 大竹县人民政府 |  |
| 177 | 大竹岩石臂生产线建设项目 | 大竹县 | 新建年产2000件（套）岩石臂生产线 | 2018-2019 | 12300 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 开工建设 | 乌鲁木齐中辰伟业工程机械公司 | 大竹县人民政府 |  |
| 178 | 渠县超轻型多功能泡沫玄武岩材料项目 | 渠 县 | 新建生产车间、辅助车间、物流库房、产品仓库、年产超轻型多功能泡沫玄武岩材料生产线等 | 2018-2020 | 24000 |  | 6000 |  |  | 3000 | 3000 | 开工建设 | 四川省川东铸石集团有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 179 | 渠县电子产品数据线生产加工项目 | 渠 县 | 新建年产电子产品数据连接线1千万条生产线及生产车间、公用工程等配套设施 | 2018-2019 | 12000 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 开工建设 | 深圳市祥大源科技有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 180 | 宣汉县中药材加工项目 | 宣汉县 | 新建一座年产中药饮片10万吨全自动生产线加工工厂及配套设施 | 2018-2020 | 12000 |  | 2000 |  |  | 1000 | 1000 | 开工建设 | 四川省龙森中药材有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
|  | 现代服务业及旅游 |  |  |  | 1852957 |  | 202000 | 8500 | 48500 | 73500 | 71500 |  |  |  |  |
| 181 | 宜华木材交易加工及展示项目 | 经开区 | 新建木材交易加工及展示中心、健康小镇建设等 | 2018-2020 | 700000 |  | 50000 |  | 15000 | 20000 | 15000 | 开工建设 | 宜华企业（集团）有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 182 | 达州诚渝实业有限公司堰坝总部基地 项目 | 经开区 | 建筑面积25万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体 | 2018-2020 | 57957 |  | 8000 |  |  | 4000 | 4000 | 开工建设 | 达州诚渝实业有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 183 | 渠县仁和公园国际城市综合体建设项目 | 渠 县 | 建筑面积52万平方米，建文化设施、城市商圈、酒店、连锁百货等 | 2018-2020 | 260000 |  | 40000 |  | 10000 | 15000 | 15000 | 开工建设 | 仁和春天置业有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 184 | 渠县锦悦半岛城市综合体建设项目 | 渠 县 | 建筑面积32万平方米，建文化设施、城市商圈、酒店、连锁百货等 | 2018-2021 | 190000 |  | 40000 |  | 10000 | 15000 | 15000 | 开工建设 | 四川铁投汇锦置业有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 185 | 渠县龙潭运动休闲特色小镇建设工程 | 渠 县 | 建设面积5.28万平方公里，建体育运动基地、体育公园、体育培训、主题酒店等 | 2018-2022 | 250000 |  | 15000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 开工建设 | 渠县賨人谷小镇旅游开发有限公司 | 渠县人民政府 |  |
| 186 | 宣汉县聚亿.金融城城市综合体建设项目 | 宣汉县 | 建筑面积22万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体 | 2018-2020 | 73000 |  | 30000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 开工建设 | 宣汉县聚亿房地产开发有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
| 187 | 青宁“云门天寨”农旅综合旅游开发项目 | 通川区 | 建设省级牡丹产业农建示范区、恢复扩建岩门古寺、佛文化主题园区、游客天坑互动区、五星级特色度假酒店、康养度假区、景区商业中心等 | 2018-2020 | 100000 |  | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 开工建设 | 四川弘旭开发有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 188 | 万源市黑宝山森林公园旅游开发项目 | 万源市 | 新建接待中心、景区道路、游步道、旅游厕所、污水处理设施等 | 2018-2023 | 200000 |  | 5000 |  |  | 1000 | 4000 | 开工建设 | 万源市国投公司 | 万源市人民政府 |  |
| 189 | 开江县牛山寺森林休闲公园二期建设 | 开江县 | 新建家庭主题游乐园区、体育运动健身区及配套设施 | 2018-2019 | 22000 |  | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 开工建设 | 开江县住建局 | 开江县人民政府 |  |
| （三） | 民生工程及社会事业项目 |  |  |  | 286561 |  | 103600 | 16100 | 25300 | 29400 | 32800 |  |  |  |  |
| 190 | 市委党校和全市党风廉政建设法纪教育基地 | 通川区 | 建筑面积5.3万平方米，其中，市委党校4.9万平方米，党风廉政建设法纪教育基地0.4万平方米 | 2018-2019 | 37661 |  | 26000 | 9000 | 5000 | 6000 | 6000 | 开工建设 | 市代建办 | 市委党校 市纪委 |  |
| 191 | 达州日报社全媒体新闻文化中心建设项目 | 通川区 | 建筑面积约3.8平方米，建党报印刷及分拣中心、全媒体新闻文化中心及配套用房 | 2018-2019 | 21000 |  | 10000 |  | 3000 | 3000 | 4000 | 开工建设 | 市代建办 | 达州日报社 |  |
| 192 | 市交警支队机动车驾驶人红外线考场及检测站 | 通川区 | 建筑面积3.2万平方米，建汽车安全技术和尾气排放检测线、检测业务用房、车管业务用房、道路、绿化及其他配套设施 | 2018-2019 | 11300 |  | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 开工建设 | 市公安局 | 市公安局 |  |
| 193 | 515艺术创窟 | 通川区 | 洞窟改造美术馆、培训中心、展呈馆、画家工作室等，景区打造以及酒店建设，总建筑面积约9000平方米 | 2018-2019 | 7400 |  | 3000 |  |  | 1000 | 2000 | 开工建设 | 达州日报社 | 市文体广新局 |  |
| 194 | 达州市体育中心室外游泳池改建项目二期工程 | 通川区 | 建筑面积为0.93万平方米，改建室外泳池 | 2018-2019 | 5200 |  | 2000 |  | 200 | 800 | 1000 | 开工建设 | 市文体广新局 | 市文体广新局 |  |
| 195 | 通川区殡葬设施迁建工程 | 通川区 | 建筑面积1.86万平方米，建通川区殡仪馆及附属设施 | 2018-2019 | 19500 |  | 11000 | 1000 | 3000 | 3000 | 4000 | 开工建设 | 通川区殡仪馆 | 通川区人民政府 |  |
| 196 | 通川区中医院业务用房建设项目 | 通川区 | 建筑面积6.1万平方米，建住院部、医技及门诊业务用房等配套设施 | 2018-2019 | 52000 |  | 6000 | 500 | 1000 | 2500 | 2000 | 开工建设 | 通川区中医院 | 通川区人民政府 |  |
| 197 | 开江县义务教育建设项目 | 开江县 | 建筑面积3.5万平方米，新建教学及教学辅助用房、体育活动场地等 | 2018-2020 | 15000 |  | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 开工建设 | 开江县教科局 | 开江县人民政府 |  |
| 198 | 开江县职中迁建项目 | 开江县 | 建筑面积0.8万平方米，建校舍、运动场及配套设施 | 2018-2020 | 25000 |  | 16000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 开工建设 | 开江县教科局 | 开江县人民政府 |  |
| 199 | 达川区政务服务新大楼建设项目 | 达川区 | 建筑面积5万平方米，建大厅及其他配套设施 | 2018-2020 | 18500 |  | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 500 | 开工建设 | 达川区政务中心 | 达川区人民政府 |  |
| 200 | 万源市第三中学校改扩建工程 | 万源市 | 建筑面积3.3万平方米，建地下车库、多功能室、学生食堂、学生宿舍、幼儿园等 | 2018-2019 | 10000 |  | 4000 |  | 1000 | 1000 | 2000 | 开工建设 | 万源市第三中学校 | 万源市人民政府 |  |
| 201 | 通川区元生健康养护中心项目 | 通川区 | 建筑面积11.95万平方米，建养老院及配套设施 | 2018-2024 | 55000 |  | 4000 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 开工建设 | 达州市元生养护有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 202 | 大竹县中医院治未病综合大楼建设项目 | 大竹县 | 建筑面积3.2万平方米，建治未病综合大楼及配套设施 | 2018-2020 | 9000 |  | 2600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 开工建设 | 大竹县代建中心 | 大竹县人民政府 |  |
| （四） | 生态建设和环境保护项目 |  |  |  | 356100 |  | 49000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 |  |  |  |  |
| 203 | 达州市固体废物综合处置中心 | 通川区 | 生活垃圾焚烧发电项目1200吨/日，医疗屠宰废物集中处置中心项目10吨/日，污泥及餐厨垃圾协同集中处置项目200吨/日，一般工业废物及危险废物综合厂项目3万吨/年，园区污水集中处置项目650吨/日，炉渣综合利用项目15万吨/年以及园区基础设施建设等 | 2018-2021 | 182100 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 开工建设 | 待定 | 市住房城乡建设局 |  |
| 204 | 开江县宝石桥水库水资源保护利用工程 | 开江县 | 新建渠道、防空隧洞及泄水渠工程等，对宝石桥水库周边进行生态治理、移民搬迁、水源带建设、渠道整治等 | 2018-2025 | 174000 |  | 48000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 开工建设 | 开江县水管处 | 开江县人民政府 |  |
| 四 | 加快前期 |  |  |  | 20175847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 基础设施项目 |  |  |  | 14307247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通基础设施 |  |  |  | 13809900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 成南达高铁 | 达州市 | 高速铁路，全长378公里，达州境内65公里 | 2019-2025 | 975000 |  |  | 编制预可研报告 | 完成预可研报告审查 | 编制可研报告 | 编制可研报告 | 加快前期 | 待定 | 市发展改革委 |  |
| 206 | 西达渝高铁 | 达州市 | 高速铁路，全长867公里，达州境内287公里 | 2019-2025 | 4370000 |  |  | 完成预可研审查 | 编制可研报告 | 编制可研报告 | 完成可研报告编制 | 加快前期 | 中国铁路总公司 | 市发展改革委 |  |
| 207 | 镇巴经达州至广安高速公路 | 达州市 | 高速公路，全长166.5公里，达州境内81公里 | 2019-2023 | 900000 |  |  | 配合广安市完成工可报告编制 | 配合广安开展工可报批 | 工可获批，配合开展初步设计文件编制 | 配合开展初步设计文件编制 | 加快前期 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 208 | 城口经宣汉经大竹至邻水高速公路 | 达州市 | 高速公路，全长225公里，达州境内194公里 | 2019-2025 | 2300000 |  |  | 会同城口、广安完成路线方案审定 | 完善方案，报请省交通运输厅同意开展前期工作 | 完善方案，报请省交通运输厅同意开展前期工作 | 开展工可报告、专题报告编制工作 | 加快前期 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 209 | 平昌经宣汉至开州高速公路 | 达州市 | 高速公路，全长140公里，达州境内85公里 | 2019-2023 | 1200000 |  |  | 会同巴中、开州完成路线方案审定 | 完善方案，报请省交通运输厅同意开展前期工作 | 完善方案，报请省交通运输厅同意开展前期工作 | 开展工可报告、专题报告编制工作 | 加快前期 | 待定 | 市交通运输局 |  |
| 210 | 达州市绕城高速东段 | 达州市 | 高速公路，全长123公里 | 2019-2023 | 1800000 |  |  | 启动路线方案研究准备工作 | 开展方案研究咨询单位采购 | 开展方案研究 | 完成方案研究，报请省交通运输厅争取纳入省高网规划 | 加快前期 | 待定 | 市交通运输局 |  |
| 211 | 达州市绕城高速西段 | 达州市 | 高速公路，全长42公里 | 2019-2022 | 495000 |  |  | 完成工可报告修编，开展专题报告编制 | 工可报告报请省交通运输厅开展审查，开展专题报告编制 | 工可报告报请省交通运输厅开展审查，开展专题报告编制 | 力争完成工可批复，启动PPP模式招商工作 | 加快前期 | 待定 | 市交通运输局 |  |
| 212 | 达州至渠县快速通道 | 达州市 | 一级公路，全长70.9公里 | 2019-2022 | 609900 |  |  | 开展土地预审、选址意见书等工可批复前置专题报告编制 | 开展土地预审、选址意见书等工可批复前置专题报告编制和报批 | 完成工可报告批复，开展开工前置专题报告编制和报批，开展设计文件编制工作 | 完成初步设计文件编制和报批，启动招商工作 | 加快前期 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 213 | 宣汉至南坝公路 | 达州市 | 一级公路，全长34.2公里 | 2019-2022 | 264000 |  |  | 开展土地预审、选址意见书等工可批复前置专题报告编制 | 开展土地预审、选址意见书等工可批复前置专题报告编制和报批 | 完成工可报告批复，开展开工前置专题报告编制和报批，开展设计文件编制工作 | 完成初步设计文件编制和报批，启动招商工作 | 加快前期 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 214 | 八台山至巴山大峡谷旅游快速通道 | 达州市 | 一级公路，全长60公里 | 2019-2022 | 750000 |  |  | 开展路线方案研究咨询单位采购工作 | 完成采购工作，开展路线方案研究编制 | 开展路线方案研究编制 | 完成路线方案研究审查 | 加快前期 | 万源市交通局 宣汉县交通局 | 市交通运输局 |  |
| 215 | 汇通大道连接达营高速公路工程 | 通川区 | 道路东接环城路，西接达营高速，呈“L”型，道路长约7.2公里，红线宽度40-50米。 | 2019-2020 | 96000 |  |  | 开展路线方案研究 | 开展路线方案研究 | 开展路线方案研究 | 开展预可研编制 | 加快前期 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |  |
| 216 | 渠江广安—达州段航运配套工程 | 达州市 | 航道整治136公里及配套设施工程建设 | 2019-2022 | 50000 |  |  | 完成工可报告修编，开展专题报告编制 | 工可报告报请省交通运输厅开展审查，开展专题报告编制 | 工可报告报请省交通运输厅开展审查，开展专题报告编制 | 力争完成工可批复，启动PPP模式招商工作 | 加快前期 | 待定 | 市交通运输局 |  |
|  | 城市基础设施 |  |  |  | 169753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 达州市城市第二水源工程 | 通川区 | 取水占地5000平方米，输水管网总长约36公里 | 2019-2022 | 122600 |  |  | 论证确定水源地选择 | 地质灾害编制及评估，水土保持方案编制，编制及评估社会稳定风险评估编制及评估 | 节能报告编制及评估，环境影响评价编制及评估，完成可行性报告编制及评估 | 开展地勘设计等工作 | 加快前期 | 达州水务集团有限公司 | 市住房城乡建设局 |  |
| 218 | 达州市凤凰山生态公园一期 | 通川区 | 规划面积约1.8平方公里，主要建设内容包括绿化植被、园林景观、道路建设、市政设施、环卫设施及标示系统等 | 2019-2020 | 47153 |  |  | 规划设计 | 开展可研编制 | 选择前期技术性文件编制单位 | 开展技术性文件编制 | 加快前期 | 市重点工程建设管理中心 | 市住房城乡建设局 |  |
|  | 农林水利基础设施 |  |  |  | 327594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 万源固军水库 | 万源市 | 总库容1.31亿立方米 | 2019-2024 | 201400 |  |  | 完成社会稳定风险评价工作；编制工程选址意见书、建设用地地质灾害评价报告 | 上报项目法人组建方案；编制移民安置规划大纲、洪水影响评价、水工程规划同意书 | 编制水土保持报告、用地预审报告、水资源论证、取水许可报告；完成项目节能评估 | 编制建设资金筹措方案；审查环境影响评价报告、建设征地移民安置规划报告；可研报告上报国家发改委 | 加快前期 | 达州市大型水利工程建设管理中心 | 市水务局 |  |
| 220 | 李家梁水库 | 万源市 | 总库容1179万立方米 | 2019-2023 | 71600 |  |  | 完成水库建设征地移民安置规划大纲 | 完成水库建设征地移民安置规划报告 | 完成水土保持方案报告 | 完成环境影响评价报告 | 加快前期 | 万源市中型水库建设管理局 | 万源市人民政府 |  |
| 221 | 斑竹沟水库 | 达川区 | 总库容1300万立方米 | 2019-2024 | 54594 |  |  | 完成工程坝址及渠线选择、工程正常蓄水位选择、施工总布置三个专题专项报告的批复 | 向省政府申请封库令，上报移民安置大纲、移民安置规划、用地预审报告、地质灾害评价报告、水库压覆矿产资源评价报告、库区文物调查与保护报告 | 完成水土保持方案、环境影响评价类专题报告、水资源论证报告、社会稳定风险专题论证报告、审核说明材料的评审批复 | 评估批复可研报告，审批初设报告、林地可行性能够研究报告 | 加快前期 | 达川区云门水务投资有限责任公司 | 达川区人民政府 |  |
| （二） | 产业项目 |  |  |  | 5110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业 |  |  |  | 910000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 川投燃气电站二期工程 | 经开区 | 拟选用东方电气国产燃气机组，装机容量为2×700MW | 2019-2022 | 400000 |  |  | 完成可研编制 | 完成可研审查 | 签订投资协议 | 力争纳入省能源十三五规划 | 加快前期 | 四川川投燃气发电有限公司 | 达州经开区管委会 |  |
| 223 | 达川区现代机电产业园 | 达川区 | 生产汽摩塑料模具、汽车内装饰材料、飞机机载设备、机体机械制造、现代通讯设备、仪器仪表等 | 2019-2023 | 235000 |  |  | 启动前期工作 | 签订投资协议 | 完成项目入园、立项等 | 完成可研编制工作 | 加快前期 | 待定 | 达川区人民政府 |  |
| 224 | 西部国际服饰产业城建设项目 | 渠 县 | 建66.14万平方厂房、龙头企业自建厂房、水洗印染用房、商业及会展中心等 | 2019-2023 | 195000 |  |  | 前期规划 | 前期论证 | 开展立项等前期工作 | 开展选址、用地等前期手续 | 加快前期 | 渠县工业园区管委会 | 渠县人民政府 |  |
| 225 | 富钾岩盐制6万吨/年氯化钾及卤水综合利用项目 | 宣汉县 | 一期建设年产3万吨氯化钾生产线、年处理100万方卤水；二期建设年产3万吨氯化钾生产线、年处理100万方卤水 | 2019-2022 | 80000 |  |  | 完成土地征用 | 完成项目可研编制、设计工作 | 完成项目可研编制、设计工作 | 完成环保手续批复工作 | 加快前期 | 四川恒成钾盐化工有限公司 | 宣汉县人民政府 |  |
|  | 现代服务业及旅游 |  |  |  | 4200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | “碧桂园”达州市北城滨江新区综合开发项目 | 通川区 | 建设柳家坝滨河公园、“剑指东方”红色街区建设、建设犀牛湖湿地公园，打造罗江历史文化名镇、对韩家坝片区开展文旅综合开发建设等 | 2019-2023 | 2200000 |  |  | 签订项目意向协议 | 完成项目选址 | 完成项目概念性设计方案 | 签订项目投资协议 | 加快前期 | 四川碧桂园碧盛置业有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| 227 | “绿地集团”复兴农旅开发项目 | 通川区 | 对复兴片区进行综合性的农旅开发，打造特色小镇 | 2019-2022 | 2000000 |  |  | 签订项目意向协议 | 完成项目选址 | 完成项目概念性设计方案 | 签订项目投资协议 | 加快前期 | 绿地控股集团有限公司 | 通川区人民政府 |  |
| （三） | 民生工程及社会事业项目 |  |  |  | 131000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 华西医院达州分院 | 通川区 | 建设12.6万平方米业务用房的三甲综合医院 | 2019-2022 | 96000 |  |  | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 合作协议签订并开展前期工作 | 加快前期 | 待定 | 市卫生计生委 |  |
| 229 | 通川区高级中学城北校区建设项目 | 通川区 | 建筑面积5.6万平方米，建运动场及附属工程等 | 2019-2020 | 35000 |  |  | 启动项目规划前期论证 | 进行项目征地及拆迁工作 | 编制可研报告 | 开展项目设计 | 加快前期 | 通川区教科局 | 通川区人民政府 |  |
| （四） | 生态建设和环境保护项目 |  |  |  | 627600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 达州市城镇污水处理设施建设项目 | 达川区 | 市本级第三（河市）污水处理厂及配套管网、肖公庙-徐家坝截污干管、污水信息平台、监测平台等，各县市区城区及241个乡镇污水处理设施建设 | 2019-2020 | 627600 |  |  | 开展可研编制 | 选择前期技术性文件编制单位 | 开展实施方案、资格预审文件编制 | 采购社会资本 | 加快前期 | 待定 | 市住房城乡建设局 各县（市、区）人民政府 达州经开区管委会 |  |

信息公开选项：依申请公开